Державне агентство лісових ресурсів

України

РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ

ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

33000 м.Рівне,вул.Пушкіна,26

тел.26-74-64, факс 62-11-35, 22-22-46

E-mail: Rivnelis@mail.ru

19.02.2020 року № 07- 245

на № від р.

Голові  обласної ради

О. Данильчуку

Інформація про хід  виконання

обласної програми  “Ліси Рівненщини”

на 2016-2020р.” за 2019 рік.

На виконання рішення голови обласної ради від 23.12.2017 року  №403 “Про обласну програму “Ліси Рівненщини” на 2016-20120р.” надаємо інформацію  про виконання   програми  “Ліси Рівненщини” за 2019 рік.

В 2019 році   роботи з лісовідтворення  на   землях   державного лісового  фонду виконані на площі 4881 га, що становить 78,5 %  до плану Програми. Зменшення планових завдань з лісовідтворення викликані веденням в дію змін до Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. №555 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016р. №756), що вплинуло на зменшення обсягів суцільних санітарних рубок та відповідно зменшення об’ємів з лісовідновлення. По підсумках   матеріалів  інвентаризації    переведено   в  покриті лісом землі  лісових культур на землях  державного лісового фонду та молодняків,   вирощених  внаслідок  проведених  заходів  по сприянню  природному  поновленню на площі 6009 га  (120,1 % до  планових завдань).

Підприємства області працюють над підвищенням продуктивності майбутніх лісових насаджень. Одним із шляхів вирішення цього завдання  є    підвищення  ефективності  використання  існуючої  лісонасіннєвої бази . Так  в 2019 році створено 1725 га лісових культур з використанням садивного матеріалу з покращеними властивостями, що становить 48,5 % від всього створених лісових культур в звітному році, вирощено 11,6 млн. селекційного садивного матеріалу сіянців  основних лісоутворюючих порід та  заготовлено 10,4 т насіння з об'єктів постійної лісонасіннєвої бази.

За 2019 рік підприємствами області заготовлено 1646,6 тис.куб.м. ліквідної деревини від усіх видів рубок при плані 1390,0 тис.куб.м. (118,0%).      Постійно ведеться оновлення парку лісогосподаської техніки та знарядь. За 2019 рік при плані 21,6 млн.грн. на придбання такої техніки витрачено 23,9 млн.грн. (111,0%).

У зв’язку з відсутністю ринків збуту деревини, значним зниженням цінового рівня на лісопродукцію, лісогосподарські підприємства значно скоротили фінансові можливості, що не дозволило в 2019 році направляти кошти на будівництво доріг та значно зменшилися витрати коштів на утримання наявної  лісодорожної інфаструктури.

Додаток: на 3-х аркушах.

За 2020 рік інформація про виконання програми буде надана обладміністрації до 01.03.2021року.

Перший заступник

начальника управління                                       М.В.Прокопчук

вик. Іванюк Н.О.

0673636837