Інформація

про хід виконання рішення обласної ради «Про Обласну програму інформатизації та розвитку електронного урядування на 2017 – 2019 роки” із внесеними змінами

Обласна програма інформатизації та розвитку електронного урядування на 2017 – 2019 роки розроблена та схвалена Рівненською облдержадміністрацією, затверджена Рівненською обласною радою на виконання Законів України “Про Національну програму інформатизації”, “Про Концепцію Національної програми інформатизації”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” (із змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р “Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, від 24 червня 2016 року № 474-р “Деякі питання реформування державного управління України”, з метою розбудови інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи “Електронний уряд”, підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення інформаційних потреб громадян за допомогою впровадження сучасних інформаційних технологій та елементів електронного урядування.

Відповідно до рекомендацій Державного агентства з питань електронного урядування України – Генерального замовника Національної програми інформатизації, з метою синхронізації по рокам завдань (заходів) із завданнями Національної програми інформатизації на 2018 – 2020 роки, до Обласної програми інформатизації та розвитку електронного урядування на 2017 – 2019 роки було внесено зміни, затверджено нову редакцію програми – “Програма інформатизації Рівненської області на 2018 – 2020 роки” (далі – Програма).

На реалізацію завдань Програми у 2020 році заплановані видатки з обласного бюджету 5304,0 тис. гривень, фактично профінансовано 1245,00 тис. гривень. Станом на 20 грудня 2020 року використано 1214,398 тис. гривень. Інформацію щодо використання коштів для виконання завдань Програми інформатизації Рівненської області у  2020 році наведено у додатку.

Упродовж 2020 року роботи із реалізації заходів Програми виконувалися за такими напрямами:

організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми;

впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

створення і розвиток інформаційної інфраструктури області;

розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації.

Виконання заходів із реалізації завдань Програми дало змогу забезпечити:

безперебійну роботу корпоративної телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

ліцензійний супровід та моніторинг радіорелейного обладнання, розміщення обладнання на вежах мобільних операторів зв’язку;

керованість корпоративної телекомунікаційної мережі та підвищити надійність і безвідмовну роботу серверної та мережевої інфраструктури;

зберігання резервних копій даних, безперебійний доступ населення та органів влади до відкритих інформаційних ресурсів;

впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та органах  місцевого самоврядування області;

укомплектування автоматизованих робочих місць працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування обладнанням, необхідним для оптимізації та підвищення ефективності роботи, та замінити частину морально застарілого обладнання;

можливість користування ліцензійним програмним забезпеченням, отримання кваліфікованої підтримки програмних продуктів та їх оновлення

виконання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації;

якісний доступ до мережі Інтернет сільським радам та мешканцям сіл області.

Програма спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагають вдосконалити якість врядування, покращують якість послуг та доступ до інформації для громадян, підвищують прозорість та підзвітність органів влади та сприятимуть соціальним інноваціям в області.

Доцільно продовжити впровадження інформаційних технологій, а також елементів електронного урядування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області всіх рівнів.

Інформую в порядку контролю за виконанням вищезазначеного рішення.

У зв’язку із закінченням терміну дії Програми інформатизації Рівненської області на 2018 – 2020 роки та підготовкою Програми інформатизації Рівненської області на 2021 – 2023 роки пропоную відповідне рішення “Про Обласну програму інформатизації та розвитку електронного урядування на 2017 – 2019 роки” із внесеними змінами зняти з контролю.

Заступник голови

адміністрації                                                                                Сергій ГЕМБЕРГ

Додаток

Інформація

щодо виконання завдань Програми інформатизації Рівненської області у  2020 році

станом на 20/12/2020

| Завдання | Виконавці | Заплановані видатки, тис. грн. (передб. програмою) | Фактично профінансовано, тис. грн. (передб. у бюджеті) | Фактично використано, тис. грн. | Досягнутий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування |
| 2.1. Розвиток системи електронного документообігу. Організація централізованого обміну документами та створення єдиної системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | 113,0 | 113,0 | 113,0 | Впроваджено систему електронного документообігу “ДокПрофВеб” на 30 робочих місць. |
|  |  | 5,0 | 5,0 | - | Кошти призначені для підключення департаменту до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Підключення до СЕВ ОВВ не здійснювалося. |
|  | Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації | 46,0 | 46,0 | 46,0 | Впроваджено систему електронного документообігу “ДокПрофВеб” на 12 робочих місць. |
|  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Підключено управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). |
|  | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту | 49,0 | 49,0 | 49,0 | Впроваджено систему електронного документообігу “ДокПрофВеб” на 16 робочих місць в управлінні молодіжної політики та спорту. |
| 2.1. Розвиток системи електронного документообігу. Організація централізованого обміну документами та створення єдиної системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Підключено управління молодіжної політики та спорту до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). |
|  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 69,0 | 69,0 | 67,398 | Забезпечено впровадження в управлінні системи електронного документообігу “ДокПрофВеб” на 21 робочому місці. |
|  | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Впроваджено систему електронного документообігу “ДокПрофВеб” на 4 робочих місця |
|  |  | 5,0 | 5,0 | - | Підключення до СЕВ ОВВ не здійснювалося. |
|  | Державний архів | 134,0 | 134,0 | 134,0 | Впроваджено систему електронного документообігу “ДокПрофВеб” на 42 робочих місця |
|  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Державний архів підключено до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). |
|  | Управління культури і туризму облдержадміністрації | 52,0 | 52,0 | 52,0 | Впроваджено систему електронного документообігу “ДокПрофВеб” на 20 робочих місць |
|  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управління підключено до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). |
|  | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | 64,0 | 64,0 | 64,0 | Впроваджено систему електронного документообігу “ДокПрофВеб” на 25 робочих місць |
|  |  | 5,0 | 5,0 | - | Кошти призначені для підключення управління до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Підключення до СЕВ ОВВ не здійснювалося. |
| 3. Створення і розвиток інформаційної інфраструктури області |
| 3.1. Придбання засобів інформатизації для державних органів та органів місцевого самоврядування | Департамент фінансів облдержадміністрації | 308,0 | 170,0 | 170,0 | Придбано два файлових сервера. Забезпечено роботу інформаційно-телекомунікаційної системи та програмного забезпечення для бухгалтерського обліку департаменту фінансів |
| 3.2. Оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення | Департамент фінансів облдержадміністрації | 52,0 | 30,0 | 26,1 | Придбано програмне забезпечення Windows Server |
| 3.3. Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 198,0 | 198,0 | 198,0 | Створено центральне ядро регіонального порталу відкритих даних. |
|  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Розроблено модуль регіонального порталу відкритих даних “Забезпечення інформаційної відкритості стану та підпорядкування меліоративних каналів Рівненської області, інвентаризація водних об’єктів”, без передачі майнових прав |
|  | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Створено онлайн-карту регіонального порталу відкритих даних “Дороги”. На карту нанесено всі дороги Рівненської області у векторному вигляді та інформацію про них. |
| 3.3. Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | 60,0 | 60,0 | 49,9 | На регіональному порталі відкритих даних Створено та частково наповнено систему обліку та відображення рекламних об’єктів області (30,0 тис. гривень). Здійснювалися заходи зі створення системи відображення адміністративного устрою та демографічного стану області (19,9 тис. гривень). |
|  | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Укладений договір від 10.12.2020 №22-03/71 з приватним підприємством “Землебудпроект” щодо розробки модульного програмного комплексу “Створення інтерактивної карти лісового господарства області” на базі програмного комплексу “Єдиної геоінформаційної системи Рівненської області”. |
| 5. Підтримка безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем |
| 5.1. Підтримка безперебійного функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Забезпечено технічну підтримку дата-центру медичних інформаційних систем області, каналів зв'язку медичних інформаційних систем закладів охорони здоров'я області |
| 5.3. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв’язку | Комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 200,0 | 50,0 | 50,0 | Забезпечено безперебійну роботу корпоративної телекомунікаційної мережі, ліцензійний супровід та моніторинг радіорелейного обладнання. |
| Всього: |  | 1421 | 1245 | 1214,398 |  |