| СХВАЛЕНО Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації 30. 10. 2012 № 611 |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Рівненської обласної ради 21.12.2012 № 812 |
| --- | --- | --- |

Програма передачі гуртожитків у власність

територіальних громад Рівненської області

на 2012-2015 роки

Загальна частина

Відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» громадяни, які проживають у гуртожитках державної форми власності та на яких поширюється дія зазначеного Закону, можуть приватизувати займані ними житлові приміщення після передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

Програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад Рівненської області на 2012-2015 роки (далі – Програма) розроблена  відповідно  до Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки, затвердженої Законом України від 21.06.2012 № 4995-VI.

Мета Програми

Метою Програми є:

передача гуртожитків державної форми власності у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків;

забезпечення належного технічного стану гуртожитків.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно здійснити  передачу гуртожитків у власність територіальних громад і виконати капітальний ремонт гуртожитків шляхом:

затвердження графіка обов’язкової передачі гуртожитків із встановленням строків передачі;

встановлення обсягів і строків фінансування заходів, передбачених Програмою, за рахунок державного і місцевих  бюджетів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1 до Програми.

Графік передачі гуртожитків державної форми власності у власність територіальних громад наведено в додатку 2 до Програми.

Потреба у фінансуванні капітального ремонту гуртожитків, переданих з державної  у  комунальну  власність  територіальних   громад   протягом 2009–2011 років наведена в додатку 3 до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми у власність територіальних громад буде передано і капітально відремонтовано 15 гуртожитків загальною площею 43204,1 кв. метрів,  що сприятиме зменшенню, зумовленої житловою проблемою, соціальної напруженості в суспільстві, яка існує багато років.

Зокрема, у власність територіальних громад очікується передати:

у 2012 році  -  2  гуртожитки;

у 2013 році  -  4   гуртожитки;

у 2014 році  -  4  гуртожитки;

у 2015 році  -   5  гуртожитків.

Крім того, буде виконано капітальний ремонт 17 гуртожитків, переданих з  державної   у   комунальну  власність  територіальних  громад   протягом 2009 -2011 років.

Ефективність виконання Програми визначається за результатами проведення щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків здійснення та обсягів фінансування передбачених нею заходів, кількості гуртожитків, переданих у власність територіальних громад, чисельності громадян, які набули право власності на житлові приміщення в переданих гуртожитках,  кількості гуртожитків, у яких проведено капітальний ремонт.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Загальний обсяг фінансування, передбачений Програмою, становить     16557,0 тис. гривень, з них з державного бюджету – 8288,5 тис. гривень, з місцевих бюджетів -   8288,5 тис. гривень.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється під час складення проекту Державного бюджету України та розроблення і затвердження місцевих бюджетів на відповідний рік.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад Рівненської області на 2012-2015 роки

- Програма  схвалена

розпорядженням голови облдержадміністрації від  30.10.2012 № 611

- Програма затверджена

рішенням обласної ради від     _________№ _______

3.  Замовник-координатор Програми – головне управління житлово-  комунального господарства облдержадміністрації.

4. Замовник Програми – головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Корецька, Радивилівська, Рівненська, Рокитнівська, Сарненська районні державні адміністрації, виконавчі комітети  Дубенської,  Кузнецовської,  Рівненської міських рад.

5. Керівник Програми – начальник головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

6. Виконавці заходів, передбачених Програмою, -  Корецька,  Радивилівська, Рівненська, Рокитнівська,  Сарненська районні  державні  адміністрації та органи місцевого самоврядування, виконавчі комітети Дубенської,  Кузнецовської, Рівненської міських рад .

7. Строк виконання Програми – 2012-2015 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування.

Передача гуртожитків у власність територіальних громад

тис. гривень

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування | За роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Державний бюджет | 3028,5 | 575 | 793 | 920,5 | 740 |
| Місцеві бюджети | 3028,5 | 575 | 793 | 920,5 | 740 |
| Усього | 6057 | 1150 | 1586 | 1841 | 1480 |

Забезпечення належного технічного стану гуртожитків, переданих  з державної   у   комунальну   власність    територіальних   громад   протягом 2009–2011 років

Обсяг фінансування – 10520,0 тис. гривень, з них державного бюджету – 5260,0 тис. гривень, з місцевих  бюджетів  – 5260,0 тис. гривень.

Загальний обсяг фінансування, передбачений Програмою, становить     16557,0 тис. гривень, з них з державного бюджету – 8288,5 тис. гривень, з місцевих бюджетів -   8288,5 тис. гривень.

Додаток 3

до Програми

Потреба у фінансуванні капітального ремонту гуртожитків,

переданих з державної у комунальну власність територіальних громад протягом 2009-2011 років

| № п/п |  | Кількість гуртожитків, одиниць | Загальна площа, кв. м | Загальна кошторисна вартість капремонту, тис. гривень | Сума коштів, тис. гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | державний бюджет | місцевий бюджет |
|  | Всього по області | 17 | 43118,0 | 10520,0 | 5260,0 | 5260,0 |
|  | Корецький р-н | 1 |  |  |  |  |
| 1 | с. Великі Межирічі, вул. Грушевського, 53 |  | 480 | 300,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Радивилівський р-н | 1 |  |  |  |  |
| 2 | с. Козин, вул. Берестецька, 7 |  | 300 | 250,0 | 125,0 | 125,0 |
|  | Рівненський р-н | 1 |  |  |  |  |
| 3 | с. Шубків, вул. Незалежності, 1 |  | 1069 | 320,0 | 160,0 | 160,0 |
|  | Сарненський р-н | 2 |  |  |  |  |
| 4 | м. Сарни, вул. Пирогова, 4 |  | 1263 | 850,0 | 425,0 | 425,0 |
| 5 | м. Сарни, вул. Варшавська, 6 |  | 1519,1 | 600 | 300,0 | 300,0 |
|  | м. Дубно | 1 |  |  |  |  |
| 6 | провул. Центральний, 8 |  | 1754,9 | 1020,0 | 510,0 | 510,0 |
|  | м. Рівне | 11 |  |  |  |  |
| 7 | вул. Д. Галицького, 31 |  | 3909 | 900,0 | 450,0 | 450,0 |
| 8 | вул. Фабрична, 14 |  | 1004 | 580,0 | 290,0 | 290,0 |
| 9 | вул. Фабрична, 16 |  | 5139 | 700,0 | 350,0 | 350,0 |
| 10 | вул. Фабрична, 20 |  | 5068 | 800,0 | 400,0 | 400,0 |
| 11 | вул. Фабрична, 22 |  | 5075 | 700,0 | 350,0 | 350,0 |
| 12 | вул. Льонокомбінатівська, 15 |  | 6399 | 750,0 | 375,0 | 375,0 |
| 13 | вул. Коперника, 6 |  | 283 | 550,0 | 275,0 | 275,0 |
| 14 | вул. Тютюнника, 1а |  | 397 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |
| 15 | вул. Тютюнника, 2 а |  | 398 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |
| 16 | вул. Київська, 20 |  | 5068 | 800,0 | 400,0 | 400,0 |
| 17 | вул. Коцюбинського, 6 |  | 3992 | 600,0 | 300,0 | 300,0 |

Завдання і заходи

з виконання Програми передачі гуртожитків у власність

територіальних громад Рівненської області на 2012 - 2015 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансу- вання | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів, тис. гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  | разом | за роками |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Передача гуртожитків у власність територіальних громад | загальна площа гуртожитків, кв. метрів кількість гуртожитків, одиниць | 43204,1 15 | 9380 2 | 8993,4 4 | 14870,4 4 | 9960,3 5 | капітальний ремонт, у тому числі ремонт дахів, внутрішньо- будинкових мереж тепло,- водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів | Мінрегіон України головне управління житлово-комунального господарства облдержадмі- ністрації | державний бюджет місцеві бюджети | 3028,5 3028,5 | 575 575 | 793 793 | 920,5 920,5 | 740 740 |
| Рівненський район |
|  | кв. метрів одиниць | 2340 1 |  |  | 2340 1 |  | капітальний ремонт | Мінрегіон України головне управління житлово-комунального господарства облдержадмі- ністрації | державний бюджет місцевий бюджет | 60 60 |  |  | 60 60 |  |
| Рокитнівський район |
|  | кв. метрів одиниць | 324 1 |  |  | 324 1 |  | капітальний ремонт | Мінрегіон України головне управління житлово-комунального господарства облдержадмі- ністрації | державний бюджет місцевий бюджет | 132 132 |  |  | 132 132 |  |
| Сарненський район |
|  | кв. метрів одиниць | 1939,4 1 |  | 1939,4 1 |  |  | капітальний ремонт | Мінрегіон України головне управління житлово-комунального господарства облдержадмі- ністрації | державний бюджет місцевий бюджет | 250 250 |  | 250 250 |  |  |
| м. Кузнецовськ |
|  | кв. метрів одиниць | 16312,7 3 |  |  | 12206,4 2 | 4106,3 1 | капітальний ремонт | Мінрегіон України головне управління житлово-комунального господарства облдержадмі- ністрації | державний бюджет місцевий бюджет | 728,5 728,5 |  |  | 728,5 728,5 | - - |
| м. Рівне |
|  | кв. метрів одиниць | 22288 9 | 9380 2 | 7054 3 |  | 5854 4 | капітальний ремонт | Мінрегіон України головне управління житлово-комунального господарства облдержадмі- ністрації | державний бюджет місцевий бюджет | 1858 1858 | 575 575 | 543 543 |  | 740 740 |
| Забезпечення належного технічного стану гуртожитків, переданих з державної у комунальну власність територіальних громад протягом 2009-2011 років | загальна площа гуртожитків, кв. метрів кількість гуртожитків, одиниць | 43118 17 |  |  |  |  | капітальний ремонт | Мінрегіон України головне управління житлово-комунального господарства облдержадмі- ністрації | державний бюджет місцеві бюджети | 5260 5260 |  |  |  |  |