ЗВІТ

про виконання Комплексної програми

житлового будівництва в Рівненській області на 2012 рік,

затвердженої рішенням обласної ради від 30 березня 2012 року № 588

Комплексна програма житлового будівництва в Рівненській області на                     2012 рік була розроблена відповідно до підпункту 1 пункту 4 плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від                       07 грудня 2011 року № 1237-р.

Програмою передбачалось ввести в дію у 2012 році за рахунок усіх джерел фінансування 230,0 тис. кв. метрів загальної площі житла, у тому числі індивідуальними забудовниками - 186,7 тис. кв. метрів.

Фактично за 2012 рік здано в експлуатацію житлові будинки загальною площею 239,0 тис. кв. метрів, або ріст 104,6 відс. до рівня 2011 року. Збільшились обсяги введення житла порівняно з попереднім роком у 12 - ти районах та                  м. Рівне. Завдання програми виконано на 103,9 відс.

Без врахування житла, введеного в дію відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію житлових об’єктів, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, побудовано 165,5 тис. кв. метрів, або 69,3 відс. до загального обсягу.

Із загального обсягу введеного житла індивідуальними приватними забудовниками здано будинки площею 219,0 тис. кв. метрів, або ріст 111,7 відс. до обсягу попереднього року.

Іншими забудовниками комунальної та приватної форм власності здано в експлуатацію 20,0 тис. кв. метрів житла на 283 квартири.

Введено в дію 11 багатоквартирних будинків, у тому числі 7 будинків на 151 квартиру в м. Рівне, 2 будинки в м. Костопіль на 80 квартир, будинок в                      м. Здолбунів на 34 квартири, будинок в c. Острожець Млинівського району - на                4 квартири.

Продовжувалась реалізація програм житлового забезпечення окремих пільгових категорій громадян.

За кошти державного бюджету придбано 22 квартири для громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, 6 квартир - для воїнів-інтернаціоналістів.

Відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 343, здійснювались заходи із здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Протягом 2012 року надано                                  24 здешевлені іпотечні кредити на загальну суму 6,02 млн. гривень, у тому числі                    22 кредити у м. Рівне та 2 - у м. Костопіль.

Продовжувалась реалізація Програми будівництва доступного житла, за умовами якої 30 відсотків вартості житла сплачує держава, а 70 відсотків – громадяни. На будівництво доступного житла спрямовано у 2012 році                        2269,3 тис. гривень з державного бюджету, що дало можливість надати державну підтримку в будівництві житла в обсязі 30 відсотків його вартості 20-ти сім’ям.

На пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодими громадянам на будівництво (реконструкцію) житла спрямовано 448,0 тис. гривень з місцевих бюджетів, отримали квартири 9 молодих сімей.

Крім того, на компенсацію відсоткової ставки за кредитами, наданими молодим сім’ям комерційними банками для вирішення житлових проблем, надійшло з державного бюджету 6937 тис. гривень.

За програмою „Власний дім” для підтримки індивідуальних сільських забудовників у 2012 році профінансовано 2109 тис. гривень. Із залученням  кредитів введено в дію 8 індивідуальних житлових будинків загальною площею 1,2 тис. кв. метрів, газифіковано 254 садиби.

Основними проблемами розвитку житлового будівництва на даний час є низька платоспроможність населення, що призвело до зменшення попиту на житло, високі відсоткові ставки банківських установ за користування житловими кредитами для громадян, інвесторів та підрядників, зростання вартості будівельних матеріалів, конструкцій, транспортних послуг та енергоносіїв.

Додаток: інформація про виконання комплексної програми житлового будівництва на 2012 рік в розрізі районів та міст Рівненської області.

Директор департаменту

з питань будівництва та

архітектури облдержадміністрації						Ю. Сідлецький

Інформація

про стан виконання Комплексної програми житлового будівництва

в Рівненській області за 2012 рік

(кв. м загальної площі)

| Райони, міста обласного значення | Програма 2012 року | Факт за 2012 рік | Факт 2012 рік у відс. до факту 2011 року | Факт 2012 року у відс. до програми 2012 року |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Березнівський | 12500 | 13578 | 110,1 | 108,6 |
| Володимирецький | 10700 | 12178 | 120,0 | 113,8 |
| Гощанський | 4800 | 4215 | 92,4 | 87,8 |
| Демидівський | 1800 | 1094 | 65,9 | 60,8 |
| Дубенський | 5400 | 5396 | 106,7 | 99,9 |
| Дубровицький | 5700 | 5610 | 104,2 | 98,4 |
| Зарічненський | 3700 | 3475 | 100,9 | 93,9 |
| Здолбунівський | 9600 | 9448 | 89,0 | 98,4 |
| Корецький | 3900 | 1349 | 33,9 | 34,6 |
| Костопільський | 13400 | 15579 | 122,1 | 116,3 |
| Млинівський | 4800 | 5032 | 111,7 | 104,8 |
| Острозький | 2500 | 4345 | 173,9 | 173,8 |
| Радивилівський | 5000 | 4757 | 67,0 | 95,1 |
| Рівненський | 47000 | 53691 | 117,2 | 114,2 |
| Рокитнівський | 6000 | 7015 | 123,1 | 116,9 |
| Сарненський | 12000 | 15824 | 104,7 | 131,9 |
| м. Рівне | 67500 | 64946 | 101,1 | 96,2 |
| м. Дубно | 8200 | 6796 | 96,3 | 82,9 |
| м. Кузнецовськ | 2500 | 1505 | 53,1 | 60,2 |
| м. Острог | 3000 | 3216 | 85,1 | 107,2 |
| Всього по області | 230 000 | 239049 | 104,6 | 103,9 |