Додаток 8

до рішення Рівненської обласної ради

від  30 липня 2008  року  № 884

Перелік об’єктів,

що фінансуються в 2008 році за рахунок субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально - економічний розвиток

| Назва головного розпо-рядника коштів | Замовник | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будів-ництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, тис. гривень | 2008 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2008 р. | обсяг фінансування за рахунок субвенції, тис. гривень | введення в експлуатацію, відповідних одиниць |
|  |  | Усього |  |  |  |  | 30221,4 |  |
|  |  | Будівництво та реконструкція об'єктів соціальної сфери |  |  |  |  | 30221,4 |  |
| Управління капітального будівництва облдержад-міністрації | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради | Загальноосвітня школа № 14 по вул. Боженова, м. Рівне - будівництво | 2002–2009 | 360 учнівських місць | 18400 | 14978,5 | 3248,9 |  |
| –“– | Управління капітального будівництва облдержад-міністрації | Будинок контрактів по вул. Кирила і Мефодія, 24, м. Дубно - реконструкція | 2006–2009 | об'єкт | 1481,5 | 1129,5 | 498,7 |  |
| –“– | –“– | Покрівля загальноосвітньої школи № 1, м. Кузнецовськ - реконструкція | 2008–2009 | 3178 кв. метри покрівлі | 1999,6 | 1999,6 | 522,3 |  |
| –“– | –“– | Гінекологічне відділення пологового будинку, м. Острог - реконструкція | 2008 | 13 ліжок | 2001,6 | 2001,6 | 867,4 | 13 ліжок |

| Назва головного розпо-рядника коштів | Замовник | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будів-ництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, тис. гривень | 2008 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2008 р. | обсяг фінансування за рахунок субвенції, тис. гривень | введення в експлуатацію, відповідних одиниць |
| Управління капітального будівництва облдержад-міністрації | Управління капітального будівництва облдержад-міністрації | Навчально-спортивний комплекс колегіуму, с. Балашівка Березнівського району - реконструкція | 2004–2009 | 2952 кв. метри | 8690,6 | 1600 | 819,4 |  |
| –“– | –“– | Будинок культури та пришкільного інтернату, с. Мульчиці Володимирецького району - реконструкція під освітньо-культурний комплекс (перша черга) | 2008–2009 | 330 кв. метрів – спортивний зал, 200 місць – їдальня, 5 тис. книг – бібліотека, 80 місць – клуб | 3021,8 | 3021,8 | 793,2 | спортивний зал - 330 кв. метрів |
| –“– | –“– | Переобладнання незавершеного будівництва відділення профоглядів центральної районної лікарні під дитячу поліклініку і відділення сімейної медицини по вул. Незалежності, 82а, смт Гоща | 2007–2009 | 140 відвідувань на зміну | 3585,9 | 2917,9 | 481,7 | 40 відвідувань на зміну |
| –“– | –“– | Котельня центральної районної лікарні, смт Демидівка - реконструкція | 2008 | 0,5 МВт | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 0,5 МВт |
| –“– | –“– | Дитячий садок, с. Берег Дубенського району - реконструкція | –“– | об'єкт | 234,4 | 234,4 | 69,9 | об'єкт |
| –“– | –“– | Будинок культури, с. Повча Дубенського району - реконструкція покрівлі | –“– | 707 кв. метрів покрівлі | 200,1 | 200,1 | 200,1 | 707 кв. метрів |
| –“– | –“– | Будинок культури, с. Здовбиця Дубенського району - реконструкція покрівлі | –“– | 425 кв. метрів покрівлі | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 425 кв. метрів |

| Назва головного розпо-рядника коштів | Замовник | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будів-ництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, тис. гривень | 2008 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2008 р. | обсяг фінансування за рахунок субвенції, тис. гривень | введення в експлуатацію, відповідних одиниць |
| Управління капітального будівництва облдержад-міністрації | Управління капітального будівництва облдержад-міністрації | Будинок культури, с. Семидуби Дубенського району - реконструкція покрівлі | 2008 | 718 кв. метрів | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 718 кв. метрів |
| –“– | –“– | Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня, с. Золоте Дубровицького району - реконструкція з добудовою класних кімнат | 2003–2008 | їдальня – 50 місць | 3035,4 | 644 | 644 | їдальня – 50 місць |
| –“– | –“– | Середня школа на 834 учнівських місця по вул. Харківця, смт Зарічне - будівництво | 1991–2009 | 834 учнівських місця | 18975,2 | 8160,4 | 5071 |  |
| –“– | –“– | Школа ІІІ ступеня на 240 учнівських місць, с. Будераж Здолбунівського району - реконструкція незавершеного будівництва | 2002–2009 | 240 учнівських місць | 10590 | 9414 | 754 |  |
| –“– | –“– | Система гарячого водопостачання центральної районної лікарні по вул. Володимирська, 14 а, м. Корець - реконструкція | 2008 | об'єкт | 615,9 | 615,9 | 475,1 | об'єкт |
| –“– | –“– | Система опалення Будинку культури, с. Великий Мидськ Костопільського району - реконструкція | 2008 | 0,102 МВт | 150 | 150 | 150 | 0,102 МВт |
| –“– | –“– | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня на 366 учнівських місць, с. Золотолин Костопільського району - будівництво | 1999–2008 | об'єкт | 5999,6 | 690,3 | 690,3 | об'єкт |

| Назва головного розпо-рядника коштів | Замовник | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будів-ництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, тис. гривень | 2008 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2008 р. | обсяг фінансування за рахунок субвенції, тис. гривень | введення в експлуатацію, відповідних одиниць |
| Управління капітального будівництва облдержад-міністрації | Управління капітального будівництва облдержад-міністрації | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1, смт Млинів - реконструкція | 2008 | об'єкт | 770,5 | 770,5 | 460 | об'єкт |
| –“– | –“– | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 3, смт Млинів - реконструкція | –“– | об'єкт | 349,6 | 349,6 | 260 | об'єкт |
| –“– | –“– | Гуманітарна гімназія, смт Млинів - реконструкція | –“– | об'єкт | 299,6 | 299,6 | 210 | об'єкт |
| –“– | –“– | Поліклініка районної центральної лікарні, смт Млинів - реконструкція | –“– | об'єкт | 200,8 | 200,8 | 200,8 | об'єкт |
| –“– | –“– | Районний центр дозвілля, смт Млинів - реконструкція | –“– | об'єкт | 802 | 802 | 710 | об'єкт |
| –“– | –“– | Музична школа, смт Млинів - реконструкція | –“– | об'єкт | 500,3 | 500,3 | 409,2 | об'єкт |
| –“– | –“– | Громадський культурно–дозвільний комплекс, смт Млинів - будівництво | –“– | об'єкт | 1605 | 1605 | 1500 | об'єкт |
| –“– | –“– | Хірургічний корпус центральної районної лікарні по вул. Садова, 4, м. Радивилів - реконструкція | 2008–2009 | 1130 кв. метрів | 1818,5 | 1818,5 | 506,6 | операційний блок - 315 кв. метрів |
| –“– | –“– | Середня школа на 550 учнівських місць, с. Шпанів Рівненського району - будівництво | 2003–2009 | 550 учнівських місць | 8640,2 | 8390,2 | 831 |  |

| Назва головного розпо-рядника коштів | Замовник | Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будів-ництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, тис. гривень | 2008 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2008 р. | обсяг фінансування за рахунок субвенції, тис. гривень | введення в експлуатацію, відповідних одиниць |
| Управління капітального будівництва облдержад-міністрації | Управління капітального будівництва облдержад-міністрації | Реконструкція частини будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, с. Городище Рівненського району | 2007–2008 | 150 учнівських місць, покрівля – 507 кв. метрів, спортивний зал – 127 кв. метрів | 1602,5 | 781,5 | 324,8 | 150 учнівських місць, покрівля - 507 кв. метрів, спортивний зал - 127 кв. метрів |
| –“– | –“– | Центральна районна лікарня, смт Рокитне - будівництво (терапевтичний корпус з харчоблоком) | 2004–2009 | 125 ліжок | 20897 | 18687,7 | 6980,2 |  |
| –“– | –“– | Переобладнання казарми військової частини № 15 під терапевтичний корпус на 100 ліжок центральної районної лікарні, м. Сарни | –“– | 100 ліжок | 8293,9 | 4707 | 2000 | 50 ліжок |

Перший заступник голови обласної ради 								                        			В.А.Королюк