ПЛАН

на 2015 – 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку

Рівненської області на період до 2020 року

Мета, підстави, методика та опис розроблення Плану на 
2015 - 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області 
на період до 2020 року

В області розроблено в установленому порядку, схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року 
№ 612 та затверджено рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року 
№ 1374 Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2020 року 
(далі – Стратегія).

Стратегію узгоджено з положеннями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385.

Стратегія є базою для створення комплексної системи стратегічного планування в області, включаючи розроблення нових та уточнення діючих регіональних програм, їх гармонізацію із стратегічними та операційними цілями, завданнями розвитку Рівненщини.

У Стратегії передбачено завдання перетворити Рівненщину в перехрестя реальних можливостей для реалізації всіх видів економічної діяльності та втілення найрізноманітніших і найсміливіших бізнес-ідей; територію унікальних природних ресурсів Полісся, де збережено історико-культурну спадщину та національні традиції українського народу; комфортний для проживання регіон, де створено рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини.

Партнерами в процесі підготовки Стратегії були: місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, науковці області, представники бізнесу та громадських організацій.

Методика реалізації Стратегії передбачає здійснення її заходів у рамках двох послідовних та взаємопов’язаних програмних циклів (етапів), включених у два плани реалізації:

перший – 2015–2017 роки;

другий – 2018–2020 роки.

Середньострокові плани реалізації регіональних стратегій розвитку є базою для середньострокового бюджетного планування та передбачають заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання, а також основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.

План на 2015 - 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (далі – План на 2015 - 2017 роки) розроблений на підставі Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 16 листопада 2011 року № 1186 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку».

План на 2015 - 2017 роки є невід’ємною частиною Стратегії. Заходи (проекти) Плану на 2015 - 2017 роки в повному обсязі відповідають визначеним Стратегією стратегічним та операційним цілям.

| СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ |
| --- |
| Розвиток економічного потенціалу | Розвиток сільських територій | Розвиток людського капіталу |
| ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ |
| Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств | Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції | Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці |
| Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу | Розвиток інфраструктури сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ | Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів |
| Розвиток внутрішнього туризму | Підтримка зайнятості сільського населення | Удосконалення управління регіональним розвитком |
| Економічний розвиток північних районів Рівненщини |  |  |

План на 2015 - 2017 роки, який розроблявся на середньостроковий термін у рамках вищевказаних стратегічних цілей, визначив операційні цілі, які наближатимуть досягнення стратегічних цілей розвитку області.

В процесі розроблення Плану на 2015 - 2017 роки максимально застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах Європейського Союзу, із врахуванням особливостей України.

Підготовка Плану на 2015 - 2017 роки проводилась робочою групою 
(до складу якої увійшли представники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадськості, депутати місцевих рад, науковці), згідно з планом та за методологічного супроводу Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».

У вересні 2014 року на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації та у місцевих засобах масової інформації було розміщено оголошення про збір пропозицій щодо проектів регіонального розвитку, які будуть реалізовуватись в рамках Плану на 2015 - 2017 роки.

Усі надіслані протягом жовтня - листопада 2014 року пропозиції були розглянуті на трьох засіданнях експертних груп з розроблення 
Плану на 2015 - 2017 роки щодо відповідності їх завданням Стратегії та положенням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року.

У процесі розроблення Плану на 2015 - 2017 роки пропозиції проектів регіонального розвитку були оцінені та зібрані регіональними експертами у три тематичні програми: розвиток економічного потенціалу, розвиток сільських територій, розвиток людського капіталу.

Зауваження та пропозиції, висловлені експертами на засіданнях експертних груп, були враховані головним розробником документа – департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 
при формуванні проекту Плану на 2015 - 2017 роки.

Проекти, включені до Плану на 2015 - 2017 роки, зокрема, передбачають зменшення дисбалансів у розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць області, покращення умов для започаткування та ведення підприємницької діяльності, поліпшення ситуації у сфері зайнятості.

Фінансове забезпечення Плану на 2015 - 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

Механізмами фінансування проектів та заходів Плану на 
2015 - 2017 роки є:

1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) грантові угоди, об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів, державних та приватних партнерів на засадах державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;

3) капітальні видатки державного бюджету;

4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання депресивності територій;

5) угоди щодо регіонального розвитку;

6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

7) галузеві обласні, районні та міські програми.

Впровадження проектів та заходів Плану на 2015 - 2017 роки здійснюватиметься за рахунок:

1) коштів державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку;

2) коштів обласного бюджету, у тому числі бюджету розвитку обласного бюджету, а також інших місцевих бюджетів;

3)   благодійних внесків;

4) коштів міжнародних організацій, програм та проектів міжнародної технічної допомоги;

5) коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану на 
2015 - 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області 
на період до 2020 року

Моніторинг та оцінка результативності виконання Стратегії  та Плану на 2015 – 2017 роки проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2014 № 612 «Про Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2020 року» відповідальним за проведення моніторингу і оцінки реалізації Стратегії визначено департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану 
на 2015 – 2017 роки проводяться щороку з метою визначення стану виконання проектів (заходів) регіонального розвитку, а також проведення аналізу соціально-економічного розвитку області.

Моніторинг стану впровадження проектів (заходів) здійснюється на підставі інформації виконавців, визначених Планом на 2015 - 2017 роки, 
яка подається ними відповідальному за проведення моніторингу та 
оцінки реалізації Плану на 2015 - 2017 роки у строки, встановлені облдержадміністрацією.

Моніторинг соціально-економічного розвитку області проводиться на підставі офіційних статистичних даних та матеріалів виконавців, визначених Планом на 2015 - 2017 роки, які подаються відповідальному за проведення моніторингу і оцінки реалізації Плану на 2015 - 2017 роки у строки, встановлені облдержадміністрацією.

Оцінка результативності Плану на 2015 - 2017 роки проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання і порівняння фактичних результатів із узгодженими з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року індикаторами, на досягнення прогнозованих значень яких спрямовані Стратегія та План на 2015 - 2017 роки.

ПЕРЕЛІК

узгоджених з Державною стратегією регіонального розвитку 
на період до 2020 року індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія та План на 2015 - 2017 роки

| № | Назва показника | Одиниця виміру | Роки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2016 |
|  | Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу | гривень | 18578* | 26428 |
|  | Наявний дохід у розрахунку на одну особу | гривень | 20711 | 22333 |
|  | Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу | дол. США | 271 (станом на 01.01.2014) | 297 (станом на 01.01.2017) |
|  | Експорт товарів у розрахунку на одну особу | дол. США | 417 | 454 |
|  | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення | одиниць | 42 | 62 |
|  | Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення | одиниць | 3 | 4 |
|  | Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників | гривень | 2844 | 3901 |
|  | Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сільського населення) | проміле | 12,7 | 12,2 |
|  | Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей на 10 тис. населення на кінець року | лікарів | 41,1 | 42,5 |
|  | Рівень смертності на 1 тис. населення | проміле | 12,6 | 12,3 |
|  | Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16–59 років (міська місцевість) | проміле | 498 (станом на 01.01.2013) | 474,3 (станом на 01.01.2017) |
|  | Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16–59 років (сільська місцевість) | проміле | 728 (станом на 01.01.2013) | 685,7 (станом на 01.01.2017) |
|  | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість) | відсотків кількості дітей відпо-відного віку | 71** | 77 |
|  | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість) | відсотків кількості дітей відпо-відного віку | 27** | 35 |
| № | Назва показника | Одиниця виміру | Роки |
|  |  |  | 2013 | 2016 |
|  | Питома вага утилізованих відходів | відсотків загальної кількості утворених відходів | 13,1** | 29,3 |
|  | Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці | відсотків | 9,4 | 9,2 |
|  | Площа земель природно-заповідного фонду | тис. гектарів | 181,5 (станом на 01.01.2014) | 297,8 (станом на 01.01.2017) |
|  | Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці | відсотків | 9 (станом на 01.01.2014) | 14,9 (станом на 01.01.2017) |

* Попередні  дані.

** Дані за 2012 рік.

Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку області.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним бюджетний рік.

Проекти та заходи плану на 2015 - 2017 роки із реалізації

Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

| № | Найменування проекту, перелік основних заходів | Відповідальні виконавці | Термін вико-нання | Джерела фінансування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ |
| Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств |
| 1.1. | Розроблення інвестиційних проектів для віддалених від обласного центру районів. Розроблення критеріїв та відбір кращих інвестиційних проектів для визначених районів. Розроблення повної інвестиційної документації для відібраних проектів (бізнес-плани, техніко-економічне обґрунтування). Виготовлення матеріалів для інвестиційної промоції відібраних проектів. Адресна ідентифікація потенційних інвесторів для відібраних проектів | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «ІнвестІнРівне» | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти підприємств, проекти та програми міжнародної технічної допомоги | Підготовка необхідної інвестиційної документації для 20 інвестиційних проектів розвитку районів та підприємств області |
| 1.2. | Розроблення техніко-економічного обґрунтування створення індустріальних парків Рівненщини. Збір попередніх технічних умов на підведення інженерно-технічних мереж. Підготовка проектних завдань та залучення експертів до розроблення техніко-економічного обґрунтування. Розроблення техніко-економічного обґрунтування для індустріального парку Рівненської області та трьох індустріальних парків площею 15 - 40 гектарів. Проведення технічного аудиту десяти найбільш привабливих земельних ділянок та майнових комплексів. Розроблення бізнес-планів чотирьох індустріальних парків | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «ІнвестІнРівне» | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, власні кошти підприємств, проекти та програми міжнародної технічної допомоги | Підготовка та представлення повного комплекту документів з будівництва індустріального парку Рівненської області площею 145 гектарів та трьох індустріальних парків площею 15 - 40 гектарів |
| 1.3. | Проведення навчань з інвестиційного супроводу та виготовлення матеріалів для інвестиційної промоції. Створення та друк інвестиційного паспорта Рівненської області, інвестиційних паспортів районів, міст обласного значення, галузевих та тематичних буклетів та брошур. Розроблення та проведення курсу тренінгів для представників територіальних громад з метою вирішення організаційно-кадрових питань інвестиційної діяльності. Участь у інвестиційних конференціях, круглих столах, виставках, форумах з метою промоції області в Україні та за кордоном | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «ІнвестІнРівне» | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій | Створення та регулярне оновлення пакета промоційних матеріалів, що сприятимуть залученню інвестицій |
| 1.4. | Оновлення та розвиток інвестиційного веб-порталу області. Пошук та ідентифікація інвестиційних об’єктів, інвестиційних пропозицій. Створення бази даних земельних ділянок та об’єктів нерухомості. Створення нового порталу або ж оновлення існуючого інвестиційного веб-порталу. Розміщення в мережі Інтернет відібраних та доопрацьованих інвестиційних пропозицій | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «ІнвестІнРівне», райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій | Функціонування сучасного інвестиційного веб-порталу області, що містить необхідну для потенційних інвесторів актуальну інформацію |
| 1.5. | Проведення щорічного інвестиційного форуму у Рівненській області. Підготовка концепції проведення форуму. Організація рекламної кампанії, інформаційного забезпечення. Розроблення та друк промоційної продукції (буклети, брошури, стенди, презентації). Організація та проведення секційних тематичних обговорень, круглих столів та поїздок на окремі промислові підприємства області | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «ІнвестІнРівне» | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій | Промоція інвестиційного потенціалу області. Налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання області та іноземними інвесторами. Зростання обсягів залучення інвестицій в економіку області |
| 1.6. | Дослідження товарно-транспортних потоків для визначення перспектив розвитку КП «Міжнародний аеропорт «Рівне» Рівненської обласної ради. Проведення анкетування найбільших компаній, які оперують перевезеннями вантажів та потенційно готові скористатися послугами авіатранспорту. Формування висновків про можливі моделі використання потужностей аеропорту | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «ІнвестІнРівне», громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Підготовка висновків щодо товарно-транспортних потоків у Рівненській області, можливих шляхів відновлення роботи аеропорту на ринку перевезень вантажів |
| 1.7. | Запровадження моніторингу використання електроенергії, води та теплової енергії в установах бюджетної сфери області. Облік, планування, нормування та контроль витрат паливно-енергетичних ресурсів. Інформування, стимулювання та навчання управлінського і технічного персоналу у сфері енергозбереження. Управління споживанням паливно-енергетичних ресурсів. Проведення внутрішніх енергетичних аудитів, упровадження енергозберігаючих заходів. Виявлення технічних особливостей окремих будівель бюджетних установ, планування заходів з усунення причин підвищеного енергоспоживання, проектів інвестиційних заходів з їх модернізації | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 рік | Обласний бюджет, місцеві бюджети | Проведення на постійній основі комплексного енергомоніторингу в усіх установах бюджетної сфери області. Економія та раціональне використання енергетичних ресурсів, скорочення видатків обласного та місцевих бюджетів на енергоносії |
| 1.8. | Сприяння організації та функціонуванню суб’єктів господарювання з вирощування та заготівлі біопалива (енергетичних рослин). Придбання посадкового матеріалу та здійснення посадки енергетичних рослин. Придбання обладнання для заготівлі твердого палива. Постачання біопалива в міста (селища) для опалення установ комунальної сфери | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій, кошти інвесторів | Створення та функціонування п’яти енергетичних кооперативів. Заміщення використання дорогого енергоресурсу (природного газу) альтернативним біопаливом |
| 1.9. | Реконструкція котельні Ступнівської сільської ради Здолбунівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Здолбунівська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Реконструкція котельні з переведенням котлів на роботу на твердому паливі. Поліпшення системи опалення приміщення сільської ради та лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини |
| 1.10. | Реконструкція котельні в с. Варковичі Дубенського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Дубенська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Модернізація котельні з переведенням котлів на тверде паливо. Заміщення використання природного газу альтернативним паливом |
| 1.11. | Реконструкція котельні на вул. Грушевського, 170-в у м. Дубно | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації,виконавчий комітет Дубенської міської ради | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Дубно | Модернізація чотирьох котлів з переведенням їх на тверде паливо (очікувана економія коштів - 1,5 млн. гривень на рік). Підвищення якості надання послуг з теплозабезпечення |
| 1.12. | Реконструкція котельні на вул. Грушевського, 141 в м. Дубно | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації,виконавчий комітет Дубенської міської ради | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Дубно | Модернізація котельні з переведенням котлів на тверде паливо (очікувана економія коштів - 1,5 млн. гривень на рік). Підвищення якості надання послуг з теплозабезпечення |
| Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу |
| 1.13. | Вдосконалення діяльності та розширення мережі підтримки малого та середнього бізнесу. Підвищення ефективності роботи існуючих та створення нових елементів інфраструктури сприяння розвитку підприємництва та територіальних громад (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів). Підтримка створення та розвитку малих та середніх підприємств, у тому числі у сільській місцевості | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські об’єднання підприємців, спеціалізовані сервісні установи | 2015 – 2017 роки | Обласний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Покращення середовища для ведення бізнесу. Створення нових підприємств та робочих місць. Покращення доступу малого та середнього бізнесу до кредитних ресурсів та послуг з розвитку бізнесу. Створення нових можливостей для громад щодо розроблення та втілення проектів розвитку |
| 1.14. | Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів. Створення схеми управління та статутних документів, реєстрація, облаштування коворкінг-центру. Промоція коворкінг-центру серед молоді та представників бізнесу регіону. Проведення конкурсу бізнес-ідей серед молоді. Проведення тренінгів для найкращих учасників конкурсу бізнес-ідей. Організація мотиваційних зустрічей молоді з успішними бізнесменами | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, вищі навчальні заклади, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, громадські об’єднання підприємців, спеціалізовані сервісні установи | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств та закладів | Створення коворкінг-центру. Збільшення частки молоді, зацікавленої у започаткуванні власної справи |
| 1.15. | Реформування системи надання адміністративних послуг. Проведення організаційного аудиту 20 центрів надання адміністративних послуг з метою визначення потреб у проведенні навчальних заходів та матеріально-технічному забезпеченні. Створення матеріально-технічної бази, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, оптимізація існуючих технічних систем. Навчання персоналу центрів надання адміністративних послуг. Моніторинг ефективності роботи центрів та планування заходів з її підвищення | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, причетні територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – надавачі адмінпослуг | 2015 – 2017 роки | Державний, обласний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Впорядкування та подальше реформування системи надання адміністративних послуг в області. Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг. Створення регіональної системи електронного документообігу |
| 1.16. | Створення сучасного центру надання адміністративних послуг в м. Рівне. Проведення робіт з реконструкції приміщення адміністративної будівлі за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2 для організації центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради із суттєвим розширенням переліку адмінпослуг, які надаються через зазначений центр | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, причетні територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – надавачі адмінпослуг, виконавчий комітет Рівненської міської ради | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Рівне, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій | Належне матеріально-технічне, організаційно-кадрове та фінансове забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради |
| 1.17. | Створення інноваційного технологічного центру «Територія випереджаючого інноваційного розвитку». Започаткування конкурсу інноваційних та творчих стартап-проектів молоді. Створення веб-порталу для оприлюднення результатів конкурсу. Створення бізнес-інкубатора для забезпечення підтримки стартапів, бізнес-школи та школи інформаційних технологій. Створення мережі науково-дослідних лабораторій та центрів. Започаткування щорічного форуму ідей | Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, виконавчі комітети рад міст обласного значення, спеціалізовані сервісні установи | 2015 – 2017 роки | Власні кошти навчальних закладів, кошти учасників проекту, інвесторів | Створення інноваційного технологічного центру, формування унікального науково-освітнього середовища, сприятливе для концентрації інтелектуального капіталу та заохочення розвитку інноваційних технологій |
| 1.18. | Надання допомоги суб’єктам господарювання області у реалізації їх експортного потенціалу. Аналіз експортноорієнтованих галузей регіону, експортних можливостей підприємств, ринків, на яких ведуть свою діяльність експортери регіону, конкурентних цін на продукцію експортерів. Аналіз відповідності міжнародним стандартам експортної продукції. Стандартизація та сертифікація експортної продукції відповідно до міжнародних стандартів. Підготовка і проведення рекламної кампанії на зовнішніх ринках | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, ДП "Рівнестандарт-метрологія", Рівненська торгово-промислова палата, громадські об’єднання підприємств, спеціалізовані сервісні установи | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, власні кошти підприємств, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Сприяння розширенню ринків збуту місцевих товаровиробників. Підвищення якості продукції експортерів. Популяризація продукції місцевих товаровиробників |
| Розвиток внутрішнього туризму |
| 1.19. | Розвиток мережі кулінарної спадщини. Відбір найкращих рецептів страв. Визначення туристичних об’єктів, які можуть бути розвинені в рамках кулінарних тематичних туристичних маршрутів. Аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих маршрутах (житло, ресторани, пункти відпочинку, пам’ятки тощо). Маркування і облаштування кулінарних туристичних маршрутів. Розроблення, видання та поширення на всеукраїнських та міжнародних виставкових заходах промоційних матеріалів про мережу кулінарної спадщини Рівненської області. Проведення конкурсів та майстер-класів з приготування традиційних страв | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Розвиток сільського туризму, зростання рівня зайнятості населення (особливо в сільській місцевості). Збереження знань та особливостей приготування традиційних страв |
| 1.20. | QR-кодування туристичної інформації про Рівненщину. Встановлення 40 таблиць з QR-кодами з туристичною інформацією у туристичних зонах міст Рівне, Дубно, Корець та Острог. Створення додаткових можливостей для популяризації чотирьох привабливих для туристів міст через соціальні мережі та інші інформаційні ресурси | Управління культури і туризму облдержадміністрації, громадські організації та установи | 2015 рік | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Покращення матеріально-технічного стану та інформаційного забезпечення туристичних зон трьох малих історичних міст області та центру міста Рівне шляхом розроблення та встановлення мережі QR-кодів з туристичною інформацією |
| 1.21. | Встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до туристичних об’єктів. Визначення та розроблення макета туристичного вказівника. Визначення переліку об’єктів, до яких будуть виготовлені та встановлені вказівники. Узгодження місця розташування туристичних вказівників та їх встановлення вздовж міжнародних транспортних коридорів. Здійснення маркетингової кампанії | Управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,служба автомобільних доріг у Рівненській області, управління ДАІ УМВС України в Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Державний та обласний бюджети, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, інвестиційні кошти | Підвищення рівня обізнаності автотуристів про туристичний потенціал області. Збільшення відвідуваності туристичних об’єктів Рівненщини транзитними туристами |
| 1.22. | Проведення тренінгів для представників територіальних громад з питань організації локального туристичного продукту та його промоції. Навчання активістів територіальних громад Рівненщини, в тому числі власників агросадиб, особливостям організації локального туристичного продукту та його промоції. Об’єднання активістів територіальних громад Рівненщини, що зацікавлені в розвитку внутрішнього туризму в регіональну мережу, для подальшого обміну інформацією та ідеями щодо розвитку та просування туристичних продуктів | Управління культури і туризму облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, райдержадміністрації, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Проведення 28 тренінгів. Інформування, підвищення рівня знань 550 активістів територіальних громад Рівненщини, в тому числі власників агросадиб, щодо особливостей організації локального туристичного продукту та його промоції, функціонування агросадиб |
| 1.23. | Створення туристично-інформаційного центру в м. Рівне. Визначення організаційних форм діяльності туристично-інформаційного центру. Розроблення єдиного стилізованого покажчика для ідентифікації туристично-інформаційного центру. Збір, обробка та систематизація інформації про туристичний потенціал області, пропозицій партнерів. Розроблення та виготовлення каталогу пропозицій туристично-інформаційного центру в електронному та друкованому форматі. Здійснення маркетингової кампанії | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2016 – 2017 роки | Обласний бюджет, міський бюджет міста Рівне, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, інвестиційні кошти | Створення туристично-інформаційного центру. Створення та актуалізація бази даних про туристичні об’єкти, події, пропозиції. Налагодження механізму обміну інформацією між туристично-інформаційним центром, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та зацікавленими особами. Запровадження практики моніторингу ринку туристичних послуг |
| 1.24. | Маркетингова підтримка народних промислів і ремесел Рівненщини. Конкурсний відбір майстрів народних промислів і ремесел Рівненщини. Проведення навчань з питань маркетингу продукції для відібраних майстрів. Проведення майстер-класів для навчання молоді народним ремеслам та промислам. Маркетинг готової продукції майстрів народних промислів і ремесел Рівненщини через мережу Інтернет. Проведення фестивалю-ярмарку народних промислів та ремесел | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, інвестиційні кошти | Популяризація народних промислів і ремесел. Створення умов для професійного спілкування майстрів. Надання можливості талановитим народним майстрам проявляти свої творчі здібності та реалізовувати продукцію. Вдосконалення форм активного відпочинку жителів та гостей області |
| 1.25. | Проведення семінарів-тренінгів зі створення мережі хостелів на території області. Проведення тренінгів для членів територіальних громад щодо специфіки оптимізації житла для бюджетних туристів. Формування однієї бази даних потенційних хостелів Рівненщини. Інформування та навчання 80 власників потенційних хостелів та активістів територіальних громад | Управління культури і туризму облдержадміністрації, громадські організації та установи | 2015 – 2016 роки | Обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Створення додаткових можливостей для розвитку локальних туристичних продуктів області |
| 1.26. | Створення мережі автокемпінгів. Визначення місць та відведення земельних ділянок для облаштування автокемпінгів. Підведення комунікацій та облаштування автокемпінгів. Встановлення відповідних дорожніх знаків. Картографічне нанесення місця розташування автокемпінгів. Підготовка та проведення маркетингової кампанії | Управління культури і туризму облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у Рівненській області, Головне управління Держземагентства у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій, інвестиційні кошти, власні кошти підприємств | Створення та облаштування автокемпінгів уздовж міжнародних транспортних коридорів області. Покращення туристичної інфраструктури для автотуристів |
| 1.27. | Створення інфраструктури розвитку велотуризму. Вивчення та аналіз території області, визначення пріоритетних напрямків для розвитку велотуризму. Розроблення концепції та картографічна побудова велосипедних маршрутів з відповідною інфраструктурою. Розроблення та виготовлення уніфікованої системи маркування велосипедних маршрутів. Створення веломаршрутів на місцевості, проведення їх маркування, облаштування велостоянок. Розроблення системи інформування велотуристів про об’єкти туристичної інфраструктури. Підготовка та проведення маркетингової кампанії | Управління культури і туризму облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Розроблення п’яти пілотних велосипедних маршрутів із відповідною інфраструктурою та створення умов для подальшого розвитку мережі велодоріжок. Створення та встановлення уніфікованих маршрутних знаків європейського зразка |
| 1.28. | Організація проведення щорічного фестивалю «Бурштиновий шлях». Проведення щорічного етно-тур-фесту «Бурштиновий шлях». Підготовка та видання презентаційних, рекламно-інформаційних матеріалів, сувенірної продукції. Створення на базі музею відкритого фольклорного майданчика за участю фольклорних та автентичних колективів поліського регіону. Підготовка та проведення маркетингових кампаній, інформаційних турів для туристичних агенцій та засобів масової інформації | Управління культури і туризму облдержадміністрації, Володимирецька, Зарічненська райдержадміністрації, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Створення інноваційного туристичного продукту «Бурштиновий шлях». Популяризація туристичного потенціалу області. Збереження та популяризація унікальних зразків поліського фольклору, ремесел, кулінарної спадщини тощо. Розвиток туристичної інфраструктури, сприяння розвитку Володимирецького та Зарічненського районів |
| 1.29. | Розвиток екстрим-туризму Рівненщини. Проведення двох ознайомчих поїздок на об’єкти, що мають потенціал для розвитку екстремальних видів туризму. Розроблення та поширення друкованої продукції українською та англійською мовами щодо можливостей екстремальних видів туризму в області. Створення та поширення відповідної реклами на основних туристичних порталах в мережі Інтернет | Управління культури і туризму облдержадміністрації, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Удосконалення форм активного відпочинку жителів та гостей Рівненщини. Ознайомлення 20 представників туристичних операторів України та 20 представників провідних засобів масової інформації України з туристичними об’єктами, що мають потенціал для розвитку екстремальних видів туризму |
| 1.30. | Створення інтерактивних об’єктів (побудова віртуальної моделі антропогенного ландшафту міста Рівне в районі комунального закладу «Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради, де розташовувався палац князів Любомирських). Створення робочої групи та визначення етапів дослідження. Проведення дослідження та формування завдань тривимірного моделювання. Створення тривимірного моделі палацу Любомирських. Розроблення сценарію та моделі дитячої гри «Пригоди в старому місті Рівне». Розроблення промоції продуктів проекту та їх просування | Управління культури і туризму облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, комунальний заклад «Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради, виконавчий комітет Рівненської міської ради, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти навчальних закладів | Створення тривимірної моделі історичного центру міста Рівне, палацу Любомирських. Підготовка гри мобільного додатка для дітей. Розроблення відповідно до створеної тривимірної моделі настільних ігор для дітей. Відпрацювання моделі підвищення туристичної привабливості історичного об’єкта |
| 1.31. | Розроблення туристичного бренду Рівненської області. Створення туристичного інтернет-порталу, постійне наповнення його контентом. Удосконалення туристичних маршрутів та формування якісних туристичних брендових пропозицій. Промоція бренду та порталу на внутрішньоукраїнському та міжнародному туристичних ринках шляхом виготовлення та поширення презентаційних матеріалів, поліграфічної продукції тощо | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Підвищення рівня поінформованості жителів та гостей області про туристичні продукти Рівненської області, місцеві звичаї та традиції, події регіону. Формування позитивного туристичного іміджу та інтенсифікація туристичних потоків територією області |
| 1.32. | Реалізація проекту з популяризації самобутньої культури, народних традицій та ремесел Рівненської області «Волинський серпанок». Вивчення традиційних народних промислів Рівненщини, збирання артефактів, їх відтворення із сучасних матеріалів. Створення веб-порталу народних промислів. Розповсюдження інформації через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші інформаційні ресурси. Освоєння стародавніх ремесел, навчання майстрів, продаж готової продукції. Організація та проведення виставок, презентацій серпанкового одягу. Створення документального фільму «Волинський серпанок». Проведення фестивалів, лекцій, майстер-класів, конференцій, історичних реконструкцій, концертів етнічної музики, ярмарків продукції. Внесення пам’ятки «Серпанковий одяг» до Переліку об’єктів (елементів) нематеріальної культурної спадщини України | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, проекти та програми міжнародної технічної допомоги | Популяризація самобутньої культури, народних традицій та ремесел Рівненської області |
| 1.33. | Встановлення вуличних ліхтарів-указників з доступом до безпроводової мережі Інтернет. Встановлення 55 ліхтарів-указників у туристичних зонах міст Рівне, Дубно, Острог, Корець. Передача 55 ліхтарів-указників у туристичних зонах міст Рівне, Дубно, Корець та Острог у спільну власність відповідних територіальних громад. Підключення 15 точок доступу до безпроводової мережі Інтернету | Управління культури і туризму облдержадміністрації, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Покращення доступу жителів регіону та туристів до інформації. Формування позитивного туристичного іміджу регіону в мережі Інтернет. Залучення сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій до розвитку туризму в регіоні |
| 1.34. | Облаштування місць відпочинку туристів. Визначення п’яти найпопулярніших зон відпочинку туристів на території області. Підведення комунікацій та інфраструктурне облаштування зон відпочинку: бесідки, накриття, лавки, місця для вогнища, смітники, місця для паркування транспорту та велосипедів, дитячі майданчики. Встановлення необхідних дорожніх вказівників. Інформування жителів області та туристів про зони відпочинку за допомогою веб-ресурсів, засобів масової інформації, поліграфічної та іншої рекламної продукції | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Реалізація туристично-рекреаційного потенціалу області на основі інфраструктурного облаштування зон короткочасного відпочинку |
| Економічний розвиток північної Рівненщини (вирівнювання територіальних диспропорцій) |
| 1.35. | Створення цеху заморожування та консервування лісових ягід, грибів та сільськогосподарської продукції. Розроблення бізнес-планів та статутних документів переробних підприємств. Підготовка приміщень для встановлення ліній очистки, заморожування, переробки продукції. Закупівля необхідного обладнання, підбір та навчання персоналу. Створення пунктів заготівлі лісових ресурсів, призначення відповідальних осіб | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства, райдержадміністрації, спеціалізовані сервісні установи | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти підприємств | Створення нових комунальних переробних підприємств та/або кооперативів. Підвищення рівня зайнятості та доходів сільського населення. Збільшення надходжень до районних та сільських бюджетів |
| 1.36. | Дозиметрична паспортизація населених пунктів області, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Організація заходів із визначення та оцінки вмісту радіонуклідів у продуктах харчування місцевого виробництва, вимірювання активності радіонуклідів в організмі людей, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Рівненська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», райдержадміністрації, Державна установа "Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідемслуж-би України", Сарненська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Оцінка та прогнозування рівнів забруднення продуктів і опромінення людей для визначення потреб у проведенні заходів із реабілітації забруднених територій. Підвищення обізнаності громадян із результатами дозиметричного моніторингу. Формування інформаційної бази для підготовки експертних висновків про радіологічний стан населених пунктів |
| 1.37. | Вивчення радіаційного стану сільськогосподарських угідь забруднених територій. Проведення радіологічного обстеження ґрунтів на площі 87,3 тис. гектарів. Проведення лабораторного аналізу 17,5 тис. відібраних проб ґрунту. Оброблення та узагальнення результатів радіологічних досліджень ґрунтів. Створення електронних картограм забруднення ґрунтів. Розроблення та розповсюдження рекомендацій щодо вирощування відповідних сільськогосподарських культур на забрудненій земельній ділянці | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Рівненська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», райдержадміністрації | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет (у тому числі державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Встановлення рівнів радіоактивного забруднення ґрунтів. Створення картограми забруднення ґрунтів сільських рад, банку даних радіологічного обстеження ґрунтів. Розроблення рекомендацій для землевласників та землекористувачів із вирощування відповідних сільськогосподарських культур |
| 1.38. | Вапнування кислих ґрунтів радіоактивно забруднених територій північних районів. Проведення агрохімічних досліджень ґрунтів. Лабораторне визначення показника кислотності в 10,1 тис. проб ґрунту. Розроблення рекомендацій щодо зниження забруднення рослин радіонуклідами в особистих селянських господарствах. Формування п’яти обслуговуючих кооперативів, які здійснюватимуть вапнування у партнерстві із сільськими радами та місцевими громадами. Підбір, проведення процедури закупівлі та доставка п’яти комплектів спеціальної техніки для проведення робіт з вапнування | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Інститут сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, Рівненська філія державної установи "Інститут охорони ґрунтів України", Національний університет водного господарства та природокористування, райдержадміністрації | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Підвищення культури землеробства. Отримання стабільних врожаїв сільськогосподарської продукції з мінімальним вмістом радіонуклідів. Покращення якості сільськогосподарської продукції |
| 1.39. | Здійснення консервації малопродуктивних сільськогосподарських земель як особливого способу їх охорони (тимчасове виключення земель з господарського обороту, яке здійснюється з метою запобігання та усунення процесів деградації ґрунтів, відновлення їх родючості та реабілітація забруднених територій з урахуванням еколого-агрохімічних показників агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки відповідно до наказу Мінагрополітики від 26.04.2013 № 283 «Про затвердження Порядку консервації земель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342) | Головне управління Держземагентства у Рівненській області, Рівненська філія державної установи "Інститут охорони ґрунтів України", райдержадміністрації | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти | Раціональне використання і збереження земельних ресурсів, поліпшення корисних властивостей і санітарно-гігієнічного стану ґрунтів, екологічно та економічно обґрунтовані освоєння і меліорація непридатних для господарського використання земель. Збереження продуктивності сільськогосподарських угідь |
| 2. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ |
| Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції |
| 2.1. | Визначення (створення) сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за найбільш актуальними для області напрямами розвитку агропромислового комплексу. Аналіз перспективних напрямів для створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Відбір чотирьох кооперативів за обраними напрямами. Розроблення бізнес-планів та технічних проектів технологічного переоснащення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Підготовка специфікації необхідного обладнання. Закупівля, доставка й монтаж обладнання | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані сервісні установи, райдержадміністрації, громадські організації та установи, сільгосптоваро-виробники, асоціації фермерів | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Створення чотирьох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які дозволяють створити варіанти сценаріїв їхнього розвитку в області. Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу у сільській місцевості |
| 2.2. | Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва. Проведення інформаційних заходів з метою популяризації виробництва органічної продукції. Проведення науково-практичних дослідів, організація навчальних поїздок та тренінгів для зацікавлених сільськогосподарських товаровиробників. Планування розвитку господарств за умови переходу до органічного виробництва, з урахуванням еколого-токсикологічних показників агрохімічного паспорта земельної ділянки (розроблення рекомендацій з інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур для виробництва органічної продукції, типових бізнес-планів тощо). Розроблення проекту стандарту «Органічна рослинницька сільськогосподарська продукція. Вимоги до виробництва і переробки. Правила використання». Підготовка маркетингового пакета для просування органічної продукції в області та за її межами | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Рівненська філія державної установи "Інститут охорони ґрунтів України", Національний університет водного господарства та природокористування, Інститут сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, сільгосптоваро-виробники, райдержадміністрації, спеціалізовані сервісні установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Сприяння сільгосптоваровироб-никам у розширенні їхньої економічної спроможності шляхом розвитку органічного виробництва нетрадиційних та малопоширених видів агропродукції, вирощування нових сортів рослин та порід тварин. Створення місцевої торгової марки та рекомендацій щодо просування органічної продукції в області та за її межами |
| 2.3. | Створення ринків сільгосппродукції. Відбір місць розміщення ринків на основі конкурсу. Оцінка потреби у ринках на основі проекту дослідження товаропотоків області. Підготовка проектної документації для будівництва ринків. Будівництво та промоція чотирьох ринків | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, дирекції ринків сільгосппродукції, райдержадміністрації | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій, власні кошти підприємств | Покращення можливостей для реалізації продукції дрібних та середніх агровиробників Рівненщини. Розроблення документації для створення чотирьох ринків агропродукції |
| Розвиток інфраструктури сільських територій та периферії навколо міст та селищ |
| 2.4. | Будівництво другої черги середньої школи в с. Шпанів Рівненського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рівненська райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію другої черги школи на 299 учнівських місць. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.5. | Будівництво другої черги загальноосвітньої школи в с. Глинне Рокитнівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рокитнівська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію другої черги школи на 295 учнівських місць. Створення належних умов для навчання та виховання дітей у населеному пункті із високим рівнем народжуваності |
| 2.6. | Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Старе Село Рокитнівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рокитнівська райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Завершення будівництва школи. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.7. | Будівництво другої черги школи в с. Тинне Сарненського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Сарненська райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Завершення будівництва школи на 1100 учнівських місць. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.8. | Будівництво другої черги загальноосвітньої школи № 14 в м. Рівне | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчий комітет Рівненської міської ради | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Рівне | Завершення будівництва та введення в експлуатацію навчального закладу на 320 місць для школярів та 40 – для дітей дошкільного віку. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.9. | Реконструкція гуртожитку загальноосвітньої школи № 3 під навчально-виховний комплекс в смт Володимирець | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Володимирецька райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію навчально-виховного комплексу на 80 місць та гуртожитку на 40 місць для школярів. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.10. | Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Радянській, 4 в смт Гоща | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Гощанська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Проведення заміни вікон і дверей у школі. Забезпечення оптимального температурного режиму (очікувана економія бюджетних коштів - 284,2 тис. гривень на рік) |
| 2.11. | Реконструкція незавершеного будівництва школи під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в с. Горбаків Гощанського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Гощанська райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію школи на 280 учнівських місць. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.12. | Реконструкція приміщення загальноосвітньої школи в с. Тучин Гощанського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Гощанська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Усунення деформацій конструкцій приміщення школи. Забезпечення належного температурного режиму та умов для проведення навчального процесу |
| 2.13. | Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Білашів Здолбунівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Здолбунівська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Забезпечення належного температурного режиму та умов для проведення навчального процесу |
| 2.14. | Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Новомильськ Здолбунівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Здолбунівська райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Будівництво нового приміщення навчального закладу на 60 місць для дітей. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.15. | Реконструкція дитячого садка в с. Дубляни Демидівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Демидівська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Завершення реконструкції дитячого садка. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.16. | Реконструкція нежитлового приміщення під дитячий садок в с. Новий Корець Корецького району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Корецька райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію нового дошкільного навчального закладу. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.17. | Реконструкція дитячого садка в с. Злазне Костопільського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Костопільська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Завершення реконструкції дитячого садка. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.18. | Реконструкція з добудовою дошкільного навчального закладу на вул. О. Невського, 88 у м. Радивилів | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Радивилівська райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Відкриття після реконструкції дитячого навчального закладу. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.19. | Будівництво дитячого садка на вул. Центральній в смт Оржів Рівненського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рівненська райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Будівництво дитячого садка на 150 місць. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.20. | Будівництво дитячого дошкільного навчального закладу в с. Обарів Рівненського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рівненська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію дитячого дошкільного навчального закладу на 80 місць. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.21. | Реконструкція дитячого садка в с. Великий Житин Рівненського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рівненська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію трьох груп у дитячому садку. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.22. | Реконструкція дошкільного навчального закладу «Сонечко» в с. Ремчиці Сарненського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Сарненська райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Відкриття після реконструкції дошкільного навчального закладу. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.23. | Реконструкція загальноосвітньої школи № 1 у м. Кузнецовськ | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчий комітет Кузнецовської міської ради | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Кузнецовськ | Завершення реконструкції школи. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.24. | Реконструкція загальноосвітньої школи № 2 у мікрорайоні Будівельників, 56 у м. Кузнецовськ | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчий комітет Кузнецовської міської ради | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Кузнецовськ | Проведення реконструкції покрівлі, заміни вікон, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.25. | Реконструкція спортивної зали навчально-виховного комплексу «Тесівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» в с. Тесів Острозького району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Острозька райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію та відновлення занять у спортивній залі. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.26. | Будівництво їдальні загальноосвітньої школи в с. Велюнь Дубровицького району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Дубровицька райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Будівництво та введення в експлуатацію їдальні школи. Створення належних умов перебування дітей у школі |
| 2.27. | Реконструкція даху будівлі навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» у с. Оженин Острозького району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Острозька райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Влаштування шатрового даху у навчальному закладі. Створення належних умов для навчання та виховання дітей |
| 2.28. | Будівництво котельні з встановленням твердопаливного котла загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Вовковиї Демидівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Демидівська райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію котельні з встановленням твердопаливного котла. Забезпечення належного температурного режиму у навчальному закладі |
| 2.29. | Реконструкція котельні навчально-виховного комплексу в с. Ступно Здолбунівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Здолбунівська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію котельні з встановленням твердопаливного котла. Забезпечення належного температурного режиму у навчальному закладі. Заміщення використання природного газу альтернативним паливом |
| 2.30. | Реконструкція котельні з переведенням котла на тверде паливо і заміна мереж загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Спасів Здолбунівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Здолбунівська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію котельні з встановленням твердопаливного котла. Забезпечення належного температурного режиму у навчальному закладі. Заміщення використання природного газу альтернативним паливом |
| 2.31. | Будівництво блочно-модульної котельні дитячого навчального закладу "Пролісок" у с. Деражне Костопільського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Костопільська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Завершення будівництва та ведення в експлуатацію котельні з встановленням твердопаливного котла. Забезпечення належного температурного режиму у навчальному закладі та поліклініці. Очікуване заміщення споживання природного газу - 55 тис. куб. метрів на рік |
| 2.32. | Будівництво котельні загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с. Посників Млинівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Млинівська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію котельні з встановленням твердопаливних котлів. Забезпечення належного температурного режиму у навчальному закладі |
| 2.33. | Будівництво блочно-модульної котельні для навчально-виховного комплексу на вул. Венецькій, 11а у м. Дубно | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчий комітет Дубенської міської ради | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Дубно | Введення в експлуатацію котельні з встановленням твердопаливного котла. Забезпечення належного температурного режиму у навчальному закладі |
| 2.34. | Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в області. Поетапне будівництво 24 лікарських амбулаторій, оснащення медичним обладнанням 181 лікарської амбулаторії | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Покращення доступності та якості кваліфікованої первинної медичної допомоги населенню. Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу |
| 2.35. | Впровадження медичної інформаційної системи на базі комунального закладу «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради. Проведення інтернет-зв’язку та телекомунікаційні роботи. Навчання персоналу навичкам роботи на персональних електронно-обчислювальних машинах. Реконструкція приміщення серверної кімнати. Придбання обладнання для облаштування 38 робочих місць для консультативного обслуговування та 52 робочих місць для лікування хворих. Придбання серверного обладнання (два комп’ютери). Закупівля та встановлення програмного забезпечення Windows на 90 робочих місць. Навчання медперсоналу (більше 200 осіб) | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальний заклад «Рівненська обласна дитяча лікарня», громадські організації та установи | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій, громадських організацій, власні кошти підприємств та закладів | Здійснення запису на прийом до лікаря та діагностичне обстеження у електронній формі. Імпорт результатів лабораторних та функціонально-діагностичних досліджень у електронну медичну картку пацієнта. Ведення електронної медичної картки пацієнта. Забезпечення можливості у спілкуванні між лікарями в режимі он-лайн. Впровадження автоматизованої електронної звітності. |
| 2.36. | Будівництво другого пускового комплексу терапевтичного корпусу комунального закладу «Рокитнівська центральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рокитнівська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію харчоблоку, дитячого, терапевтичного, неврологічного, акушерсько-гінекологічного відділень з операційним блоком. Створення сучасної матеріально-технічної бази для впровадження нових технологій діагностики та лікування |
| 2.37. | Будівництво першої черги поліклініки на вул. Драгоманова, 7 у м. Рівне | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчий комітет Рівненської міської ради | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Рівне | Введення в експлуатацію першої черги поліклініки. Поліпшення якості надання медичних послуг. |
| 2.38. | Реконструкція поліклініки комунального закладу «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради під лікувальний корпус | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Володимирецька райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Оптимізація лікувального процесу, зменшення термінів лікування, забезпечення сучасним обладнанням. Покращення умов надання медичної допомоги |
| 2.39. | Реконструкція гінекологічного відділення комунального закладу «Острозька центральна районна лікарня» Острозької районної ради під гуртожиток | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Острозька райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію гуртожитку. Забезпечення службовим житлом висококваліфікованих спеціалістів закладу |
| 2.40. | Реконструкція терапевтичного корпусу комунального закладу «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради в смт Клевань Рівненського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рівненська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Створення належних умов для функціонування чотирьох відділень на 120 ліжок |
| 2.41. | Реконструкція фасаду комунального закладу «Зарічненська центральна районна лікарня» Зарічненської районної ради | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Зарічненська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Забезпечення належного температурного режиму у приміщенні закладу. Підвищення якості надання медичних послуг, поліпшення умов праці |
| 2.42. | Реконструкція системи опалення поліклінічного відділення комунального закладу «Гощанська центральна районна лікарня» Гощанської районної ради з влаштуванням блочно-модульної котельні | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Гощанська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Забезпечення належного температурного режиму у закладі. Використання альтернативних джерел енергії, зменшення непродуктивних втрат теплової енергії у тепломережі (очікувана економія - 23,3 тис. куб. метрів природного газу на рік) |
| 2.43. | Реконструкція приміщення на вул. Драгоманова, 7 в м. Рівне під управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчий комітет Рівненської міської ради | 2015 - 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Рівне | Проведення реконструкції приміщення. Поліпшення умов праці, підвищення якості надання соціальних послуг |
| 2.44. | Створення пунктів доступу до мережі Інтернет на базі сільських бібліотек. Відбір 100 сільських бібліотек на конкурсній основі. Обладнання відібраних бібліотек комп’ютерною технікою. Навчання бібліотекарів роботі з новітніми технологіями на базі навчально-тренінгового центру Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Відкриття пунктів вільного доступу до мережі Інтернет на базі сільських бібліотек. Моніторинг діяльності пунктів вільного доступу до мережі Інтернет на базі сільських бібліотек | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Отримання доступу до мережі Інтернет (пошук інформації, електронне врядування, інтернет-покупки, пошук роботи тощо) користувачів 100 сільських бібліотек. Підвищення рівня комп’ютерної грамотності 100 бібліотекарів сільських бібліотек. Проведення 100 тренінгів для користувачів сільських бібліотек області. Модернізація роботи 100 сільських бібліотек, що в подальшому створить передумови для розширення видів послуг і кількості відвідувачів |
| 2.45. | Проведення вуличного освітлення на відрізку регіональної автомагістралі Р-05 (Городище – Рівне – Старокостянтинів). Виготовлення проекту реконструкції ліній електропередач у межах с. Шлях Верхівської сільської ради Острозького району шляхом заміни дерев’яних електричних опор та перенесення їх до автомобільної дороги. Реалізація проекту згідно з графіком будівельних робіт | Служба автомобільних доріг у Рівненській області, ПАТ «Рівнеобленерго», Острозька райдержадміністрація, громадські організації та установи | 2016 рік | Кошти обласного та місцевих бюджетів, власні кошти підприємств | Вирішення проблеми освітлення проїжджої частини та узбіччя дороги |
| 2.46. | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Кузнецовськ» | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчий комітет Кузнецовської міської ради | 2015 - 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Кузнецовськ | Проведення технічного переоснащення енергообладнання. Підвищення надійності роботи локальних електричних мереж |
| Підтримка зайнятості сільського населення |
| 2.47. | Створення чотирьох молочарських кооперативів. Вибір чотирьох кооперативів на основі діючих або новостворених кооперативів. Підготовка специфікації обладнання, що підлягає закупівлі, проведення процедури закупівлі та доставка обладнання. Проведення навчання персоналу в частині використання обладнання. Створення кооперативних пасовищ. Розроблення алгоритму використання обладнання й надання послуг. Надання рекомендацій щодо розвитку молочарських кооперативів та пасовищ | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, громадські організації та установи, райдержадміністрації | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти кооперативів | Комплексна підтримка чотирьох кооперативів у закупівлі обладнання та створенні пасовищ. Стимулювання індивідуальних виробників молока до участі у молочарських кооперативах |
| 2.48. | Дорадчий супровід ініціатив з підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів. Створення обласного навчально-координаційного і консультаційного центру із розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Вибір форми діяльності навчально-координаційного і консультаційного центру із розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Відбір персоналу та експертів для центру, технічне оснащення центру. Організація виконання плану діяльності центру. Здійснення оцінки можливих напрямів диверсифікації діяльності господарств населення. Формування мобільних груп та проведення інформаційних семінарів за обраними напрямами у сільській місцевості. Створення сайту, системи електронного та телефонного консультування. Підготовка в установленому порядку проекту концепції створення обласної сільськогосподарської дорадчої служби та плану заходів з її реалізації | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, спеціалізовані сервісні установи | 2015 -2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств | Забезпечення ефективного навчально-консультативного (дорадчого) супроводу з підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів та їх мереж. Створення навчально-координаційного і консультаційного центру. Розроблення та розповсюдження навчально-методичних матеріалів. Створення мобільних робочих груп для роботи у всіх районах області та проведення 48 семінарів. Функціонування сайту системи електронного та телефонного консультування |
| 2.49. | Підтримка зайнятості сільського населення Рівненської області. Проведення досліджень щодо можливостей для самозайнятості та ведення бізнесу на селі. Підготовка та проведення рекламних заходів, спрямованих на підвищення зацікавленості працездатного населення, малих товаровиробників щодо участі у тренінгах. Організація тренінгів для працездатного населення та молоді відповідно до виявлених можливостей (надання послуг та проведення тренінгів). Підготовка та викладання факультативного курсу «Ведення бізнесу у сільській місцевості» у сільських школах. Організація та проведення конкурсу бізнес-планів. Популяризація прикладів успішного ведення власного господарства, започаткування бізнесу | Рівненський обласний центр зайнятості, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, спеціалізовані сервісні установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Підготовка аналітичних звітів щодо нових потенційних можливостей для самозайнятості та ведення бізнесу на селі, потреб у навчанні (послугах). Розроблення плану проведення навчальних семінарів-тренінгів, підготовка 20 тренерів. Проведення 20 навчальних семінарів-тренінгів. Викладання курсу «Ведення бізнесу у сільській місцевості» у всіх сільських школах. Проведення конкурсу бізнес-планів, надання підтримки п‘ятьом найкращим ідеям |
| 2.50. | Розроблення та впровадження програм навчання дітей та молоді традиційним народним ремеслам. Відбір сіл для реалізації у них навчальної програми. Проведення тренінгів у відібраних населених пунктах. Розроблення і видання зручних для користування посібників із традиційних навичок/ремесел | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Покращення знань молоді про традиції та народні ремесла. Покращення потенціалу самозайнятості сільської молоді. Розроблення нової навчальної програми. Проведення щонайменше одного тренінгу у кожному районі. Видавництво не менше трьох посібників |
| 3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ |
| Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці |
| 3.1. | Створення навчального курсу енергозбереження при підготовці робітників. Створення авторського колективу для розроблення навчального курсу. Вивчення потреб роботодавців області, які працевлаштовують робітників для роботи з обладнанням, що використовується у сфері енергозбереження. Розроблення навчального курсу. Закупівля і встановлення у навчальній майстерні професійно-технічних навчальних закладів обладнання для здійснення підготовки робітників у сфері енергозбереження. Інтеграція навчального курсу в існуючі навчальні плани професійно-технічних навчальних закладів | Управління освіти і науки облдержадміністрації, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, власні кошти навчальних закладів, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Розроблення та впровадження у 14 професійно-технічних навчальних закладах області навчального курсу з підготовки кваліфікованих робітників для роботи з обладнанням, що використовується у сфері енергозбереження |
| 3.2. | Створення мережі навчально-виробничих підприємств на базі професійно-технічних навчальних закладів, що готують кваліфікованих робітників за напрямом економічної діяльності «Сільське господарство». Розроблення ідей навчально-виробничих підприємств навчальними закладами. Відбір найбільш життєздатних ідей для створення навчально-виробничих підприємств. Залучення фахівців для налагодження належної роботи навчально-виробничого підприємства (підготовка установчих документів, бізнес-планів). Придбання відповідного обладнання, інструментів та пристосувань. Підготовка та проведення навчання персоналу. Налагодження співпраці та формування мережі з потенційними замовниками робіт та послуг, які будуть надаватися навчально-виробничими підприємствами | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, власні кошти закладів | Створення та забезпечення функціонування мережі спеціалізованих навчально-виробничих підприємств при 8 професійно-технічних навчальних закладах. Підвищення якості освіти щодо підготовки кваліфікованих робітників, що забезпечить конкурентоспроможну адаптацію учнів до ринку праці |
| 3.3. | Підвищення рівня профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області. Популяризація інформаційно-пошукової системи про субрегіональний ринок праці. Видання посібника для молоді з питань самостійного пошуку роботи. Створення центрів кар’єри в загальноосвітніх навчальних закладах області. Публічні обговорення проблем профорієнтації серед учнів. Дистанційне профконсультування молоді в соціальних мережах | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Покращення рівня профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх закладах області |
| 3.4. | Організація навчально-практичного центру на базі Володимирецького ВПТУ № 29. Оцінка та визначення потреб у перекваліфікації незайнятого населення та потреби у стажуванні педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області. Розроблення навчальних програм. Визначення та підбір кадрового складу. Проведення інформаційної кампанії, майстер-класів | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Володимирецька райдержадміністрація | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, власні кошти навчального закладу | Щорічне освоєння новітніх технологій, матеріалів, інструментів та обладнання 60 працівниками підприємств будівельної та електротехнічної галузей. Щорічне вдосконалення практичної підготовки 100 педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти області. Щорічна перекваліфікація 90 осіб незайнятого населення |
| Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів |
| 3.5. | Забезпечення бізнес-освіти учнівської молоді. Щорічна організація конкурсу бізнес-планів для відбору слухачів школи бізнес-освіти (9 – 11 класи). Поширення інформації серед учнів усіх шкіл області про можливість участі у вебінарах школи бізнес-освіти. Організація школи бізнес-освіти за допомогою мережі Інтернет. Проведення мотиваційних зустрічей слухачів школи бізнес-освіти з підприємцями області | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Зростання рівня економічних знань учнівської молоді. Забезпечення доступності сучасних освітніх послуг учням, що навчаються у сільських загальноосвітніх навчальних закладах |
| 3.6. | Організація проведення тренінгів виховання лідерства у педагогів, студентів та учнів. Розроблення плану проведення тренінгів у школах, коледжах, технікумах, університетах області. Проведення тренінгів фахівцями з економіки, фінансів, державного управління, психології. Створення відвідувачами тренінгу клубу успішних людей з членством на постійній основі. Створення сайту, проведення тренінгів в режимі он-лайн. Укладання договорів зі школами, коледжами, технікумами, університетами для постійного проведення тренінгів учням старших класів | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Підвищення рівня фінансової грамотності серед молоді (як мінімум 400 осіб), що сприятиме створенню нових робочих місць |
| 3.7. | Проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Рівненщини. Оголошення конкурсу (підготовка усіх нормативно-правових документів). Проведення навчальних семінарів для представників громад з питань підготовки проектів. Забезпечення консультаційної допомоги з підготовки проектів та у процесі впровадження проектів. Забезпечення перевірки та експертизи проектів. Проведення моніторингу ефективності впровадження проектів. Створення і підтримка веб-сторінок про проекти «Мікрогранти Рівненщини» | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, Західноукраїнська регіональна непідприємницька громадська організація “Волинський ресурсний центр”, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, інвестиційні кошти | Зростання самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив у всіх селах, районах і містах області. Залучення не менше 30 відсотків внутрішніх інвестицій (кошти спонсорів, місцевих бюджетів, членів громади, матеріальні ресурси та праця людей). Створення нових робочих місць, передумов сталого розвитку громад |
| 3.8. | Створення мережі еколого-просвітницьких центрів на території населених пунктів, що межують з Рівненським природним заповідником. Пошук та обстеження потенційних місць для організації регіональних еколого-просвітницьких осередків. Матеріально-технічне та інформаційне наповнення п’яти еколого-просвітницьких центрів. Відбір та навчання осіб, що виконуватимуть функції координаторів. Створення планів діяльності кожного окремого центру, налагодження їх співпраці. Проведення спільних еколого-просвітницьких та природничих заходів. Видання поліграфічної продукції еколого-просвітницького спрямування | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти вищих навчальних закладів | Створення п’яти обладнаних еколого-просвітницьких центрів. Підвищення рівня екологічної свідомості у жителів області, туристів та гостей краю |
| 3.9. | Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з формування екологічної культури. Визначення ключових елементів екологічної поведінки Розроблення, видання та розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів з проведення навчальних заходів для окремої категорії населення. Підготовка персоналу для проведення інформаційно-просвітницької роботи. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з формування екологічної культури. Внесення пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення законодавчої бази з питань екологічної поведінки населення. Моніторинг ефективності інформаційно-просвітницької кампанії | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Підвищення рівня екологічної культури населення та усвідомлення власної відповідальності жителів за стан довкілля. Зменшення споживання енергоресурсів та обсягів утворення твердих побутових відходів в області. Створення карти пунктів збору окремих видів побутових відходів. Створення карти велосипедних маршрутів та організованих місць стоянок |
| 3.10. | Облаштування ігрових майданчиків у районних центрах. Конкурсний відбір у районах області об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків, або органів самоорганізації населення, зацікавлених у встановленні на прибудинкових територіях ігрових майданчиків. Облаштування майданчиків на умовах співфінансування | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, громадські організації та установи | 2016 – 2017 роки | Обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Створення належних умов для забезпечення здорового способу життя шляхом створення двадцяти ігрових (дитячих/спортивних) майданчиків |
| 3.11. | Реконструкція будівель на вул. Зірненській, 10 у м. Березне під приміщення для навчально-спортивних заходів | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Березнівська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Введення в експлуатацію 1543 кв. метри приміщень для занять спортом потужністю 170 учнівських місць. Вдосконалення системи масового залучення дітей до початкових занять спортом та підготовки їх до спортивних заходів |
| 3.12. | Реконструкція з перепрофілюванням клубу під спортивно-дозвіллєвий комплекс в с. Вельбівне Острозького району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Острозька райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Створення сучасного спортивно-дозвіллєвого комплексу для позашкільного навчання (спортивний зал на 324 кв. метри, зали для єдиноборств, гурткові приміщення, приміщення для дозвілля молоді) |
| 3.13. | Будівництво спортивного залу на вул. Червоного Хреста, 25 у м. Дубровиця | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Дубровицька райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Відкриття нового спортивного залу. Створення належних умов для забезпечення здорового способу життя та занять спортом |
| 3.14. | Реконструкція будинку культури в с. Крупець Радивилівського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Радивилівська райдержадміністрація | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Заміна покрівлі будинку культури. Створення належних умов для відпочинку та забезпечення здорового способу життя сільського населення |
| 3.15. | Реконструкція будинку культури в с. Княгинин Дубенського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Дубенська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Проведення реконструкції, заміна покрівлі, вікон та дверей, опорядження фасадів. Створення належних умов для відпочинку та забезпечення здорового способу життя сільського населення |
| 3.16. | Реконструкція будівлі клубу під центр дозвілля молоді на вул. Семидубській, 16-а у м. Дубно | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчий комітет Дубенської міської ради | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Дубно | Створення центру дозвілля молоді - спеціалізованого закладу спортивного спрямування |
| Удосконалення управління регіональним розвитком (у тому числі покращення стану довкілля через формування ефективної системи управління медико-екологічними ризиками) |
| 3.17. | Підтримка діяльності агенції регіонального розвитку. Створення організаційної структури для підтримки впровадження та участі у моніторингу Стратегії. Загальна координація впровадження проектів планів реалізації Стратегії. Залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження проектів регіонального розвитку. Організація та проведення зустрічей, семінарів з питань стратегічного планування, написання проектів | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалізовані сервісні установи, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | Забезпечення організаційного супроводу впровадження проектів планів реалізації Стратегії. Участь у моніторингу впровадження Стратегії |
| 3.18. | Розроблення та впровадження методології з оцінки медико-екологічних ризиків на регіональному, локальному та об’єктовому рівнях. Розроблення та затвердження методологічних засад з оцінки медико-екологічних ризиків. Навчання фахівців з оцінки медико-екологічних ризиків для подальшої роботи в державних та недержавних організаціях. Упровадження методології з оцінки медико-екологічних ризиків на регіональному, локальному та об‘єктовому рівні. Створення та забезпечення роботи веб-ресурсу щодо наявності медико-екологічних ризиків на території області. Підготовка планів, заходів та/або обласної програми щодо усунення чи мінімізації шкідливих факторів середовища життєдіяльності людини | Головне управління Держсанепідслужби у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, вищі навчальні заклади, громадські організації та установи | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств та організацій | Паспортизація 17 населених пунктів (районні центри, міста обласного значення) та класифікація території області за ступенем ризику від дії негативних факторів середовища життєдіяльності людини. Зменшення негативного антропогенного навантаження на довкілля на регіональному, локальному та об‘єктовому рівнях |
| 3.19. | Будівництво станції знезалізнення води продуктивністю 100 куб. метрів на добу в м. Корець | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації,Корецька райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Забезпечення нормативної якості води, поліпшення санітарно-епідемічної ситуації, зниження показників захворюваності |
| 3.20. | Будівництво самопливного каналізаційного колектора на вул. Незалежності в смт Клевань Рівненського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації,Рівненська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Забезпечення технологічного відводу каналізаційних стоків. Вирішення питання ліквідації локального забруднення довкілля |
| 3.21. | Реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них в с. Вересневе Рівненського району | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рівненська райдержадміністрація | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети | Реконструкція зруйнованої системи водовідведення стічних вод села. Зниження ризиків забруднення каналізаційними стоками підземних водних горизонтів |
| 3.22. | Екологічно безпечне збереження твердих побутових відходів у м. Острог Проведення аналізу, узагальнення й оцінки ефективності існуючих підходів до захисту від забруднення територій і водних об’єктів у зоні складування відходів. Проведення моніторингу рівнів забруднення. Розроблення підходів до захисту від забруднення довкілля у зоні складування відходів на основі комплексу інженерних та меліоративних заходів. Упровадження наукових результатів та інженерних заходів | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, виконавчий комітет Острозької міської ради | 2015 – 2017 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), міський бюджет міста Острог, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій, власні кошти підприємств та організацій | Створення інноваційних проектів та технологій, які передбачають утилізацію звалищ та полігонів побутових відходів від стадії проектування до стадії консервації та рекультивації. Реалізація інженерних та меліоративних заходів щодо екологічно безпечного збереження твердих побутових відходів |
| 3.23. | Реконструкція водопровідних мереж на вулицях Набережна та Жовтовського в м. Острог | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації,виконавчий комітет Острозької міської ради | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Острог | Безпечна експлуатація водопровідних мереж. Забезпечення населення якісною питною водою |
| 3.24. | Реконструкція каналізаційної мережі на вул. Садовій в м. Острог | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації,виконавчий комітет Острозької міської ради | 2015 рік | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Острог | Забезпечення технологічного відводу каналізаційних стоків. Вирішення питання ліквідації локального забруднення довкілля |
| 3.25. | Реконструкція каналізаційних мереж на вулицях Січових стрільців та Авіаторів в м. Рівне | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, виконавчий комітет Рівненської міської ради | 2015 – 2016 роки | Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку), обласний бюджет, міський бюджет міста Рівне, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій, власні кошти підприємств | Припинення витоку очищених стоків з аварійних колекторів та забруднення довкілля, економія електроенергії та матеріальних ресурсів, покращення ефективності очистки стічних вод |