ЗВІТ

про виконання завдань програми інформатизації

Рівненської області на 2011-2013 роки

Програма інформатизації Рівненської області на 2011 - 2013 роки розроблена на підставі Законів України “Про Національну програму інформатизації”, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”, Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р “Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 –  2015 роки”, схвалена Розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації 17.12.2010 № 580 та затверджена Рішенням Рівненської обласної ради 30.12.2010 № 61.

Завдання Програми визначають стратегію комп’ютерного, телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування області для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності області.

На виконання завдань Програми відповідні ресурси були спрямовані, насамперед, на реалізацію загальнозначущих проектів інформатизації, а саме виконанню чотирьох із запланованих дев’яти завдань:

- Утримання каналів корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку, в т.ч. оренда наземних каналів та утримання радіоканалів (401,0 тис.грн.)

- Модернізація каналів корпоративної мережі (190,0 тис.грн.)

- Розвиток системи електронного документообігу, в т.ч. створення і

впровадження системи електронного документообігу, придбання інформаційних комплексів, сканерів, принтерів штрих-коду, виконання робіт з технічного захисту системи електронного документообігу (359,0 тис.грн.), що сприяло:

створенню автоматизованих робочих місць в органах державного управління та органах місцевого самоврядування області;

розвитку корпоративної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

- Створення системи зв’язку “відеоконференція”(340,0 тис.грн.)

Використання коштів на виконання завдань

Програми інформатизації Рівненської області  на 2011-2013 роки

| № | Види видатків | 2011-2013 роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетне фінансування, гривень | Інші джерела (Власні кошти* РІКЦ), гривень |
| 1. | Утримання каналів зв’язку в т.ч. | 401000,00 | 369127,45 |
|  | оренда телекомунікаційного не комутованого та оптоволоконного каналів зв’язку та доступ до Інтернету | 56619,91 | 18927,00 |
|  | експлуатаційні та комунальні послуги, і послуги оренди приміщень | 51178,87 | 23590,75 |
|  | оперативне обслуговування радіоелектронних засобів | 184873,53 | 10808,00 |
|  | оформлення документів на присвоєння радіочастот: дозволів, ліцензій |  | 136214,80 |
|  | інші витрати на утримання каналів зв’язку, в т.ч. ліцензійний супровід та моніторинг радіорелейного обладнання | 108327,69 | 46925,00 |
|  | інші витрати на утримання каналів зв’язку |  | 179587,70 |
| 2. | Модернізація каналів корпоративної мережі | 190000,00 | 161503,78 |
| 3. | Розвиток системи електронного документообігу | 359000,00 |  |
| 4. | Створення системи зв’язку “відео-конференція” | 340000,00 |  |
|  |  | 1290000,00 | 530631,23 |
|  | РАЗОМ | 1820631,23 |

Завдання 1.

Утримання каналів корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку.

Виконання завдання:

для забезпечення надійності роботи, доступу корпоративної телекомунікаційної мережі до світових інформаційних ресурсів, КЗ “РІКЦ” орендує наземні канали зв’язку мережі НТЦ “УарНет” та ТзОВ “Воля”, приміщення (в управлінні майнового комплексу) для розміщення серверів зв’язку та захищеного вузла, проводить моніторинг роботи радіорелейного обладнання на дозволених частотах, розміщує радіообладнання на телевізійних вежах (Антопіль, Кургани, Сарни, Дубровиця, Зарічне) для збільшення дальності магістральних каналів. Придбана ліцензія для роботи радіомережі в частотному діапазоні 5,24-5,36 Ггц та проводиться поступовий перехід обладнання на роботу в цьому діапазоні.

Отриманий результат:

подальший розвиток та розширення корпоративної мережі в області;

надання високоякісних послуг доступу до мережі Інтернет;

доступність національних і світових інформаційних ресурсів більшій кількості користувачів Березнівського, Гощанського, Костопільського, Демидівського , Дубенського, Дубровицького, Зарічненського районів;

надання високоякісних послуг доступу до мережі Інтернет;

Завдання 2.

Модернізація каналів корпоративної мережі

Виконання завдання:

Придбано три радіорелейні станції (одна за власні кошти Центру) та проведено часткову заміну і модернізацію обладнання магістральних каналів.

Отриманий результат:

підвищення надійності та пропускної спроможності корпоративної мережі, покращення керованості телекомунікаційною інфраструктурою.

пЧерез неповний обсяг фінансування не було виконано ряд програмних завдань:

створення та утримання єдиного дата-центру обласної державної адміністрації;

створення регіональної системи інформаційних ресурсів;

створення регіональної системи інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) органів управління;

впровадження систем електронного цифрового підпису;

розвиток системи електронного документообігу;

забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем (навчання фахівців, технічна підтримка роботи систем);

підключення до всесвітньої мережі "Інтернет" органів місцевого самоврядування сіл та селищ області, районних та сільських закладів культури. послуги доступу до мережі Інтернет, забезпечувати повноту і доступність національних і світових інформаційних ресурсів для широкого кола користувачів Гощанського, Березнівського, Костопільського, Сарненського, Дубровицького, Зарічненського районів  районів;

надавати більш якісні  послуги для системи зв’язку – відео конференція та впроваджувати її в районах області;

Завдання 3.

Розвиток системи електронного документообігу

Виконання завдання:

Система електронного документообігу “Megapolis™ Документообіг”. встановлена в апараті облдержадміністрації (45 робочих місць), дев’яти управліннях облдержадміністрації, та в усіх районних адміністраціях області, у виконавчих комітетах рад міст обласного значення м. Кузнецовськ, м. Дубно, м. Острог.

Розроблене технічне завдання технічного захисту системи електронного документообігу на платформі захищеного вузла радіомережі, з погодженням його в ДСТЗІ України.

Отриманий результат:

встановлення системи електронного документообігу “Megapolis™ Документообіг” автоматизувало діловодство, підвищило контроль виконавської дисципліни та облік звернень громадян в органах виконавчої влади області. Підвищилась швидкість обробки паперових документів завдяки застосуванню технологій штрих-кодування, сканування та розпізнавання, підтримується  інтерактивний режим роботи великої кількості користувачів у середовищі одночасної реалізації різнорідних функцій, створюються передумови для переведення процесів діловодства на безпаперову основу, що є логічним кроком до побудови сучасної системи державного управління та самоврядування, широкомасштабного впровадження у діяльність органів влади, відомств, організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання даних, необхідних для задоволення соціальних і інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях. Отримана реальна можливість побудови захищеного вузла згідно технічного завдання.

Завдання 4.

Створення системи зв’язку “відео-конференція”

Виконання завдання:

Впровадження зазначеної системи  здійснюється на базі програмного продукту VideoPort VCS з використанням як відео-терміналів так і  персональних комп’ютерів, обладнаних відео(веб)камерами та відповідною гарнітурою. Задля цього проведено обстеження можливостей існуючої технічної бази та закуплено необхідне програмне забезпечення і обладнання.

Отриманий результат:

Проведення відео конференцій, селекторних нарад керівництва облдержадміністрації, обласної ради з керівництвом районних адміністрацій та, районних рад. Можливе застосування системи для проведення нарад на районному рівні. Використання системи зв’язку “відеоконференція” дає суттєву економію коштів.

Окрім того, на виконання  завдання Програми “Підключення до всесвітньої мережі “Інтернет” органів місцевого самоврядування сіл та селищ області, районних та сільських закладів культури” на основі розробленого працівниками РІКЦ макету веб-сторінки для органів місцевого самоврядування на даний час створено та розміщено на окремому сервері РІКЦ 85 веб-сторінок сільських та селищних рад Березнівського (7), Володимирецького (16), Гощанського (1), Демидівського (2), Дубенського (13), Зарічненського (1), Здолбунівського (1), Корецького (2), Костопільського (21), Острозького (3), Рівненського (3), Рокитнівського (6), Сарненського (9) районів.

Підготовлений перелік сільських рад по районах, які знаходяться в межах 10-кілометрової зони від магістральних ретрансляторів і можуть бути підключені до мережі Інтернет з найменшими затратами (лише вартість абонкомплекту та його встановлення, орієнтовно 1400 грн). Підключені до корпоративної мережі вісім  сільських рад та шкіл Березнівського району, які знаходяться в межах 10-кілометрової зони від магістрального ретранслятора с. Кургани.

За участі РІКЦ практично завершена побудова радіомережі Костопільського району, з 100% підключенням в першу чергу сільських рад, шкіл та бібліотек до мережі Інтернет.

Розпочата робота з розвитку корпоративної мережі в напрямках с.Мізоч Здолбунівського району, сіл Миляч, Бережниця, Висоцьк Дубровицького району, та сіл Вітковичі, Великі Селища, Моквин Березнівського району з використанням розміщення технологічного обладнання  на вежах мобільного оператора МТС – Україна в зазначених селах, що дасть можливість створити новий магістральний канал по напрямку Антопіль-Мізоч-Дубне (до200 Мбіт/с) та збільшити пропускну здатність каналу Дубне-Млинів-Демидівка (до 100 Мбіт/с) ), відмовитися від оренди наземного каналу зв’язку мережі НТЦ “УарНет” та найголовніше - охопити значну територію вказаних районів підключенням до корпоративної мережі.

Через неповний обсяг фінансування не було виконано ряд програмних завдань:

створення та утримання єдиного дата-центру обласної державної адміністрації;

створення регіональної системи інформаційних ресурсів;

створення регіональної системи інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) органів управління;

впровадження систем електронного цифрового підпису;

розвиток системи електронного документообігу;

забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем (навчання фахівців, технічна підтримка роботи систем);

підключення до всесвітньої мережі "Інтернет" органів місцевого самоврядування сіл та селищ області, районних та сільських закладів культури.

Директор РІКЦ                                                             Малиновський В.Ф.