VI. ОБЛАСНА ПРОГРАМА СКОРОЧЕННЯ СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА 2018 − 2025 РОКИ

Завдання щодо реалізації заходів із заміщення теплогенеруючими підприємствами обсягів природного газу при виробництві теплової енергії передбачені такими нормативно-розпорядчими документами:

постановою КМУ від 09 липня 2014 року №296 «Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/15 року»;

дорученнями КМУ від 19 листопада 2014 року № 41853/1/1-14 та 
від 21 березня 2015 року № 5167/1/1-15;

запитом ДАЕЕУ від 23 лютого 2016 року № 29-01/17/5-16 щодо 
пункту 2 розділу ІІІ протоколу селекторної наради від 19 грудня 2014 року під головуванням Віце-прем’єр-міністра України ˗ Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Г.Зубка;

запитом ДАЕЕУ від 23 грудня 2015 року № 264-01/18/5-15, 
від 4 липня 2016 року № 68-01/18/5-16, від 01 липня 2016 року № 120-01/18/5-16, від 21 вересня 2016 року № 153-01/18/5-16, від 12 грудня 2016 року № 200-01/18/5-16 та від 5 жовтня 2017 року № 267-01/18/5-17;

планом коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затвердженим розпорядженням КМУ від 16 жовтня 2014 року № 1014-р;

запитами МРРБЖКГУ від 26 квітня 2017 року № 7/9-4490 та 
від 11 січня 2018 року № 7/9-394.

1. ЕЗЗ ОПССПГ на 2018 − 2025 роки (І-ІІ етапи)

З метою розроблення переліку першочергових та перспективних ЕЗЗ на 2018 − 2025 роки, які будуть фінансуватися в рамках ОПССПГ 
на 2018 − 2025 роки, ОДА було здійснено відповідний запит 5 структурним підрозділам ОДА, які мають у своєму підпорядкуванні бюджетні організації, 
40 теплогенеруючим підприємствам (ліцензіатам на державному рівні та ліцензіатам ОДА), 20 структурованим підприємствам та 11 підприємствам з річним обсягом споживання ПЕР понад 10 тис. т у. п. Однак, з невідомих причин інформація була подана лише 64 суб’єктами господарювання, що становить 90,1 відсотка від загальної кількості, яким були надіслано запити.

За результатами опрацьованих матеріалів, поданих вказаними підприємствами, організаціями і установами, було сформовано перелік першочергових та перспективних ЕЗЗ І етапу на період 2018 − 2020 років та         ІІ етапу на період 2021 − 2025 років з урахуванням років упровадження ЕЗЗ та КВЕД, які наведено в додатках 9 та 10.

Упродовж всього періоду дії ОПССПГ на 2018 − 2025 роки передбачено впровадити 132 ЕЗЗ.

За І етап ОПССПГ планується реалізувати 65 ЕЗЗ, з них 28 – в 2018 році, 21 – в 2019 році та 16 – в 2020 році. Протягом ІІ етапу планується реалізувати 67 ЕЗЗ, з них 13 – в 2021 році, 13 – в 2022 році, 13 – в 2023 році, 14 – 
в 2024 році та 14 – в 2025 році.

Інформація щодо залучених коштів на реалізацію ЕЗЗ Програми в розрізі галузей їх впровадження, а також загальні потужності обладнання, яке буде впроваджуватися, наведено в табл. 58.

Табл. 58

Інформація щодо галузей впровадження ЕЗЗ та обсяг залучених коштів на їх реалізацію в 2018 − 2025 роках (І − ІІ етапи) за КВЕД ДК 009:2010

| № | Назва секції за КВЕД | Роботи з модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, дооснащення, заміни котлів та котельного обладнання, спрямовані на скорочення споживання природного газу (об'єкти всіх форм власності) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість котелень, на яких планується виконання робіт, одиниць | Кількість котлів, на яких плану-ється вико-нання робіт, одиниць | Орієнтовна вартість робіт, тис. гривень | Орієнтовний обсяг передбаченого ско-рочення споживання природного газу після реалізації ЕЗЗ, тис. м3/рік |
| 1 | D. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 771 | 463 | 273928,81 | 10923,77 |
| 2 | N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 74 | 1 | 2474,06 | 16,63 |
| 3 | P. Освіта | 4 | 6 | 3080,00 | 136,40 |
| 4 | Q. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1 | 1 | 1000,00 | 10,00 |
| 5 | R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1 | 1 | 50,00 | 1,30 |
| Разом за І − ІІ етапами (2018 − 2025 роки) | 854 | 472 | 280532,87 | 11088,10 |

Отже, для реалізації ЕЗЗ на 854 котельнях та теплових мережах, в тому числі на 472 котлоагрегатах, які будуть модернізовані, реконструйовані, переоснащені та дооснащені впродовж 2018 − 2025 років, планується залучити 301,5 млн. гривень.

Протягом I та II періодів орієнтовний обсяг передбаченого скорочення споживання природного газу після завершення виконання зазначених робіт становитиме 12,2 млн. м3/рік.

Інформація щодо залучених коштів на реалізацію ЕЗЗ Програми в розрізі галузей впровадження ЕЗЗ, а також загальні потужності обладнання, яке буде впроваджуватися на I етапі (2018 – 2020 роки), наведено в табл. 59.

За І етап орієнтовний обсяг передбаченого скорочення споживання природного газу після завершення реалізації ЕЗЗ становитиме 
6,4 млн. м3/на рік.

Отже, для реалізації ЕЗЗ на 335 котельнях та теплових мережах, в тому числі на 194 котлоагрегатах, які будуть модернізовані, реконструйовані, переоснащені та дооснащені протягом І етапу (2018 − 2020 роки), планується залучити 137,7 млн. гривень. З них в розрізі років: 75,6 млн. гривень – 
в 2018 році, 33,5 млн. гривень – в 2019 році, 28,6 млн. гривень – в 2020 році.

Табл. 59

Інформація щодо галузей впровадження ЕЗЗ та обсяг залучених коштів на їх реалізацію в 2018 − 2020 роках (І етап) за КВЕД ДК 009:2010

| № | Назва секції за КВЕД | Роботи з модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, дооснащення, заміни котлів та котельного обладнання, спрямовані на скорочення споживання природного газу (об'єкти всіх форм власності) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість котелень, на яких планується виконання робіт, одиниць | Кількість котлів, на яких плану-ється вико-нання робіт, одиниць | Орієнтовна вартість робіт, тис. гривень | Орієнтовний обсяг передбаченого ско-рочення споживання природного газу після реалізації ЕЗЗ, тис. м3/рік |
| 1 | D. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 298 | 183 | 110141,09 | 5133,71 |
| 2 | N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 29 | 1 | 2474,06 | 10,12 |
| 3 | P. Освіта | 4 | 6 | 3080,00 | 136,40 |
| 4 | Q. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1 | 1 | 1000,00 | 10,00 |
| Разом за І етапом (2018 − 2020 роки) | 332 | 191 | 116695,15 | 5290,23 |

Інформація щодо залучених коштів на реалізацію ЕЗЗ Програми в розрізі галузей впровадження ЕЗЗ, а також загальні потужності обладнання, яке буде впроваджуватися на II етапі (2021 − 2025роки), наведено в табл. 60.

Табл. 60

Інформація щодо галузей впровадження ЕЗЗ та обсяг залучених коштів на їх реалізацію в 2021 − 2025 роках (ІІ етап) за КВЕД ДК 009:2010

| № | Назва секції за КВЕД | Роботи з модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, дооснащення, заміни котлів та котельного обладнання, спрямовані на скорочення споживання природного газу (об'єкти всіх форм власності) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість котелень, на яких планується виконання робіт, одиниць | Кількість котлів, на яких планується виконання робіт, одиниць | Орієнтовна вартість робіт, тис. гривень | Орієнтовний обсяг передбаченого ско-рочення споживання природного газу після реалізації ЕЗЗ, тис. м3/рік |
| 1 | D. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 473 | 280 | 163787,72 | 5790,06 |
| 2 | N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 45 | 0 | 0 | 6,52 |
| 3 | R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1 | 1 | 50,00 | 1,30 |
| Разом за ІІ етапом (2021 − 2025 роки) | 519 | 281 | 163837,72 | 5797,88 |

Як бачимо, для реалізації ЕЗЗ на 519 котельнях та теплових мережах, з них на 281 котлоагрегату, які будуть модернізовані, реконструйовані, переоснащені та дооснащені протягом II етапу (2021 − 2025 роки), планується залучити 163,8 млн. гривень. З них в розрізі років: 20,9 млн. гривень – в 2021 році, 21,8 млн. гривень – в 2022 році, 43,6 млн. гривень – в 2023 році, 43,4 млн. гривень – в 2024 році та 34,2 млн. гривень – в 2025 році. Орієнтовний обсяг передбаченого скорочення споживання природного газу після завершення виконання запропонованих робіт становить 5,8 млн. м3/рік.

Табл. 61

Обласна програма скорочення споживання природного газу на 2018 − 2025 роки

тис. гривень

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування | У тому числі за роками: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| * | 301532,870 | 75638,950 | 33499,850 | 28556,350 | 20891,750 | 21832,260 | 43563,730 | 43398,230 | 34151,750 |
| Разом (без залучення кредитних ресурсів) | 301532,870 | 75638,950 | 33499,850 | 28556,350 | 20891,750 | 21832,260 | 43563,730 | 43398,230 | 34151,750 |
| Орієнтовні обсяги залучення кредитних ресурсів | 54275,92 | 13615,01 | 6029,97 | 5140,14 | 3760,52 | 3929,81 | 7841,47 | 7811,68 | 6147,32 |
| Разом (із залученням кредитних ресурсів), млн. гривень | 355,8 | 89,3 | 39,5 | 33,7 | 24,7 | 25,8 | 51,4 | 51,2 | 40,3 |
| з них відшкодування відсоткової ставки на рівні 10 відсотків з обласного бюджету, в млн. гривень | 30,2 | 7,6 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 4,4 | 4,3 | 3,4 |

Примітка: * - формами звітності не затверджено розділення загальної вартості проектів за джерелами фінансування.

Суб’єкти господарювання-ліцензіати у сфері теплопостачання для забезпечення реалізації вказаних заходів мають можливість отримання кредиту у державної фінансово-кредитної установи (АБ «Укргазбанк») на пільгових умовах під 18 відсотків річних, що висвітлено в пункті 1 розділу V. З них передбачається цим підприємствам-ліцензіатам відшкодування відсоткової ставки на рівні 10 відсотків з обласного бюджету.

Орієнтовні загальні обсяги залучення кредитних ресурсів АБ «Укргазбанк» (табл. 61) становлять 54,3 млн. гривень, з них в розрізі років: 2018 рік – 13,6 млн. гривень, 2019 рік – 6,1 млн. гривень, 2020 рік – 5,1 млн. гривень, 2021 рік – 3,8 млн. гривень, 2022 рік – 3,9 млн. гривень,
2023 рік – 7,8 млн. гривень, 2024 рік – 7,8 млн. гривень та 2025 рік – 
6,2 млн. гривень.

При цьому передбачається відшкодування відсоткової ставки на рівні 10 відсотків з обласного бюджету в обсязі 30,2 млн. гривень, в тому числі за роками: 2018 рік – 7,6 млн. гривень, 2019 рік – 3,3 млн. гривень, 2020 рік – 
2,9 млн. гривень, 2021 рік – 2,1 млн. гривень, 2022 рік – 2,2 млн. гривень, 
2023 рік – 4,4 млн. гривень, 2024 рік – 4,3 млн. гривень та 2025 рік – 
3,4 млн. гривень.

Загальна вартість реалізації запропонованих заходів щодо скорочення споживання обсягів природного газу (табл. 61) теплогенеруючими підприємствами із використанням вказаного механізму державного банку становить 355,8 млн. гривень, з яких в розрізі років: 2018 рік – 
98,3 млн. гривень, 2019 рік – 39,5 млн. гривень, 2020 рік – 33,7 млн. гривень, 2021 рік – 24,7 млн. гривень, 2022 рік – 25,8 млн. гривень, 2023 рік – 
51,4 млн. гривень, 2024 рік – 51,2 млн. гривень та 2025 рік – 40,3 млн. гривень.

Реалізація запропонованих ЕЗЗ дозволить стримати ріст тарифів на теплову енергію, послуги з гарячого водопостачання, зменшити втрати в теплових мережах, непродуктивні витрати тощо.

2. Обсяг споживання природного газу для виробництва теплогенеруючими підприємствами-ліцензіатами у сфері теплопостачання теплової енергії та надання послуги з гарячого водопостачання для потреб населення

Обсяг споживання природного газу для виробництва теплової енергії та надання послуги з гарячого водопостачання для потреб населення в 2016 році порівняно з 2015 роком скоротився на 429,2 тис. метрів кубічних, що у відносних показниках становить 0,7 відсотка. При цьому використання природного газу для постачання теплової енергії населенню скоротилось 
на 2,2 млн. метрів кубічних, тобто на 3,8 відсотка від рівня 2015 року, тоді як на послуги з гарячого водопостачання його споживання збільшилось на 
1,8 млн. метрів кубічних, тобто простежується ріст у 21,43 відсотка.

У 2017 році обсяг споживання природного газу порівняно з 2016 роком на виробництво теплової енергії та надання послуги з гарячого водопостачання для потреб населення скорочується на 2,95 млн. метрів кубічних, або 
на 4,5 відсотка від рівня 2016 року. Разом з тим, використання природного газу для постачання теплової енергії населенню скоротилось на 794 тис. метрів кубічних, що становить зменшення на 1,4 відсотка. Споживання природного газу для надання послуги з гарячого водопостачання також зменшилось у значній мірі. Порівняно з 2016 роком скорочення становило 2,2 млн. метрів кубічних, що становить у відносних показниках зменшення на 21,6 відсотка.

За 2015 − 2017 роки загальний рівень скорочення обсягу споживання природного газу для виробництва теплової енергії та надання послуги з гарячого водопостачання для потреб населення становив 3,4 млн. метрів кубічних або 5,1 відсотка, в тому числі на потреби постачання теплової енергії – 2,99 млн. метрів кубічних або 5,2 відсотка та для надання послуги з гарячого водопостачання – 391,7 тис. метрів кубічних або 4,8 відсотка.

Використання природного газу теплопостачальними підприємствами області для виробництва теплової енергії та надання послуги з гарячого водопостачання для потреб населення за 2015 – 2017 роки наведено на мал. 33.

Мал. 33

В 2016 році порівняно з 2015 роком загальна кількість споживачів послуг з постачання теплової енергії та послуги з ГВП зменшилась на 446 абонентів, що становить скорочення чисельності на 0,36 відсотка. У 2017 році порівняно 
з 2016 роком ця кількість збільшилась на 208 абонентів, що становить незначний ріст у 0,17 відсотка.

В тому числі, кількість абонентів споживачів послуг з постачання тепло енергії в 2016 році порівняно з 2015 скоротилася на 271 абонента, або 
на 0,34 відсотка, а кількість абонентів-споживачів послуги з ГВП – 
на 175 одиниць, тобто на 0,4 відсотка. В 2017 році, порівняно з 2016 роком кількість абонентів незначно зросла на 107 одиниць, або на 0,13 відсотка, а кількість абонентів-споживачів послуги з ГВП зросла на 101 одиницю, або на 0,23 відсотка.