Звіт про хід виконання регіональної

програми розвитку земельних

відносин у Рівненській області

на 2006 – 2015 роки

З метою подальшого вдосконалення і розвитку ринкових земельних відносин, здійснення пріоритетних заходів в галузі ефективного використання та охорони земель, забезпечення реалізації громадянами, юридичними особами, територіальними громадами права власності на землю рішенням Рівненської обласної ради від 14.05.2010 року № 1612 затверджено нову редакцію регіональної програми розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2006-2015 роки та внесено зміни до неї, затверджені рішенням Рівненської обласної ради від 25.10.2013 № 1010.

Протягом 2010 - 2015 років виконано заходи регіональної програми на загальну суму 120,6 млн. грн., в тому числі за кошти державного бюджету на загальну суму 15,6 млн. грн., за кошти місцевих бюджетів на суму 18,2 млн. грн., в тому числі 8,7 млн. грн. за кошти, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та 86,8 млн. грн. за інші кошти.

За рахунок державного бюджету виконані роботи з інвентаризації земель - 6,1 млн.грн., функціонування земельного кадастру 3,2 млн.грн., землеустрою -  5,6 млн.грн, матеріально-технічне забезпечення на суму - 0,6 млн.грн.

За період дії регіональної програми за кошти місцевих бюджетів виконано наступні заходи:

- з охорони земель на суму 6,5 млн. грн.;

- проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів -                    5,3 млн. грн.;

- проведення інвентаризації земель — 2,1 млн. грн.;

- розширення (встановлення) меж населених пунктів - 1,4 млн. грн.;

- розмежування земель  - 1,8 млн. грн.;

- функціонування державного земельного кадастру - 0,9 млн.грн.;

- проведення інших заходів - 0,2 млн. грн.

В середньому протягом 2010 - 2015 років відсоток використання коштів до передбачених програмою складає близько 50 відсотків.

Оформлення правовстановлюючих документів на землю

Протягом 2010-2015 років завершено видачу державних актів на право власності на землю власникам земельних часток (паїв). Із 224,8 тис. громадян, які отримали сертифікати на право на земельну частку (пай), згідно розроблених технічних документацій видано державні акти на право власності на земельну ділянку для 217,4 тис. громадян або 96,7% до потреби.

Протягом 2010-2012 років зареєстровано 82,9 тис. державних актів. Враховуючи зміни в земельному законодавстві у 2013-2015 роках зареєстровано 100,9 тис. земельних ділянок.

Охорона земель

Згідно регіональної програми розвитку земельних відносин у Рівненській області 2010-2015 років передбачено фінансування на здійснення заходів з охорони земель за кошти державного, місцевого бюджетів та інших джерел на суму 97,6 млн. грн., згідно яких здійснено заходи на суму 8,0 млн. грн.

Державним бюджетом України протягом 2010-2015 років на здійснення заходів з охорони земель кошти не виділялися.

Основним джерелом фінансування заходів з охорони земель є кошти, які надходять до відповідних місцевих бюджетів в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Протягом 2010-2015 років за рахунок коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на виготовлення схем, проектів землеустрою, відновлення, поліпшення та інших заходів з охорони земель використано 5,3 млн. грн., що становить 82 % від загальної суми використаних коштів місцевих бюджетів.

За звітний період здійснено наступні заходи:

виготовлено 101 схему землеустрою та техніко - економічного обґрунтування використання та охорони земель на загальну суму 3,4 млн.грн.;

здійснено консервацію земель шляхом заліснення на площі 31,0 га та     187,0 га шляхом залуження на загальну суму 249 тис. грн.;

проведено поліпшення кормових угідь на площі 876 га на загальну суму 495,4 тис. грн.;

відновлення і рекультивацію порушених земель після добування     корисних копалин здійснено на площі 66,0 га порушених земель на загальну суму 1075,0 тис. грн.;

проведено роботи із будівництва гідротехнічних споруд на загальну суму 1,2 млн. грн.;

встановлено межі територій 23 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 1,4 тис.га на суму 267,8 тис.грн., в тому числі 1 об’єкта загальнодержавного значення на площу 97,6 га та 22 об'єктів місцевого значення на загальну площу 1,3 тис.га.

Земельна реформа, кадастр

Наростаючим підсумком з 01.01.1991 року в області із загальної площі земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – 742,4 тис.га, проведено інвентаризацію на 99,5 відсотка, в межах населених пунктів із загальної площі – 208,6 тис. га земель, проведено інвентаризацію на 99,5 відсотка.

Враховуючи зміни в складі угідь та розподіл їх за землекористувачами відповідно до вимог чинного земельного законодавства є необхідність повторного проведення зазначених робіт.

Протягом 2010-2015 років проведено інвентаризацію земель на площі                   132,1 тис.га (60 відсотків передбачених площ) на суму 11,3 млн.грн.

В тому числі за рахунок державного бюджету 9,4 млн. грн. на площі                          78,4 тис.га., з яких оплачено 6,1 млн.грн. За рахунок місцевих бюджетів інвентаризацію проведено на площі 13,8 тис.га. на суму 2,1 млн.грн.

В області розроблено та затверджено в установленому порядку 58 проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності.

Із вступом в дію з 01.01.2013 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» землі державної та комунальної власності в Україні вважаються розмежованими, тому відпала потреба в розробленні таких проектів.

За звітний період в області проведені роботи щодо встановлення в натурі меж 79 населених пунктів. На проведення зазначених робіт було використано 724,4 тис.грн. коштів місцевих бюджетів.

Також, згідно розроблених в установленому порядку проектів землеустрою, змінено межі 60 населених пунктів області на площу 6,4 тис.га. На виконання зазначених робіт було використано 1036,6 тис. грн. коштів місцевих бюджетів та коштів інших джерел.

Ринок земель

На території Рівненської області проведено повторну нормативну      грошову оцінку земель 776 населених пунктів. Вартість зазначених робіт становить 5247,5 тис. грн.

З 2010 по 2015 рік на земельних торгах продано 1653 земельні ділянки та прав оренди на них, вартістю продажу 108 млн. грн.

Здійснено підготовку 4 лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону, щодо продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, виплачено винагороду виконавцю земельних торгів та оприлюднено результати земельних торгів. Кошти на вищезазначені роботи у сумі 214 тис грн. були виділені з державного бюджету.

Однак, через відсутність належного, повного фінансування ряд показників програми виконані не в повному обсязі.

В цілому на виконання заходів, передбачених регіональною програмою розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2006-2015 роки, використано коштів на загальну суму 120,6 млн. грн. або близько 50 відсотків від передбачених програмою коштів.

В.о. начальника

Головного управління                                                                                    С.В.Дубич

Миськовець

264594