ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 17 червня 2016 року

№ 198

Заступник голови

Рівненської обласної ради

________________ О.А. Бучинський

ЗВІТ 
про результати моніторингу та оцінки результативності виконання у 2015 році плану на 2015 – 2017 роки
із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

| Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проект | Терито-ріальна спрямо-ваність | Строк реалі-зації про-екту | Джерела фінансу- вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрак-тів), тис.грн. | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн. | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (із зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | з початку реалізації | за звітний період | план | факт | план | факт | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фактич-не значення | відхи-лення (+/-) |  |  |
| Проведено підготовчі роботи з розроблення інвестиційних проектів для віддалених від обласного центру районів (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області») |
| 1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів | 7 районів Рівнен-ської області | 2015-2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку | 18,875 | 18,875 | 18,875 | 18,875 | 18,875 | 18,875 | підготовка інвестиційної документації для інвестиційних проектів | одиниць | 20 | 5 | -15 | В стадії виконання | - |
| Розпочато роботу з розроблення техніко-економічного обґрунтування створення індустріальних парків Рівненщини (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області») |
| 1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів | райони та міста Рівнен-ської області із надлиш-ком робочої сили | 2015-2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | проведення технічного аудиту розроблення ТЕО розроблення бізнес-плану | одиниць одиниць одиниць | 10 4 4 | 10 1 1 | - -3 -3 | В стадії виконання | - |
| Проведено підготовчі заходи для організації навчань з інвестиційного супроводу та виготовлення матеріалів для інвестиційної промоції (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області») |
| 1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів | Рівненська область | 2015-2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку обласний бюджет | 25,0 19,5 | 25,0 19,5 | 25,0 19,5 | 25,0 19,5 | 25,0 19,5 | 25,0 19,5 | оновлення промоційних матеріалів проведення виїзних семінарів-тренінгів | одиниць одиниць | 900 22 | - 22 | -900 - | В стадії виконання | - |
| Оновлено інвестиційний веб-портал області (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області») |
| 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2015-2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | частота відвідування сайту кількість оновлених сторінок | користувачів/ міс. одиниць | 350 15 | 388 15 | +38 - | Виконано | - |
| Проведено підготовчі роботи з метою дослідження товарно-транспортних потоків для визначення перспектив розвитку КП «Міжнародний аеропорт «Рівне» (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області») |
| 1.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу | Рівненська область | 2015-2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | кількість інвестиційних пропозицій | одиниць | 1 | 1 | - | В стадії виконання | - |
| Проведено підготовчі роботи з метою сприяння організації та функціонуванню суб’єктів господарювання з вирощування та заготівлі біопалива (енергетичних рослин) (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області») |
| 1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики | Рівненська область | 2015-2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | кількість інвестиційних пропозицій | одиниць | 1 | 1 | - | В стадії виконання | - |
| Проведено реконструкцію котельні Ступнівської сільської ради Здолбунівського району |
| 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами | с.Ступно Здолбу-нівського району | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 480,204 | 433,028 | 433,028 | 433,028 | 480,204 | 480,204 | потужність енерго-зберігаючих твердопаливних котлів | кВт | 100 | 100 | - | Виконано | - |
| Реконструкція котельні в с. Варковичі Дубенського району |
| 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами | с. Вар-ковичі Дубен-ського району | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 857,265 | 857,265 | 1113,824 | 857,265 | 1113,824 | 857,265 | потужність енерго-зберігаючих твердопаливних котлів | кВт | 600 | - | -600 | В стадії виконання | Вишукуються можливості завершення реконструкції за рахунок коштів місцевих бюджетів. |
| Реконструкція котельні на вул. Грушевського, 170-в у м. Дубно |
| 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами | м. Дубно | 2015-2016 | 2015-2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 55,320 | 55,320 | 3588,969 | 55,320 | 3588,969 | 55,320 | потужність енерго-зберігаючих твердопаливних котлів | МВт | 1,5 | - | -1,5 | В стадії виконання | У 2016 році на завершення реконструкції передбачається спрямувати 3533 тис. грн., у т.ч. 3228 тис. грн. – кошти ДФРР |
| Введено в експлуатацію реконструйовану котельню по вул. Грушевського, 141 в м. Дубно |
| 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами | м. Дубно | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 611,800 | 611,800 | 644,391 | 611,800 | 644,391 | 611,800 | потужність енерго-зберігаючих твердопа-ливних котлів | МВт | 6,6 | 6,6 | - | Виконано | - |
| Створено коворкінг-центр для інформаційно-комунікативних заходів |
| 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | м. Рівне | 2015-2017 | 2015 | власні кошти Націона-льного університету водного господарства та природо-користування | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | кількість робочих місць загальна площа приміщення кількість відвідувачів коворкінг-центру в рік | одиниць кв.м 4000 | 150 76 4000 | 150 76 4000 | - - - | Виконано | - |
| Реформування системи надання адміністративних послуг |
| 1.2.2. Забезпечення функціонування мережі центрів надання адміні-стративних послуг | Рівненська область | 2015-2017 | 2015 | державний, обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | - | - | - | - | кількість підключених ЦНАПів до Держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців | одиниць | 20 | 20 | - | В стадії виконання | Ведеться робота із залучення не бюджетних (грантових) коштів для розширення мережі ЦНАПів |
| Створено сучасний Центр надання адміністративних послуг в м.Рівне |
| 1.2.2. Забезпечення функціонування мережі центрів надання адміністрати-вних послуг | Рівненська область | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет м.Рівне, кошти міжнародної технічної допомоги | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | введення в експлуатацію нового приміщення ЦНАПу | одиниць | 1 | 1 | - | Виконано | - |
| Проведено підготовчі заходи з розвитку мережі кулінарної спадщини |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2015 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | В стадії виконання | Направлено документи на конкурс проектів, які можуть фінансуватись за рахунок грантових коштів |
| Проведено організаційні заходи з реалізації проекту QR-кодування туристичної інформації про Рівненщину |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 | 2015 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | - | - | - | - | таблиці з QR-кодами | шт. | 40 | - | -40 | В стадії виконання | Подано документи для участі у конкурсі проектів (ДФРР) |
| Проведено підготовчі заходи з встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до туристичних об’єктів |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2015 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, інвестиційні кошти | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | В стадії виконання | Направлено документи на конкурс проектів, які можуть фінансуватись за рахунок грантових коштів |
| Проведено підготовчі заходи з проведення тренінгів для представників територіальних громад з питань організації локального туристичного продукту та його промоції |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2015 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | - | - | - | - | кількість тренінгів кількість учасників | штук осіб | 28 550 | - - | -28 -550 | В стадії виконання | Подано документи для участі у конкурсі проектів (ДФРР) |
| Проведено підготовчі заходи з розроблення туристичного бренду Рівненської області |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2015 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | 170 | - | - | - | концепція бренду створення туристичного інтернет-порталу | одиниць одиниць | 1 1 | - - | -1 -1 | В стадії виконання | Направлено документи на конкурс проектів, які можуть фінансуватись за рахунок грантових коштів |
| Проведено підготовчі заходи з реалізації проекту створення інфраструктури розвитку велотуризму |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | - | - | - | - | кількість створених веломаршрутів пункти туристичної інформації зони відпочинку прес-тури | одиниць одиниць одиниць одиниць | 5 10 5 3 | - - - - | -5 -10 -5 -3 | В стадії виконання | Подано документи для участі у конкурсі проектів (ДФРР) |
| Проведено організаційні заходи з реалізації щорічного фестивалю «Бурштиновий шлях» |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2015 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | 200 | - | - | - | проведення фестивалю | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання | Направлено документи на конкурс проектів, які можуть фінансуватись за рахунок грантових коштів |
| Проведено організаційні заходи з реалізації проекту з популяризації самобутньої культури, народних традицій та ремесел Рівненської області «Волинський серпанок» |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | - | - | - | - | - | - | виставки-презентації міжнародний фестиваль каталог докумен-тальний фільм | одиниць одиниць одиниць одиниць | 8 1 1 1 | - - - - | -8 -1 -1 -1 | В стадії виконання | Подано документи для участі у конкурсі проектів (ДФРР) |
| Проведено підготовчі роботи щодо створення цеху заморожування та консервування лісових ягід, грибів та сільськогосподарської продукції (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області») |
| 1.4.1. Створення умов для ефективного використання потенціалу природних ресурсів північної Рівненщини | північні райони Рівнен-ської області | 2015-2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | кількість інвестиційних пропозицій | одиниць | 1 | 1 | - | В стадії виконання | - |
| Підготовка до створення енергетичного кооперативу |
| 2.1.1. Переоснащення діючих та створення нових високотехноло-гічних підприємств | Рівненська область | 2015-2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку | - | - | - | - | - | - | кількість створених кооперативів | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання | Подано документи для участі у конкурсі проектів (ДФРР) |
| Будівництво другої черги середньої школи в с. Шпанів Рівненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Шпанів Рівнен-ського район | 2012-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 10804,016 | 8360,900 | 8500,000 | 8360,900 | 10804,016 | 10804,016 | кількість учнівських місць | одиниць | 299 | 0 | -299 | В стадії виконання | У 2016 році на завершення будівництва передбачається спрямувати 17819,6 тис. грн., у т.ч. 16037,6 тис. грн. – кошти ДФРР |
| Будівництво другої черги загальноосвітньої школи в с. Глинне Рокитнівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Глинне Рокит-нівського району | 2013-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 13994,592 | 13994,592 | - | - | 13994,592 | 13994,592 | кількість учнівських місць | одиниць | 295 | - | -295 | В стадії виконання | У 2016 році на завершення будівництва передбачається спрямувати 9821,7 тис. грн., у т.ч. 8839,5 тис. грн. – кошти ДФРР |
| Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Старе Село Рокитнівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Старе Село Рокит-нівського району | 2012-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 8390,920 | 8390,920 | - | - | 8390,920 | 8390,920 | кількість учнівських місць | одиниць | 812 | 0 | -812 | В стадії виконання | Подано документи для участі у конкурсі проектів (ДФРР) |
| Будівництво другої черги школи в с. Тинне Сарненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Тинне, Сарнен-ський район | 2012-2016 | 2015 | обласний бюджет | 10314,412 | 2714,412 | 3375,065 | 2714,412 | 10314,412 | 10314,412 | кількість учнівських місць | одиниць | 1100 | 454 | -646 | В стадії виконання | У 2016 році на продовження будівництва передбачається спрямувати 18489,6 тис. грн., у т.ч. 16639,6 тис. грн. – кошти ДФРР |
| Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Радянській, 4 в смт Гоща |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | смт Гоща | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 799,508 | 799,508 | 802,348 | 799,508 | 802,348 | 799,508 | площа заміни віконних та дверних блоків | кв. м. | 628,2 | - | -628,2 | В стадії виконання | Вишукуються можливості завершення реконструкції за рахунок коштів місцевих бюджетів. |
| Реконструкція незавершеного будівництва школи під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в с. Горбаків Гощанського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Горба-ків, Гощан-ський район | 2013-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 252,351 | 252,351 | - | - | 252,351 | 252,351 | кількість учнівських місць | одиниць | 280 | - | -280 | В стадії виконання | У 2016 році на завершення реконструкції передбачається спрямувати 5549,9 тис. грн., у т.ч. 4994,9 тис. грн. – кошти ДФРР |
| Завершено реконструкція приміщення загальноосвітньої школи в с. Тучин Гощанського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Тучин, Гощан-ський район | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 977,797 | 677,122 | 977,797 | 677,122 | 977,797 | 677,122 | заміна віконних блоків та дверних блоків | кв. м. | 690 | 690 | - | Виконано | - |
| Завершено реконструкцію загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Білашів Здолбунівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Біла-шів, Здолбу-нівський район | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 550,883 | 531,797 | 570,962 | 531,797 | 590,048 | 550,883 | заміна дерев’яних вікон на пластикові з енергозберігаю-чими склопакетами та утеплення фасадів будівлі школи | кв. м. | 505 | 505 | - | Виконано | - |
| Реконструкція нежитлового приміщення під дитячий садок в с. Новий Корець Корецького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Корець-кий район, с. Новий Корець | 2014-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 3000,520 | 2900,520 | 3469,939 | 2900,520 | 3569,939 | 3000,520 | кількість місць для навчання та виховання дітей у дитсадку | одиниць | 36 | - | -36 | В стадії виконання. Збудовано котельню, проведено внутрішнє опорядження, водопоста-чання та водовідве-дення | - |
| Реконструкція з добудовою дошкільного навчального закладу на вул. О. Невського, 88 у м. Радивилів |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Ради-вилів | 2012-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 7477,740 | 7263,941 | 8230,098 | 7263,941 | 8443,897 | 7477,740 | кількість місць для навчання та виховання дітей у ДНЗ | одиниць | 75 | - | -75 | В стадії виконання. Збудовано котельню, проведено внутрішнє опорядження, водопоста-чання та водовідве-дення | - |
| Продовжено будівництво дитячого садка на вул. Центральній в смт Оржів Рівненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | смт Оржів, Рівнен-ський район | 2011-2016 | 2015 | обласний бюджет | 7098,07 | 6249,62 | 9000,0 | 6249,62 | 16012,389 | 7098,07 | кількість місць у дитсадку | одиниць | 150 | - | -150 | В стадії виконання | У 2016 році на продовження будівництва передбачається спрямувати 6163,9 тис. грн., у т.ч. 5543,9 тис. грн. – кошти ДФРР |
| Завершено реконструкція дитячого садка в с. Великий Житин Рівненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Вели-кий Житин, Рівнен-ський район | 2012-2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 6021,071 | 2187,318 | 2381,507 | 2187,318 | 6215,260 | 6021,071 | введення в експлуатацію трьох груп у дитячому садку | місць | 55 | 55 | - | Виконано | - |
| Реконструкція дошкільного навчального закладу «Сонечко» в с. Ремчиці Сарненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Рем-чиці, Сарнен-ський район | 2015-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1527,140 | 1527,140 | 5588,688 | 1527,140 | 5588,688 | 1527,140 | кількість місць для навчання та виховання дітей у дитсадку | одиниць | 40 | - | -40 | В стадії виконання | Вишукуються можливості завершення реконструкції за рахунок коштів місцевих бюджетів |
| Реконструкція спортивної зали навчально-виховного комплексу «Тесівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» в с. Тесів Острозького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Тесів, Остро-зький район | 2015-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 686,444 | 667,460 | 701,811 | 667,460 | 716,311 | 686,444 | введення в експлуатацію та відновлення занять у спортивній залі | об’єкт | 1 | - | -1 | В стадії виконання | - |
| Будівництво їдальні загальноосвітньої школи в с. Велюнь Дубровицького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Ве-люнь, Дубро-вицький район | 2011-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1980,018 | 1180,018 | 1861,018 | 1180,018 | 2661,018 | 1980,018 | будівництво та введення в експлуатацію їдальні школи | місць | 40 | - | -40 | В стадії виконання | - |
| Реконструкція даху будівлі навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» у с. Оженин Острозького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Оже-нин, Остро-зький район | 2015-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1079,359 | 1079,359 | 1138,052 | 1079,359 | 1138,052 | 1079,359 | влаштування шатрового даху у навчальному закладі | кв.м | 1726 | - | -1726 | В стадії виконання | - |
| Будівництво котельні з встановленням твердопаливного котла загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Вовковиї Демидівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Вовко-виї, Деми-дівський район | 2014-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 350,280 | 350,280 | 1019,037 | 350,280 | 1019,037 | 350,280 | потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла | кВт | 150 | - | -150 | В стадії виконання | - |
| Реконструкція котельні навчально-виховного комплексу в с. Ступно Здолбунівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Ступно, Здол-бунів-ський район | 2014-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1165,412 | 665,412 | 699,663 | 665,412 | 1199,663 | 1165,412 | потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла | кВт | 150 | - | -150 | В стадії виконання | - |
| Завершено реконструкцію котельні з переведенням котла на тверде паливо і заміна мереж загальноосвітньої школи в с. Спасів Здолбунівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Спасів, Здол-бунів-ський район | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 940,360 | 803,558 | 803,558 | 803,558 | 940,360 | 940,360 | потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла | кВт | 200 | 200 | - | Виконано | - |
| Завершено будівництво блочно-модульної котельні дитячого навчального закладу «Пролісок» у с. Деражне Костопільського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Де-ражне, Косто-пільський район | 2015 | 2015 | обласний бюджет | 2012,670 | 1023,147 | 1025,857 | 1023,147 | 2015,380 | 2012,670 | потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла | кВт | 200 | 200 | - | Виконано | - |
| Будівництво котельні загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с. Посників Млинівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Пос-ників, Млинів-ський район | 2015-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 455,750 | 455,750 | 583,964 | 455,750 | 583,964 | 455,750 | потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла | кВт | 100 | - | -100 | В стадії виконання | - |
| Будівництво блочно-модульної котельні для навчально-виховного комплексу на вул. Венецькій, 11а у м. Дубно |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Дубно | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1349,330 | 1349,330 | 1441,388 | 1349,330 | 1441,388 | 1349,330 | потужність енерго-зберігаючого твердота-ливного котла | кВт | 440 | 440 | - | Виконано | - |
| Проведено підготовчі роботи з реконструкції ПС 110/35/10 кВ «Кузнецовськ» |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Куз-нецовськ | 2015-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет м.Куз-нецовськ | - | - | - | - | - | - | проведення технічного переоснащення енерго-обладнання | кВт | 110/35/ 10 | - | - | В стадії виконання | Подано документи для участі у конкурсі проектів (ДФРР) |
| Розпочато роботу з реалізації проекту щодо підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в області (в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей») |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | 12 районів Рівнен-ської області | 2015-2020 | 2015 | кошти Світового банку, обласного бюджету | 25 млн.дол.США | 25 млн.дол.США | - | - | - | - | реконструкція закладів охорони здоров’я кількість закуплених автомобілів швидкої медичної допомоги | одиниць одиниць | 105 18 | - - | -105 -18 | В стадії виконання | - |
| Будівництво другого пускового комплексу терапевтичного корпусу комунального закладу «Рокитнівська центральна районна лікарня» |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Рокит-нівський район | 2013-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 17026,530 | 12117,544 | 13039,088 | 12117,544 | 17948,074 | 17026,530 | введення в експлуатацію харчоблоку, дитячого, терапевтичного, неврологічного, акушерсько- гінекологічного відділень з операційним блоком | ліжок / відві-дувань у зміну | 39 / 35 | - | -39 / -35 | В стадії виконання. Зроблено опалення, підведена вода, встановлено ліфт, перегородки, внутрішнє опорядження частково | Проектно-кошторисна документація потребує коригування, відсутні вільні фінансові ресурси для продовження будівництва об’єкта |
| Завершено реконструкцію поліклініки комунального закладу «Володимирецька центральна районна лікарня» під лікувальний корпус |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Володи-мире-цький район | 2011-2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 42220,996 | 25730,944 | 25730,944 | 25730,944 | 46210,144 | 42220,996 | оптимізація лікувального процесу, введення нових місць | ліжок/ відві-дувань у зміну | 19/170 | 19/170 | - | Виконано | - |
| Реконструкція терапевтичного корпусу комунального закладу «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» в смт Клевань Рівненського району |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Рівненська область | 2015-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 11104,750 | 11104,750 | 11988,424 | 11104,750 | 11988,424 | 11104,750 | створення належних умов для функціонування чотирьох відділень | ліжок | 120 | - | -120 | В стадії виконання | Вишукуються можливості завершення реконструкції за рахунок коштів місцевих бюджетів |
| Реконструкція фасаду комунального закладу «Зарічненська центральна районна лікарня» |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Заріч-ненський район | 2015-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | - | - | - | - | - | - | кількість введених в експлуатацію об’єктів | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання | У 2016 році на завершення реконструкції передбачається спрямувати 6802,1 тис. грн., у т.ч. 6121,9 тис. грн. – кошти ДФРР |
| Реконструкція системи опалення поліклінічного відділення комунального закладу «Гощанська центральна районна лікарня» з влаштуванням блочно-модульної котельні |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Гощан-ський район | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1214,250 | 1171,324 | 1330,192 | 1171,324 | 1330,192 | 1214,250 | використання альтернативних джерел енергії | кВт | 200 | 200 | - | Виконано | - |
| Проведено підготовчі роботи з будівництва першої черги поліклініки на вул. Драгоманова, 7 у м. Рівне |
| 2.2.3 Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | м. Рівне | 2016–2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та міський бюджет м. Рівне | - | - | - | - | - | - | введення в експлуатацію першої черги поліклініки | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання | Подано документи для участі у конкурсі проектів (ДФРР) |
| Організація навчально-практичного центру на базі Володимирецького ВПТУ № 29 |
| 3.1.2. Покраще-ння підготовки кадрів для потреб регіональної економіки | Рівненська область | 2015 | 2015 | власні кошти навчального закладу | 67,0 | 67,0 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | придбання навчальних обладнань та устаткувань | відс. | 100 | 10 | -90 | В стадії виконання | Вишукуються можливості фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів |
| Проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Рівненщини |
| 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації мешканців до вирішення місцевих проблем | Рівненська область | 2015-2017 | 2015 | обласний та інші місцеві бюджети | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 360,0 | кількість проектів-переможців | одиниць | 8 | 8 | - | Виконано | - |
| Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з формування екологічної культури |
| 3.2.3. Формування екологічної культури мешканців | Рівненська область | 2015-2017 | 2015 | обласний природо-охоронний фонд | 35 | 35 | 100 | 35 | 100 | 35 | кількість виданих книжок «Довкілля Рівненщини за 2014 рік» | одиниць | 300 | 300 | - | Виконано | - |
| Будівництво спортивного залу на вул. Червоного Хреста, 25 у м. Дубровиця |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | Дубро-вицький район | 2013-2016 | 2015 | державний фонд регіона-льного розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 90,588 | - | - | - | 156,587 | 90,588 | відкриття нового спортивного залу | об’єкт | 1 | - | -1 | В стадії виконання | Подано документи для участі у конкурсному відборі проектів (ДФРР) |
| Реконструкція будинку культури в с. Крупець Радивилівського району |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | с. Кру-пець, Радиви-лівський район | 2015-2016 | 2015 | державний фонд регіона-льного розвитку, обласний бюджет | 999,751 | 999,751 | 999,751 | 999,751 | 999,751 | 999,751 | заміна покрівлі будинку культури | кв. м. | 1552 | - | -1552 | В стадії виконання | - |
| Реконструкція будинку культури в с. Княгинин Дубенського району |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | с. Кня-гинин, Дубен-ський район | 2015-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 958,900 | 958,900 | 980,000 | 958,900 | 980,000 | 958,900 | кількість введених в експлуатацію об’єктів | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання | - |
| Реконструкція будівлі клубу під центр дозвілля молоді на вул. Семидубській, 16-а у м. Дубно |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м. Дубно | 2014-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 5085,378 | 201,417 | 4213,054 | 201,417 | 9915,513 | 5085,378 | кількість жителів міста залучених до активної участі до занять фізичною культурою та спортом | осіб | 1000 | - | -1000 | В стадії виконання | - |
| Підтримка діяльності агентств регіонального розвитку |
| 3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою | Рівненська область | 2015-2017 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В стадії виконання | Проект постанови КМУ погоджений ОДА (лист від 31.07.2015 № 4710/0/01-19/15), який знаходиться на розгляді КМУ |
| Будівництво станції знезалізнення води продуктивністю 100 куб. метрів на добу в м. Корець |
| 3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками | м. Корець | 2013-2016 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 578,118 | 578,118 | 2219,170 | 578,118 | 2219,170 | 578,118 | забезпечення нормативної якості води | куб.м/ добу | 100 | - | -100 | В стадії виконання | - |
| Побудовано самопливний каналізаційний колектор на вул. Незалежності в смт Клевань Рівненського району |
| 3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками | смт Кле-вань, Рівнен-ський район | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1005,800 | 1005,800 | 1058,113 | 1005,800 | 1058,113 | 1005,800 | забезпечення технологічного відводу каналізаційних стоків | об’єкт | 1 | 1 | - | Виконано | - |
| Проведено реконструкцію каналізаційних мереж та споруд на них в с. Вересневе Рівненського району |
| 3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками | с. Верес-неве, Рівнен-ський район | 2015 | 2015 | обласний бюджет | 213,147 | 213,147 | 310,899 | 213,147 | 310,899 | 213,147 | протяжність системи водовідведення стічних вод села | метрів | 556 | 556 | - | Виконано | - |
| Проведено реконструкцію водопровідних мереж на вулицях Набережна та Жовтовського в м. Острог |
| 3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками | м. Острог | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 256,300 | 256,300 | 280,127 | 256,300 | 280,127 | 256,300 | протяжність водопровідних мереж | погонні метри | 787 | 787 | - | Виконано | - |
| Проведено реконструкцію каналізаційної мережі на вул. Садовій в м. Острог |
| 3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками | м. Острог | 2015 | 2015 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1133,700 | 1133,700 | 1153,714 | 1133,700 | 1153,714 | 1133,700 | протяжність технологічного відводу каналізаційних стоків | метри погонні | 367 | 367 | - | Виконано | - |
| Проведено реконструкцію каналізаційних мереж на вулицях Січових стрільців та Авіаторів в м. Рівне |
| 3.3.3. Покращення стану довкілля через формуван-ня ефективної системи управління медико-екологічними ризиками | м. Рівне | 2015 | 2015 | обласний бюджет | 501,455 | 501,455 | 502,749 | 501,455 | 502,749 | 501,455 | введено об’єкт | одиниць | 1 | 1 | - | Виконано | - |

6-408