ЗВІТ 
про результати моніторингу та оцінки результативності виконання за 2016 рік

плану на 2015 – 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

| Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проект | Терито-ріальна спрямо-ваність | Строк реалі-зації про-екту | Джерела фінансу- вання | Фактична сума підписаних договорів (контрак-тів), тис.грн. | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн. | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (із зазна-ченням механізму вирішен-ня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | з початку реалізації | за звітний період | план | факт | план | факт | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фактич-не значення | відхи-лення (+/-) |  |  |
| Розроблення техніко-економічного обґрунтування створення індустріальних парків Рівненщини (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області») |
| 1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів | Рівненська область | 2015 - 2017 | 2016 | обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 3,8 | - | - | - | 3,8 | 3,8 | проведення технічного аудиту земельних ділянок розроблення бізнес-планів | одиниць одиниць | 4 4 | 1 1 | -3 -3 | В стадії виконання. Розроблено концепцію створення індустріального парку Рівненської області площею 145 га на території Малолюбашанської сільської ради Костопільського району. |  |
| Проведено Міжнародний Бізнес-Форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал» |
| 1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2016 | 2016 | обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | виготовлення промоційних матеріалів проведено рекламну кампанію | одиниць послуг | 669 7 | 669 7 | - - | Виконано. З метою популяризації інвестиційного потенціалу Рівного та західного регіону у 2016 році проведено Міжнародний бізнес-форум. |  |
| Підготовка та проведення семінарів-тренінгів з питань інвестиційної діяльності для працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та фахівців, відповідальних за розвиток інвестиційних процесів у регіоні |
| 1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2016 | 2016 | обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | кількість проведених семінарів | одиниць | 1 | 1 | - | Виконано. Проведено семінар, підготовлено презентацію, розроблено методичні матеріали. |  |
| Оновлено спеціалізований сайт з питань інвестиційної діяльності - www.investinrivne.org |
| 1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2016 | 2016 | обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | оновлення інформації просування та оптимізація сайту з питань інвестиційної діяльності | послуг послуг | 1 4 | 1 4 | - - | Виконано. Оновлено сайт (розміщено новини, оновлено інформацію тематичних розділів, встановлено сертифікат безпеки, налаштовано облікові записи). |  |
| Оновлення та розміщення на графічній системі “Google Maps” бази даних земельних ділянок, об’єктів нерухомості та інвестиційних проектів типу “Start-up”, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації на території області |
| 1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2016 | 2016 | обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | оновлення бази даних земельних ділянок, об’єктів нерухомості та інвестиційних проектів на “Google Maps” та на веб-сайті | одиниць | 1 | 1 | - | Виконано. Оновлено базу даних для потенційних інвесторів. |  |
| Підготовка інформації про інвестиційний потенціал і перспективи розвитку Рівненської області та створення на їх основі промоційного відеоролика |
| 1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівненська область | 2016 | 2016 | обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | підготовка інформації про інвестиційний потенціал створення відеоролика | кількість кількість | 1 1 | 1 1 | - - | Виконано. Підготовлено інформацію про інвестиційний потенціал області та створено промоційний відеоролик. |  |
| Дослідження товарно-транспортних потоків для визначення перспектив розвитку КП «Міжнародний аеропорт «Рівне» (в рамках проекту «Розробка та впровадження системи сприятливих інвестиційних умов на території Рівненської області») |
| 1.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу | Рівненська область | 2015 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку | 3,0 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | кількість інвестиційних пропозицій | одиниць | 1 | 1 | - | Виконано. Підготовлено інвестиційну пропозицію, яка надіслана потенційним інвесторам та зацікавленим логістичним компаніям. | - |
| Реконструкція оглядового майданчика та зони вильоту пасажирів ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» |
| 1.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу | Рівненська область | 2015 - 2016 | 2016 | обласний бюджет | 1563,5 | 596,2 | 650,0 | 650,0 | 1563,5 | 1563,5 | реконструкція оглядового майданчика аеровокзалу та зони вильоту пасажирів відкриття чартерних авіарейсів: Рівне – Анталія Рівне-Хургада Рівне-Шарм-ель-Шейх | одиниць місць одиниць одиниць одиниць | 1 100 18 10 18 | 1 100 18 10 18 | - - - - - | Виконано. Відновлено роботу аеропорту. Відкрито авіарейси: Рівне-Анталія, Рівне-Хургада, Рівне-Шарм-Ель-Шейх У 2016 році на реконструкцію спрямовано 650 тис. грн. коштів обласного бюджету. | - |
| Реконструкція котельні КЗ «Володимирецька центральна районна лікарня» в смт Володимирець |
| 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами | смт Володи-мирець | 2015 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1503,8 | 1503,8 | 1469,5 | 1446,7 | 1503,8 | 1501,1 | потужність енерго-зберігаючих твердота-ливних котлів | МВт | 0,5 | 0,5 | - | Виконано. Встановлено котел, проведена заміна вікон та вхідних дверей котельні, ремонт внутрішніх інженерних мереж. У 2016 році освоєно 1,4 млн. грн., в т.ч. 0,8 млн.грн. - кошти ДФРР. |  |
| Реконструкція котельні в с. Варковичі Дубенського району |
| 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами | с. Вар-ковичі Дубен-ського району | 2015 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1113,8 | 225,5 | 230,0 | 230,0 | 1113,8 | 1087,3 | потужність енерго-зберігаючих твердопаливних котлів | МВт | 0,8 | 0,8 | - | Виконано. Встановлено котел потужністю 0,8 МВт. У 2016 році освоєно 230 тис.грн. (кошти обласного бюджету). |  |
| Реконструкція котельні на вул. Грушевського, 170-в у м. Дубно |
| 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами | м. Дубно | 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 3539,0 | 3539,0 | 3539,0 | 3539,0 | 3539,0 | 3539,0 | потужність енерго-зберігаючих твердопаливних котлів | МВт | 1,5 | 1,5 | - | Виконано. Встановлено твердопаливний котел потужністю 1,5 МВт. У 2016 році освоєно 3,5 млн.грн., в т.ч. 3,2 млн.грн. - кошти ДФРР. |  |
| Створено коворкінг-центр для інформаційно-комунікативних заходів |
| 1.2.1. Розвиток інфраструк-тури підтримки підприєм-ництва | м. Рівне | 2015 - 2017 | 2016 | власні кошти Націона-льного університету водного господарства та природо-користування | 20,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | загальна площа приміщення кількість відвідувачів коворкінг-центру в рік | кв.м 4000 | 76 4000 | 76 4000 | - - - | Виконано. Створено коворкінг-центр на базі Національного університету водного господарства та природокористування з метою збільшення молоді, зацікавленої у започаткуванні власної справи. | - |
| Вдосконалення діяльності та розширення мережі підтримки малого та середнього бізнесу |
| 1.2.1.Розвиток інфраструк-тури підтримки підприєм-ництва | Рівненська область | 2015 - 2017 | 2016 | обласний бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдерж-адміністрації | одиниць | 4 | 4 | - | Виконано. Організаційно забезпечено підготовку та проведено чотирьох засідань ради, у т.ч. урочистостей з нагоди Дня підприємця. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | надання послуг: - з підготовки та проведення циклу нарад-семінарів, робочих зустрічей | одиниць | 9 | 9 | - | Підготовлено та проведено семінари для суб’єктів підприємницької діяльності з актуальних питань застосування норм Податкового кодексу України, трудового, митного та регуляторного законодавства. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - організація проведення обласного сільського-подарського ярмарку | одиниць | 3 | 3 | - | Активізовано інвестиційну та виставково-ярмаркову діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва. |  |
| Реалізація проекту Європейського Союзу та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» зі створення пілотного ЦНАПу в об’єднаній територіальній громаді |
| 1.2.2. Забезпечення функціо-нування мережі центрів надання адміні-стративних послуг | Рівненська область | 2015 - 2017 | 2016 | державний, обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 1317,05 | 1317,05 | 1317,05 | 1317,05 | 1317,05 | 1317,05 | кількість утворених ЦНАПів | одиниць | 1 | 1 | - | Виконано. У 2016 році реалізовано проект Європейського Союзу та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», створено ЦНАПу в Миляцькій ОТГ Дубровицького району. |  |
| Реалізація проекту Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як інструмент взаємодії влади та громади» |
| 1.2.2. Забезпечення функціо-нування мережі центрів надання адміні-стративних послуг | міста Рівне, Вараш та Дубно | 2015 - 2017 | 2016 | місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | модернізація та облаштування ЦНАПів запровадження системи електронного документообігу у всіх ЦНАПах області | одиниць одиниць | 3 21 | 0 21 | -3 - | В стадії виконання. У 2016 році розроблено проектно-кошторисну документацію на модернізацію ЦНАПів у містах Рівне, Вараш та Дубно. Впроваджено систему електронного документообігу в усіх ЦНАПах області. |  |
| Створення інноваційного технологічного центру «Територія випереджаючого інноваційного розвитку на базі Національного університету «Острозька академія» |
| 1.2.3. Стимулювання розвитку високотехнологічних секторів | м. Острог | 2016 - 2018 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет м. Острог | - | - | - | - | - | - | створення Центру території виперед-жаючого інноваційного розвитку | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. Загальна вартість – 5,3 млн.грн. |  |
| Проведення підготовчих заходів з розвитку мережі кулінарної спадщини |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2016 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | В стадії виконання. Не фінансувався. Запропонований до переліку проектних ідей регіонального розвитку туризму в області, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС. |  |
| Проведення організаційних заходів з реалізації проекту QR-кодування туристичної інформації про Рівненщину |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 - 2016 | 2016 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | 100,0 | - | - | - | таблиці з QR-кодами | шт. | 40 | - | -40 | В стадії виконання. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Проведення підготовчих заходів з встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до туристичних об’єктів |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2016 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, інвестиційні кошти | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | В стадії виконання. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Проведення тренінгів для представників територіальних громад з питань організації локального туристичного продукту та його промоції |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2016 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | 117,0 | - | - | - | кількість тренінгів кількість учасників | од. осіб | 28 550 | - - | -28 -550 | В стадії виконання. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Створення туристично-інформаційного центру в м.Рівне |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область та місто Рівне | 2016 - 2017 | 2016 | обласний бюджет, міський бюджет міста Рівне | - | - | 100,0 | - | - | - | кількість центрів | од. | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Розроблена концепція туристичного центру, яка запропонована пілотним містам: Острог, Дубно, Рівне, Корець, Володимирець, Сарни, Клевань. |  |
| Проведення підготовчих заходів з реалізації проекту створення інфраструктури розвитку велотуризму |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2016 | програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | 350,0 | - | - | - | кількість створених веломаршрутів пункти туристичної інформації зони відпочинку прес-тури | одиниць одиниць одиниць одиниць | 5 10 5 3 | - - - - | -5 -10 -5 -3 | В стадії виконання. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Проведення організаційних заходів з реалізації щорічного фестивалю «Бурштиновий шлях» |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область (Володи-мирецький район) | 2015 – 2017 | 2016 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | проведення фестивалю | одиниць | 1 | 1 | 1 | Виконано. У 2016 році проведено етно-тур-фест «Бурштиновий шлях» у Володимирецькому районі. Освоєно кошти з районного бюджету в сумі 54,5 тис.грн. |  |
| Проведення підготовчих заходів з розроблення туристичного бренду Рівненської області |
| 1.3.2. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2016 | обласний та інші місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | 120,0 | - | - | - | концепція бренду створення туристичного інтернет-порталу | одиниць одиниць | 1 1 | - - | -1 -1 | Виконано. У 2016 році проведено заходи: оновлено логотип Рівненщини на туристичному ринку; виготовлено рекламно-інформаційну продукцію «Рівненщина туристична», яку представлено на міжнародній туристичній виставці World Travel Show (Польща); розпочато створення туристичного сайту. |  |

| Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проект | Терито-ріальна спрямо-ваність | Строк реалі-зації про-екту | Джерела фінансу- вання | Фактична сума підписаних договорів (контрак-тів), тис.грн. | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн. | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (із зазна-ченням механізму вирішен-ня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | з початку реалізації | за звітний період | план | факт | план | факт | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фактич-не значення | відхи-лення (+/-) |  |  |
| Облаштування місць відпочинку туристів (в рамках проекту «Реконструкція благоустрою під облаштування місця відпочинку туристів по вул.Космонавтів в смт Клевань Рівненського району «Тунель Кохання») |
| 1.3.3. Покращення стану рекреаційних зон | Рівненська область | 2016 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | - | - | - | - | - | - | облаштуван-ня місць відпочинку туристів на території лісопаркової зони поблизу «Тунелю Кохання» | одиниць |  |  |  | В стадії виконання. Переможець у конкурсі проектів (ДФРР) на 2017 рік. Загальна кошторисна вартість 700,9 тис.грн., в т.ч. 550 тис. грн. - кошти ДФРР. |  |
| Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва (в рамках проекту «Виробництво біогумусу для розвитку органічного виробництва в Рівненській області» |
| 2.1.3. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування | Радиви-лівський район | 2016 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | - | - | - | - | - | - | виробництво біогумусу | тонн/рік |  |  |  | В стадії виконання. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. Кошторисна вартість 690 тис.грн. |  |
| Створення ринків сільгосппродукції (в рамках проекту будівництва оптового сільськогосподарського ринку «Шелен» ) |
| 2.1.4. Покращення доступу агровиробників до ринків збуту | Рівненська область | 2017 - 2020 | 2016 | власні кошти | - | - | - | - | - | - | введення в експлуатацію оптового ринку с/г продукції «Шелен» промоція ринку для наповнення товарами місцевих виробників | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Презентовано бізнес-план та техніко-економічне обґрунтування створення оптового ринку сільськогосподарської продукції. У 2017-2020 роках передбачається реалізація проекту за рахунок власних коштів в сумі 70 млн. грн. (планується створення 300 нових робочих місць). |  |

| Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проект | Терито-ріальна спрямо-ваність | Строк реалі-зації про-екту | Джерела фінансу- вання | Фактична сума підписаних договорів (контрак-тів), тис.грн. | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн. | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (із зазна-ченням механізму вирішен-ня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | з початку реалізації | за звітний період | план | факт | план | факт | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фактич-не значення | відхи-лення (+/-) |  |  |
| Будівництво другої черги середньої школи в с. Шпанів Рівненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Шпанів, Рівнен-ський район | 2012 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 26472,5 | 14857,0 | 16819,6 | 15210,9 | 27623,6 | 26014,9 | кількість учнівських місць | одиниць | 299 | 0 | -299 | У стадії виконання. Завершено будівельно-монтажні роботи, закуплено меблі та обладнання. У 2016 році освоєно 15,2 млн.грн., в т.ч. 13,7 млн.грн. - кошти ДФРР. | У 2017 році буде проведено благо-устрій території та введено об’єкт в експлуа-тацію. |
| Будівництво другої черги загальноосвітньої школи в с. Глинне Рокитнівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Глинне Рокит-нівського району | 2013 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 23572,9 | 9319,8 | 9821,7 | 9578,3 | 23816,3 | 23572,9 | кількість учнівських місць | одиниць | 295 | 295 | - | Виконано. Відкрито новозбудовану школу у с. Глинне з найвищим рівнем народжуваності в Україні. У 2016 році освоєно 9,6 млн.грн., в т.ч. 8,7 млн.грн. - кошти ДФРР. |  |
| Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Старе Село Рокитнівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Старе Село Рокит-нівського району | 2012 - 2017 | 2016 | обласний та інші місцеві бюджети | 8249,3 | - | 10,0 | - | 8400,9 | 7973,1 | кількість учнівських місць | одиниць | 812 | 0 | -812 | В стадії виконання. У 2016 році кошти не освоювались. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Будівництво другої черги школи в с. Тинне Сарненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Тинне, Сарнен-ський район | 2012 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 35999,6 | 25685,2 | 25685,2 | 25685,2 | 35999,6 | 35999,6 | кількість учнівських місць | одиниць | 454 | 454 | - | Виконано. Введено в експлуатацію одну з найбільших шкіл України. У 2016 році освоєно 26 млн.грн., в т.ч. 16,6 млн.грн. - кошти ДФРР. |  |
| Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Радянській, 4 в смт Гоща |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | смт Гоща | 2015 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 799,5 | - | - | - | 802,3 | 799,5 | площа заміни віконних та дверних блоків | кв. м. | 628,2 | - | -628,2 | В стадії виконання. У 2016 році кошти не виділялись. | Вишу-куються мож-ливості завершен-ня робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів. |
| Будівництво водопровідних мереж в мікрорайонах Страклова, Волиці, М'ясокомбінату в м. Дубно Рівненської області |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Дубно | 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 3551,0 | 3551,0 | 3612,0 | 3551,0 | 3612,0 | 3551,0 | довжина водопровідних мереж | км | 6,2 | 6,2 | - | Виконано. Введено в експлуатацію водопровідні мережі. У 2016 році освоєно 3,6 млн тис.грн., в т.ч. 3,2 млн.грн. - кошти ДФРР. |  |
| Будівництво школи в с. Пісків Костопільського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Пісків Костопільського району | 2016 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 16280,7 | 16280,7 | 16552,1 | 16280,7 | 16552,1 | 16280,7 | кількість учнівських місць | оди-ниць | 226 | - | -226 | В стадії виконання. Побудовано цегляні стіни, влаштовано покрівлю над спортзалом, змонтовано очисні споруди, трансформатор та проведено кабельні лінії. У 2016 році освоєно 16,3 млн.грн., в т.ч. 14,7 млн.грн. - кошти ДФРР. Переможець у конкурсі проектів (ДФРР) на 2017 рік. |  |
| Реконструкція незавершеного будівництва школи під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в с. Горбаків Гощанського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Горба-ків, Гощан-ський район | 2013 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 31714,4 | 31714,4 | 31714,4 | 31714,4 | 31714,4 | 31714,4 | кількість учнівських місць | одиниць | 280 | - | -280 | В стадії виконання. Проведено реконструкцію покрівлі школи, вставлено вікна, опоряджено фасади, частково проведено внутрішнє опорядження, електропостачання та опалення (котельня). Закуплено кухонне обладнання, та проведено благоустрій території. У 2016 році освоєно 31,7 млн.грн., в т.ч. 21,9 млн.грн. - кошти ДФРР. Переможець у конкурсі проектів (ДФРР) на 2017 рік. | У 2016 році відко-риговано проектно-кошто-рисну докумен-тацію, (вартість робіт - 48,6 млн.грн.) |
| Продовження будівництва дитячого садка на вул. Центральній в смт Оржів Рівненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | смт Оржів, Рівнен-ський район | 2011 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 14966,2 | 7868,2 | 8924,3 | 7868,2 | 16022,4 | 14966,2 | кількість місць у дитсадку | одиниць | 150 | - | -150 | В стадії виконання. У 2016 році проведено зовнішнє опорядження фасадів, встановлено трансформатор та електрифіковано садок, збудовано котельню та прокладено теплотрасу. У 2016 році освоєно 7,9 млн.грн., в т.ч. 6,0 млн.грн. - кошти ДФРР. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Реконструкція нежитлового приміщення під дитячий садок в с. Новий Корець Корецького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | Корець-кий район, с. Новий Корець | 2014 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 3098,0 | - | 10,0 | - | 4125,7 | 3000,5 | кількість місць для навчання та виховання дітей у дитсадку | одиниць | 36 | - | -36 | В стадії виконання. У 2016 році кошти не виділялись. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. | - |

| Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проект | Терито-ріальна спрямо-ваність | Строк реалі-зації про-екту | Джерела фінансу- вання | Фактична сума підписаних договорів (контрак-тів), тис.грн. | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн. | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (із зазна-ченням механізму вирішен-ня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | з початку реалізації | за звітний період | план | факт | план | факт | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фактич-не значення | відхи-лення (+/-) |  |  |
| Реконструкція з добудовою дошкільного навчального закладу на вул. О. Невського, 88 у м. Радивилів |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Ради-вилів | 2012 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 7594,2 | 982,7 | 1000,0 | 1000,0 | 9330,1 | 8363,9 | кількість місць для навчання та виховання дітей у ДНЗ | одиниць | 75 | - | -75 | В стадії виконання. У 2016 році проведено зовнішнє освітлення та благоустрій, освоєно 1,0 млн.грн. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Реконструкція даху будівлі навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» у с. Оженин Острозького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Оже-нин, Остро-зький район | 2015 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1120,3 | - | - | - | 1138,0 | 1079,3 | влаштування шатрового даху у навчальному закладі | кв.м | 1726 | - | -1726 | В стадії виконання. У 2016 році кошти не виділялись, здійснено коригування проектно-кошторисної документації. (готовність об’єкту – 85%) | Вишу-куються можли-вості завершен-ня реконст-рукції за рахунок коштів місцевих бюджетів. |
| Реконструкція дошкільного навчального закладу «Сонечко» в с. Ремчиці Сарненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Рем-чиці, Сарнен-ський район | 2015 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 4684,1 | 3157,0 | 3170,6 | 3157,0 | 8759,2 | 4684,1 | кількість місць для навчання та виховання дітей у дитсадку | одиниць | 40 | 40 | - | Виконано. Введено в експлуатацію дитячий садок. У 2016 році освоєно 3,2 млн.грн. (кошти обласного бюджету) |  |
| Реконструкція спортивної зали навчально-виховного комплексу «Тесівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» в с. Тесів Острозького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Тесів, Остро-зький район | 2015 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 701,8 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 736,2 | 701,8 | введення в експлуатацію та відновлення занять у спортивній залі | об’єкт | 1 | 1 | - | Виконано. Введено в експлуатацію спортивну залу школи. У 2016 році освоєно 34,3 тис.грн. (кошти обласного бюджету) |  |
| Реконструкція котельні навчально-виховного комплексу в с. Ступно Здолбунівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Ступно, Здол-бунів-ський район | 2014 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 699,7 | - | 34,2 | - | 699,7 | 664,5 | потужність енерго-зберігаючого твердопа-ливного котла | кВт | 150 | - | -150 | В стадії виконання. У 2016 році кошти не виділялись. | Вишу-куються можли-вості завершен-ня робіт (благо-устрій території) за рахунок коштів місцевих бюджетів. |
| Будівництво їдальні загальноосвітньої школи в с. Велюнь Дубровицького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Ве-люнь, Дубро-вицький район | 2011 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 3926,5 | 1946,9 | 2971,0 | 1946,9 | 5632,0 | 3926,5 | будівництво та введення в експлуатацію їдальні школи | місць | 40 | - | -40 | В стадії виконання. У 2016 році проведено внутрішнє опорядження, опалення, вентиляція. закуплено кухонне обладнання. У 2016 році освоєно 1,9 млн.грн. (кошти обласного бюджету). |  |
| Будівництво котельні з встановленням твердопаливного котла загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Вовковиї Демидівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Вовко-виї, Деми-дівський район | 2014 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 950,3 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1619,0 | 950,3 | потужність енерго-зберігаючого твердопа-ливного котла | кВт | 150 | 150 | - | Виконано. Введено в експлуатацію котел потужністю 150 кВт. У 2016 році освоєно 600,0 тис.грн. (кошти обласного бюджету). |  |
| Будівництво котельні загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с. Посників Млинівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Пос-ників, Млинів-ський район | 2015 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 750,4 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 878,6 | 750,4 | потужність енерго-зберігаючого твердопа-ливного котла | кВт | 150 | 150 | - | Виконано. Введено в експлуатацію твердопаливний котел потужністю 150 кВт. У 2016 році освоєно 294,6 тис.грн. (кошти обласного бюджету). |  |
| Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Новомильськ Здолбунівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Ново-мильськ, Здолбунівський район | 2013 - 2017 | 2016 | державний бюджет, обласний та інші місцеві бюджети | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | 3085,0 | будівництво нового приміщення навчального закладу | учнів-ську місць | 60 | - | -60 | В стадії виконання. Залито фундамент, розпочато будівельні роботи. У 2016 році освоєно 3,1 млн.грн. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Реконструкція дитячого садка в с. Дубляни Демидівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Дубля-ни, Демидів-ський район | 2014 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 4868,4 | 4431,3 | 5549,9 | 4431,3 | 5987,0 | 4868,4 | завершення реконструкції дитячого садка | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. У 2016 році проведено перепланування будівлі, внутрішні опоряджувальні роботи, інженерні мережі, встановлено котельню. У 2016 році освоєно 4,4 млн.грн., в т.ч. 4,0 млн.грн. - кошти ДФРР. | Вико-нуються роботи із благо-устрою території. |
| Реконструкція дитячого садка в с.Злазне Костопільського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Злазне, Косто-пільський район | 2011 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 6345,2 | - | 2606,8 | 2606,8 | 6345,2 | 6345,2 | потужність | місць | 45 | 45 | - | Виконано. Введено в експлуатацію дитячий садок. У 2016 році освоєно 2,6 млн.грн. (кошти обласного бюджету). |  |
| Реконструкція загальноосвітньої школи № 1 у м. Вараш |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Вараш | 2015 - 2017 | 2016 | державний бюджет | 7488,3 | 788,6 | 980,0 | 788,6 | 8903,0 | 7488,3 | утеплення приміщення ЗОШ | кв.м | 1618 | 894,3 | 723,7 | В стадії виконання. Виконано роботи з утеплення школи. У 2016 році освоєно кошти в сумі 788,6 тис.грн. |  |
| Реконструкція загальноосвітньої школи № 2 у мікрорайоні Будівельників, 56 у м. Вараш |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструк-тури сіл, які мають приріст чисельності населення | м.Вараш | 2015 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети | 8332,2 | 2079,1 | 3019,0 | 2079,1 | 12506,3 | 8332,2 | влаштування покрівлі заміна вікон улаштування відкосів утеплення фасадів | кв.м кв.м кв.м кв.м | 4930 1308,7 545,7 4493 | 4930 1294,8 495 2927 | - -13,8 -50,7 -1566 | В стадії виконання. Виконанні роботи з реконструкції покрівлі, заміни вікон, утеплення школи. У 2016 році освоєно кошти в сумі 2,1 млн.грн. |  |
| Впровадження медичної інформаційної системи на базі комунального закладу «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Рівненська область | 2015 - 2016 | 2016 | кошти громад-ських організацій | 297,8 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 297,8 | 297,8 | проведення Інтернет зв’язку підключення точок | метрів одиниць | 587 1 | 587 1 | - - | В стадії виконання. Прокладено мережеві комунікації, придбано обладнання, персональний комп’ютер. Переможець у конкурсі проектів (ДФРР) на 2017 рік. | - |
| Будівництво другого пускового комплексу терапевтичного корпусу комунального закладу «Рокитнівська центральна районна лікарня» |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Рокит-нівський район | 2013 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 19026,5 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 19948,1 | 19026,5 | введення в експлуатацію харчоблоку, дитячого, терапевтичного, неврологічного, акушерсько- гінекологічного відділень з операційним блоком | ліжок / відві-дувань у зміну | 39 / 35 | - | -39 / -35 | В стадії виконання. У 2016 році проведено зовнішні та внутрішні електромережі, придбано сантехнічне обладнання. У 2016 році освоєно 2,0 млн.грн. Переможець у конкурсі проектів (ДФРР) на 2017 рік. | У 2016 році відкори-гована проектно-кошто-рисна доку-менттація на суму 4,4 млн.грн |
| Реалізація проекту щодо підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в області (в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей») |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | 12 районів Рівнен-ської області | 2015 - 2020 | 2016 | кошти Світового банку, обласного бюджету | 575,6 тис.дол.США | 575,6 тис.дол.США | 501,4 тис.дол.США | 273,8 тис.дол.США | 501,4 тис.дол.США | 273,8 тис.дол.США | реконструкція закладів охорони здоров’я кількість закуплених автомобілів швидкої медичної допомоги | одиниць одиниць | 105 18 | - - | -105 -18 | В стадії виконання. У 2016 році проведено тендер на: - реконструкцію 29 лікарських амбулаторій у чотирьох районах області; - закупівлю 18 автомобілів швидкої медичної допомоги; - розробку «електронної картки пацієнта». Проведено 15 тренінгів для 313 лікарів з підвищення кваліфікації щодо надання першої медичної допомоги. Проводиться підготовка проектно-кошторисної документації для початку торгів ІІ етапу робіт з реконструкції лікарських амбулаторій у 5 районах. | - |
| Реконструкція терапевтичного корпусу комунального закладу «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» в смт Клевань Рівненського району |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Рівненська область | 2015 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 17937,0 | 6772,4 | 6772,4 | 6772,4 | 18820,7 | 17937,0 | створення належних умов для функціонування чотирьох відділень | ліжок | 120 | 120 | - | Виконано. Введено в експлуатацію терапевтичний корпус на 120 ліжок. У 2016 році освоєно 6,8 млн.грн. |  |
| Реконструкція фасаду комунального закладу «Зарічненська центральна районна лікарня» |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Заріч-ненський район | 2015 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 6443,8 | 6443,8 | 6769,7 | 6443,8 | 6769,6 | 6443,8 | кількість введених в експлуатацію об’єктів | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. У 2016 році проведено заходи з енергозбереження (утеплено фасади та замінено вікна на енергозберігаючі). У 2016 році освоєно 6,4 млн.грн., в т.ч. 5,8 млн.грн. - кошти ДФРР. | Вишу-куються кошти на завершен-ня робіт у 2017 році. |
| Реконструкція приміщення на вул. Драгоманова, 7 в м. Рівне під управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | м. Рівне | 2015 – 2017 | 2016 | міський бюджет м. Рівне | 300,2 | 82,7 | 3343,9 | 82,7 | 7331,9 | 300,2 | створення нових робочих місць | місць | 130 | - | -130 | В стадії виконання. У 2016 році відкориговано проектно-кошторисну документацію. |  |
| Підтримка зайнятості сільського населення в області |
| 2.3.4. Сприяння зайнятості в сільській місцевості | Рівненська область | 2015 - 2017 | 2016 | кошти Фонду загально-обовʼязкового соціального страхування України на випадок безробіття | - | - | 3029,7 | 3028,5 | 3029,7 | 3028,5 | кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (одноразова виплата допомоги по безробіттю) | одиниць | 190 | 173 (в т.ч. 59 меш-канеці сільської місце- вості) | -17 | Виконано. У 2016 році 173 особи (у т.ч. 59 - мешканці сільської місцевості) започаткували власну справу за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю. |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 2887,8 | 2448,4 | 2887,8 | 2448,4 | кількість осіб, які проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікованого рівня вимог роботодавців | осіб | 8000 | 7907 (в т.ч. 4825 меш-канціі сільської місце- вості) | -93 | Виконано. Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня безробітних вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 7,9 тис. осіб (у т.ч. 4,8 тис. - мешканці сільської місцевості). |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 639,0 | 297,4 | 639,0 | 297,4 | кількість виданих ваучерів для підтримки конкуренто-спроможності на ринку праці | одиниць | 155 | 40 ( в.ч. 21 меш-канці сільської місце- вості) | -115 | Виконано. У 2016 році отримали ваучери 40 осіб (в т.ч. 21 - мешканець сільської місцевості). |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 138,4 | 138,3 | 138,4 | 138,3 | кількість наданих інформаційних та консуль-таційних послуг, пов’язаних з працевлаш-туванням та їх забезпечення | одиниць | 124 | 124 | - | Виконано. У 2016 році 124 особи отримали інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням |  |
| Організація навчально-практичного центру на базі Володимирецького ВПУ № 29 |
| 3.1.2. Покраще-ння підготовки кадрів для потреб регіональної економіки | Рівненська область | 2015 - 2017 | 2016 | власні кошти навчального закладу | 99,6 | 28,3 | 138,7 | 28,3 | 210,0 | 99,6 | придбання навчального обладнання та устаткування ремонтно-будівельні роботи | відс. відс. | 100 100 | 14 84 | -86 -16 | В стадії виконання. У 2016 році придбано навчальне обладнання та устаткування на суму 28,3 тис. грн. |  |
| Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з формування екологічної культури |
| 3.2.3. Формування екологічної культури мешканців | Рівненська область | 2015 - 2017 | 2016 | обласний природо-охоронний фонд | 48,0 | 13,0 | 200,0 | 13,0 | 300,0 | 48,0 | видання книжки «Довкілля Рівненщини» | од. | 300 | 300 | - | Виконано. У 2016 році видано 300 примірників книжки. |  |
| Реконструкція з перепрофілюванням клубу під спортивно-дозвілевий комплекс в с. Вельбівне Острозького району |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | Острозький район, с.Вельбівне | 2014 - 2017 | 2016 | обласний та інші місцеві бюджети | - | - | - | - | - | - | створення спортивно-дозвілевого комплексу для позашкільного навчання (спортивний зал) | кв.м. | 324 | - | -324 | В стадії виконання. У 2016 році кошти не освоювалися. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Реконструкція будинку культури в с. Крупець Радивилівського району |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | с. Кру-пець, Радиви-лівський район | 2015 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1397,7 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 1397,7 | 1397,7 | заміна покрівлі будинку культури | кв. м | 1552 | - | -1552 | В стадії виконання. У 2016 році утеплено горище закладу, освоєно 398 тис. грн. | Необхідне кори-гування проектно-кошто-рисної докумен-тації |
| Реконструкція будинку культури в с. Княгинин Дубенського району |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | с. Кня-гинин, Дубен-ський район | 2015 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1379,1 | 420,2 | 614,0 | 420,2 | 1594,0 | 1379,1 | кількість введених в експлуатацію об’єктів | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Частково виконано реконструкцію актової зали. У 2016 році освоєно 420,2 тис. грн. |  |
| Реконструкція будівлі клубу під центр дозвілля молоді на вул. Семидубській, 16-а у м. Дубно |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м. Дубно | 2014 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 8518,9 | 3433,5 | 3700,0 | 3433,5 | 12797,0 | 8518,9 | кількість жителів міста залучених до активної участі до занять фізичною культурою та спортом | осіб | 1000 | - | -1000 | В стадії виконання. Будівельно-монтажні роботи на стадії завершення. Ведуться роботи з внутрішнього опорядження. У 2016 році освоєно 3,4 млн. грн. |  |
| Підтримка діяльності агентств регіонального розвитку |
| 3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністр-ативно-територіаль-ного устрою | Рівненська область | 2015 - 2017 | 2016 | державний бюджет, обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | - | - | - | - | створення Агенції регіонального розвитку Рівненської області | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Затверджено рішення обласної ради від 17.07.2016 № 195 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області», розпорядження голови ОДА від 25.08.2016 № 522 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області». Ведеться робота із залучення співзасновників, готується пакет документів на установчі збори. |  |
| Розробка інформаційно-методичних документів та проведення навчальних семінарів – тренінгів з питань регіонального розвитку |
| 3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністр-ативно-територіаль-ного устрою | Рівненська область | 2016 - 2017 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | - | - | - | - | - | - | кількість проведених семінарів - тренінгів |  |  |  |  | В стадії виконання. У 2016 році кошти не освоювалися. Проект пройшов конкурсний регіональний відбір, який може фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР (загальна вартість – 198 тис.грн.). |  |
| Будівництво станції знезалізнення води продуктивністю 100 куб. метрів на добу в м. Корець |
| 3.3.3. Покращення стану довкілля через формування ефективної системи управління | м. Корець | 2013 - 2016 | 2016 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1927,3 | 1349,2 | 1349,2 | 1349,2 | 3568,4 | 1927,3 | забезпечення нормативної якості води | куб.м/ добу | 100 | 100 | - | Виконано. Введено в експлуатацію станцію знезалізнення води продуктивністю 100 м3 на добу. У 2016 році освоєно 1,3 млн. грн. |  |

6-408