| С х в а л е н о розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 серпня 2017 року № 454 | З а т в е р д ж е н о рішенням обласної ради від 06 вересня 2017 року № 656 |
| --- | --- |

Зміни до Програми реалізації проекту технічної допомоги Європейського Союзу “Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” на 2016 – 2017 роки

1.  Розділ “Мета та основні завдання Програми” викласти у такій редакції:

“Метою Програми є забезпечення реалізації в області проекту 
“Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” та формування моделі типових центрів надання адміністративних послуг для населених пунктів у контексті децентралізації шляхом впровадження та поширення кращих практик належного врядування.

Головними завданнями Програми є:

вдосконалення матеріально-технічної бази центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) у містах Дубно, Вараш та Рівне, включаючи проведення необхідних ремонтно-будівельних робіт 
та встановлення сучасного технологічного обладнання;

налагодження у ЦНАПах районних державних адміністрацій 
та виконавчих комітетів рад міст обласного значення (ЦНАПах об’єднаних територіальних громад) Рівненщини уніфікованої системи електронного документообігу;

придбання відповідного комплекту обладнання для забезпечення надання через ЦНАПи, які модернізовуватимуться, адміністративних послуг у сфері Державної міграційної служби України.”.

2.  Розділ “Джерела фінансування” викласти у такій редакції:

“Фінансове забезпечення виконання Програми передбачає такі джерела покриття видатків:

кошти Європейського Союзу, що надходять в обсязі, на умовах 
і в порядку, встановлених Грантовим контрактом від 31 грудня 2015 року 
№ 2015/371-134, в сумі, що еквівалентна 145 560 євро;

кошти обласного бюджету Рівненської області:

у сумі, що еквівалентна не менше 33 379 євро, сформовані за рахунок субвенцій обласному бюджету з місцевих бюджетів міст Вараш, Дубно та Рівне для співфінансування заходів Програми, передбачених кошторисом Проекту;

у сумі, що еквівалентна не менше 65 011 євро, сформовані за рахунок субвенцій обласному бюджету з місцевих бюджетів міст Вараш, Дубно та Рівне для співфінансування заходів Програми, не передбачених кошторисом Проекту.

Видатки на реалізацію заходів Програми

| № | Джерела фінансування | Виконано | Орієнтовна сума видатків еквівалентна в гривнях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 рік | 2017 рік |
| 1. | Кошти гранту Європейського Союзу | 160 000,00 | 4 221 240,00 |
| 2. | Співфінансування з місцевого бюджету м. Дубно | 80 961,00 | 1 190 000,00 |
| 3. | Співфінансування з місцевого бюджету м. Вараш | 58 796,00 | 1 062 000,00 |
| 4. | Співфінансування з місцевого бюджету м. Рівне | 48 700,00 | 601 300,00 |
|  | Всього | 348 457,00 | 7 074 540,00 |

”.

3.  Заходи щодо реалізації Програми викласти в такій редакції:

“

| № | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування (обласний бюджет) | Сума видатків, євро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 рік | 2017 рік |  |  | 2016 рік | 2017 рік |
| 1. | Розробка архітектурно-дизайнерських рішень реконструкції ЦНАПів. Формування типового рішення для ЦНАПів | 1) виготовлення архітектурно-дизайнерських рішень (елементів ескізних проектів) реконструкції ЦНАПу в м. Дубно | липень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 312 |  |
|  |  | 2) виготовлення архітектурно-дизайнерських рішень (елементів ескізних проектів) реконструкції ЦНАПу в м. Вараш | липень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 312 |  |
|  |  | 3) виготовлення архітектурно-дизайнерських рішень (елементів ескізних проектів) реконструкції ЦНАПу в м. Рівне | жовтень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 158 |  |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації | 1) розробка проектно-кошторисної документації реконструкції ЦНАПу в м. Дубно | липень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 2 414 |  |
|  |  | 2) розробка проектно-кошторисної документації реконструкції ЦНАПу в м. Вараш | липень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 1 668 |  |
|  |  | 3) розробка проектно-кошторисної документації реконструкції ЦНАПу в м. Рівне | жовтень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 1 481 |  |
| 3. | Модернізація ЦНАПів (виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту) | 1) реконструкція ЦНАПу в м. Дубно |  | березень -грудень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування закупівлі робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 38 153 17 022 8 621 |
|  |  | 2) реконструкція ЦНАПу в м. Вараш |  | березень -грудень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування закупівлі робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 29 543 15 357 5 586 |
|  |  | 3) реконструкція ЦНАПу в м. Рівне |  | березень -серпень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту |  | 28 881 1000 |
| 4. | Придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПів | 1) придбання та монтаж комп'ютерної техніки (програмного забезпечення) для ЦНАПу в м. Дубно |  | березень -вересень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 4 175 (7 940 у випадку окремого рішення Офісу Проекту) 4 175 |
|  |  | 2) придбання та монтаж комп'ютерної техніки (програмного забезпечення) для ЦНАПу в м. Вараш |  | березень -вересень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування закупівлі робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 4 175 (5 208 у випадку окремого рішення Офісу Проекту) 8 068 |
|  |  | 3) придбання та монтаж комп'ютерної техніки (програмного забезпечення) для ЦНАПу в м. Рівне |  | березень -липень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 4 175 8 185 |
| 5. | Впровадження системи електронного документообігу в усіх ЦНАПах області | Забезпечення розроблення та встановлення системи електронного документообігу для взаємодії адміністраторів районних та міських ЦНАПів із суб'єктами надання адміністративних послуг в електронному форматі | грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації, комунальний заклад “Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради (за згодою) | кошти гранту | 5 760 |  |
|  |  | Придбання комп’ютерного серверу та комплекту джерел безперебійного живлення |  | березень -травень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації, комунальний заклад “Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради (за згодою) | кошти гранту |  | 9 150 |
| *6. | Придбання комплекту обладнання для забезпечення надання через ЦНАПи, які модернізовуватимуться,адміністративних послуг у сфері Державної міграційної служби України | Придбання та монтаж багатофункціональних програмно-апаратних комплексів (обладнання для організації каналу конфіденційного зв’язку та створення комплексної системи захисту інформації) для видачі паспорта громадянина України (ID-картки) та закордонного паспорта |  | квітень - грудень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування закупівлі робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 22 510 29 481 |
| Загальна вартість Програми за джерелами фінансування | 12 105 | 243 055 |

* - для реалізації заходу 6 кошти гранту у сумі 22 510 євро можуть спрямовуватись на вказані цілі (або на реконструкцію ЦНАПів міст Дубно, Вараш, або придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПів міст Дубно, Вараш згідно з підпунктами 1, 2 пункту 4) буде за окремим рішенням Офісу Проекту технічної допомоги Європейського Союзу “Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” на підставі пропозицій координаційної ради з упровадження у Рівненській області вищезазначеного Проекту.

”.