ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від  18 травня 2018 року

№ 935

Голова  Рівненської  обласної  ради

_______________   О.Ю. Данильчук

ЗВІТ 
про результати моніторингу та оцінки результативності виконання за 2017 рік

плану на 2015 – 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

| Номер і найменування завдання Стратегії, якому відповідає проект | Терито-ріальна спрямо-ваність | Строк реалі-зації про-екту | Джерела фінансу- вання | Фактична сума підписаних договорів (контрак-тів), тис.грн. | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн. | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту | Проб-лемні питан-ня, їх вплив на реа-лізацію проек-ту (із зазна-ченням меха-нізму вирі-шення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | з початку реалізації | за звітний період | план | факт | план | факт | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фактич-не значення | відхи-лення (+/-) |  |  |
| Оновлення спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності - www.investinrivne.org |
| 1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівнен-ська область | 2017 | 2017 | обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | оновлення інформації та просування спеціалізованого сайту з питань інвестиційної діяльності | послуг | 5 | 5 | - | Виконано. Оновлено інформацію на спеціалізованому сайті з питань інвестиційної діяльності |  |
| Оновлення та розміщення на графічній системі “Google Maps” бази даних земельних ділянок, об’єктів нерухомості та інвестиційних проектів типу “Start-up”, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації на території області |
| 1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівнен-ська область | 2017 | 2017 | обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | оновлення бази земельних ділянок, об’єктів нерухомості та інвестиційних проектів на “Google Maps” та на веб-сайті | послуг | 5 | 5 | - | Виконано. Оновлено базу земельних ділянок, об’єктів нерухомості та інвестиційні проекти на “Google Maps” та на веб-сайті |  |
| Організація та проведення ділових зустрічей, семінарів, круглих столів за участю представників ділових кіл зарубіжних країн |
| 1.1.2 Покращення інвестиційної промоції регіону | Рівнен-ська область | 2017 | 2017 | обласний та місцевий бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | підготовка презентацій та інформаційних матеріалів проведення робочих зустрічей з іноземними інвесторами | послуг к-ть | 2 11 | 2 11 | - - | Виконано. Підготовлено інформаційні матеріали, організовано та проведено робочі зустрічі з іноземними інвесторами |  |
| Реконструкція руліжної доріжки до злітно-посадкової смуги ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» |
| 1.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу | Рівненська область | 2017 | 2017 | обласний бюджет | 3324,2 | 3288,2 | 3471,8 | 3288,2 | 3507,8 | 3324,2 | реконструкція руліжної доріжки відкриття чартерних авіарейсів Рівне-Анталія | одиниць одиниць | 1 19 | 1 19 | - - | В стадії виконання. Проведено реконструкцію руліжної доріжки | - |
| Вдосконалення діяльності та розширення мережі підтримки малого та середнього бізнесу |
| 1.2.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Рівненська область | 2015 - 2017 | 2017 | обласний бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдерж-адміністрації | одиниць | 2 | 2 | - | Виконано. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | надання послуг з підготовки та проведення нарад-семінарів, робочих зустрічей | одиниць | 10 | 10 | - |  |  |
| Реалізація проекту Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як інструмент взаємодії влади та громади» |
| 1.2.2. Забезпечення функціонування мережі центрів надання адміні-стративних послуг | міста Рівне, Вараш та Дубно | 2015 - 2018 | 2017 | місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 | реконструкція ЦНАПів придбання комп’ютерної техніки для ЦНАПів міст Дубно, Вараш, Рівне запроваджен-ня системи електронного документо-обігу у всіх ЦНАПах області | одиниць комп. одиниць | 3 15 21 | 2 15 21 | -1 - - | В стадії виконання. У 2017 році введені в експлуатацію модернізовані приміщення ЦНАПів міст Рівне та Дубно. Закуплено сучасну оргтехніку, меблі, встановлено електронну чергу для відвідувачів, робочі станції для оформлення і видачі паспорта громадянина України (у вигляді ІD - карти) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У приміщенні ЦНАПу міста Вараш завершуються будівельно-монтажні роботи та встановлюється відповідне обладнання. (заплановане відкриття - червень 2018 року) |  |
| Проведення підготовчих заходів з розвитку мережі кулінарної спадщини |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2017 | обласний, місцеві бюджети, програми та проекти МТД | - | - | 150,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - | В стадії виконання. Здійснюється пошук джерел фінансування. |  |
| Проведення організаційних заходів з реалізації проекту QR-кодування туристичної інформації про Рівненщину |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 - 2017 | 2017 | обласний, місцеві бюджети, програми та проекти МТД | - | - | - | - | 100,0 | - | таблиці з QR-кодами | шт. | 40 | - | -40 | В стадії виконання. Здійснюється пошук джерел фінансування. |  |
| Проведення підготовчих заходів з встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до туристичних об’єктів |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2017 | обласний, місцеві бюджети, програми та проекти МТД | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 600,0 | встановлення інформаційно- вказівних знаків | одиниць | 50 | 50 | - | Виконано. Промарковано маршрут «Поліська січ» в рамках проведення веломарафону. Встановлено 50 інформаційно-вказівних знаків |  |
| Проведення тренінгів для представників територіальних громад з питань організації локального туристичного продукту та його промоції |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2017 | обласний, місцеві бюджети, програми та проекти МТД | 280,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 280,0 | 280,0 | проведення тренінгів | одиниць | 2 | 2 | - | Виконано. Проведено дві презентації для представників об’єднаних громад щодо можливостей реалізації місцевого туристичного потенціалу. |  |
| Створення туристично-інформаційних центрів |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область та місто Рівне | 2016 - 2017 | 2017 | обласний бюджет, міський бюджет міста Рівне | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | створення центрів | одиниць | 5 | 5 | - | Виконано. Розроблена концепція туристичного центру, яка запропонована пілотним містам: Острог, Дубно, Рівне, Корець, Володимирець, Сарни, Клевань. Створено та діє п’ять ТІО (міста Корець, Острог, Сарни, смт Володимирець, с.Підлужжя Дубенського району) |  |
| Проведення підготовчих заходів з реалізації проекту створення інфраструктури розвитку велотуризму |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область | 2015 – 2017 | 2017 | програми та проекти міжнародної технічної допомоги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | проведення веломарафонів маркування та закування велосипедних маршрутів у регіонах | к-ть к-ть районів | 2 6 | 2 6 | - - | Виконано. Проведено два веломарафони «Поліська січ» та «Велика пригода у Дермансько-Острозькому національному парку». В рамках заходів проведено маркування та знакування зазначених маршрутів у шести районах області. |  |
| Проведення щорічного фестивалю «Бурштиновий шлях» |
| 1.3.1. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів та мереж | Рівненська область (Володи-мирецький район) | 2015 – 2017 | 2017 | обласний, місцеві бюджети, програми та проекти МТД | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | проведення фестивалю | одиниць | 1 | 1 | - | Виконано. Проведено етно-тур-фест «Бурштиновий шлях» у Володимирецькому районі. |  |
| Облаштування місць відпочинку туристів (в рамках проекту «Реконструкція благоустрою під облаштування місця відпочинку туристів по вул.Космонавтів в смт Клевань Рівненського району «Тунель Кохання») |
| 1.3.3. Покращення стану рекреаційних зон | Рівнен-ська область | 2016 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 665,0 | 665,0 | 701,0 | 665,0 | 701,0 | 665,0 | облаштування місць відпочинку туристів на території лісопаркової зони поблизу «Тунелю Кохання» | одиниць | 1 | 1 |  | Виконано. Облаштовано місця відпочинку популярного туристичного об’єкта «Тунель Кохання», створено відповідну інфраструктуру, розширено перелік туристичних послуг. |  |
| Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва (в рамках проекту «Виробництво біогумусу для розвитку органічного виробництва в Рівненській області» |
| 2.1.3. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування | Радиви-лівський район | 2016 - 2020 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | - | - | - | - | - | - | виробництво біогумусу | тонн/рік | 50 | - | - | В стадії виконання. Здійснюється пошук джерел фінансування. Кошторисна вартість проекту 690 тис.грн. |  |
| Створення ринків сільгосппродукції (в рамках проекту будівництва оптового сільськогосподарського ринку) |
| 2.1.4. Покращення доступу агровиробників до ринків збуту | Рівненська область | 2017 - 2020 | 2017 | власні кошти | - | - | - | - | - | - | введення в експлуатацію оптового ринку с/г продукції промоція ринку для наповнення товарами місцевих виробників | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. У 2018-2020 роках передбачається реалізація проекту за рахунок власних коштів в сумі 70 млн. грн. (планується створення 300 нових робочих місць). |  |
| Будівництво другої черги середньої школи в с. Шпанів Рівненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Шпа-нів, Рівнен-ський район | 2012 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 27675,4 | 1660,5 | 1660,5 | 1660,5 | 27675,4 | 27675,4 | кількість учнівських місць | одиниць | 299 | 299 | - | Виконано. Введено в експлуатацію ІІ чергу школи на 299 учнівських місць. | . |
| Будівництво Озерецької ЗОШ І - ІІ ст. в с. Озерці Володимирецького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Озерці Володи-мирець-кого району | 2015-2018 | 2017 | державний, обласний та місцеві бюджети | 19027,3 | 15222,5 | 15600,8 | 15222,5 | 19405,6 | 19027,3 | кількість учнівських місць | одиниць | 196 | - | -196 | В стадії реалізації. Проект фінансувався за рахунок субвенції на заходи соціально-економічного розвитку зони спостереження. Будівельна готовність об’єкту – 42%. |  |
| Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Старе Село Рокитнівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Старе Село Рокит-нівського району | 2012 - 2018 | 2017 | обласний та інші місцеві бюджети | 8249,3 | - | - | - | 8400,9 | 7973,1 | кількість учнівських місць | одиниць | 812 | 0 | -812 | В стадії виконання. Проект подано для участі у конкурсі проектів (ДФРР) на 2018 рік. |  |
| Будівництво школи в с. Пісків Костопільського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Пісків Косто-пільсь-кого району | 2016 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 46933,7 | 30381,5 | 30381,5 | 30381,5 | 46933,7 | 46933,7 | кількість учнівських місць | одиниць | 226 | 226 | - | Виконано. Введено в експлуатацію школу на 226 учнівських місць. |  |
| Реконструкція незавершеного будівництва школи під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в с. Горбаків Гощанського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Горба-ків, Гощан-ський район | 2013 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 48519,1 | 16552,3 | 16552,3 | 16552,3 | 48519,1 | 48519,1 | кількість учнівських місць | одиниць | 280 | 280 |  | Виконано. Введено в експлуатацію школу на 280 учнівських місць. |  |
| Реконструкція нежитлового приміщення під дитячий садок в с. Новий Корець Корецького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | Корець-кий район, с. Новий Корець | 2014 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 7618,8 | 4618,2 | 4653,6 | 4618,2 | 7654,2 | 7618,8 | кількість місць для навчання та виховання дітей у дитсадку | одиниць | 36 | 36 | - | Виконано. Введено в експлуатацію дитячий садок на 36 місць | - |
| Реконструкція з добудовою діючого ясла - садка «Малятко» по вул. Першотравнева № 5 в смт Гоща Гощанського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | смт Гоща Гощансь-кого району | 2015 - 217 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 8869,1 | 5671,5 | 5671,5 | 5371,5 | 8869,1 | 8869,1 | кількість місць для навчання та виховання дітей | одиниць | 60 | 60 | - | Виконано. Введено в експлуатацію дитячий садок на 60 місць |  |
| Реконструкція будівлі школи по вул. Шосейна, 16 під комунальний заклад «Залав’єцький ДНЗ ясла-садочок «Казка» в с. Залав’я Млинівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Залав’я Млинівсь-кого району | 2016 - 2018 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1677,8 | 1677,8 | 2500,0 | 1677,8 | 2500,0 | 1677,8 | кількість місць для навчання та виховання дітей | одиниць | 140 | - | -140 | В стадії виконання. Будівельна готовність об’єкту - 51%. У 2018 році продовжується реконструкція закладу за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Шкільній, 54 в с. Обарів Рівненського району (коригування документації) |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Обарів Рівнен-ського району | 2013 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 21048,9 | 13422,3 | 13442,3 | 13422,8 | 21068,4 | 21048,9 | кількість місць для навчання та виховання дітей у дитсадку | одиниць | 80 | 80 | - | Виконано. Введено в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 80 місць. |  |
| Реконструкція з добудовою дошкільного навчального закладу на вул. О. Невського, 88 у м. Радивилів |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Ради-вилів | 2012 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 13753,0 | 5275,3 | 5275,3 | 5275,3 | 13753,0 | 13753,0 | кількість місць для навчання та виховання дітей у ДНЗ | одиниць | 75 | 75 | - | Виконано. |  |
| Реконструкція Степангородської ЗОШ І - ІІІ ст. по вул. Шевченка, 59 у с. Степангород Володимирецького району під Степангородський НВК «Загальноосвітня школа І - ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад (ДНЗ)» Володимирецької районної ради |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Степан-город Володи-мирець-кого району | 2015 - 2018 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 24378,9 | 22280,0 | 22300,0 | 22280,0 | 24398,9 | 24378,9 | кількість учнівських місць | одиниць | 500 | - | -500 | В стадії виконання. У 2018 році продовжується реконструкція закладу за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Реконструкція котельні навчально-виховного комплексу в с. Ступно Здолбунівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Ступно, Здол-бунів-ський район | 2014 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 695,4 | - | 105,0 | - | 695,4 | 665,4 | потужність енерго-зберігаючого твердопа-ливного котла | кВт | 150 | - | -150 | В стадії виконання. Вишукуються можливості завершення робіт (благоустрій території) за рахунок коштів місцевих бюджетів |  |
| Реконструкція даху будівлі навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» у с. Оженин Острозького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Оже-нин, Остро-зький район | 2015 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1079,4 | - | - | - | 1138,1 | 1079,3 | влаштування шатрового даху у навчальному закладі | кв.м | 1726 | - | -1726 | В стадії виконання. Здійснено коригування проектно-кошторисної документації. Будівельна готовність об’єкту – 85%. Вишукуються можливості завершення реконструкції за рахунок коштів місцевих бюджетів. |  |
| Будівництво їдальні загальноосвітньої школи в с. Велюнь Дубровицького району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Велюнь, Дубро-вицький район | 2011 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 4733,2 | 806,7 | 806,7 | 806,7 | 4733,2 | 4733,2 | будівництво та введення в експлуатацію їдальні школи | місць | 40 | 40 | - | Виконано. Введено в експлуатації їдальню школи на 40 місць. |  |
| Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Новомильськ Здолбунівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с.Ново-мильськ, Здолбунівський район | 2013 - 2017 | 2017 | державний бюджет, обласний та інші місцеві бюджети | 6600,0 | 3370,0 | 3370,0 | 3370,0 | 6600,0 | 6600,0 | будівництво нового приміщення навчального закладу | учнівсь- ких місць | 60 | - | -60 | В стадії виконання. Проект подано для участі у конкурсі проектів (ДФРР) на 2018 рік. |  |
| Реконструкція дитячого садка в с. Дубляни Демидівського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Дубля-ни, Демидів-ський район | 2014 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 6317,5 | 1449,1 | 1525,7 | 1449,1 | 6394,1 | 6317,5 | завершення реконструкції дитячого садка | одиниць | 1 | 1 | - | Виконано. Введено в експлуатацію дитячий садок на 14 місць. | . |
| Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1500 куб. м /добу в м. Березне Рівненської області |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Березне Рівненсь- кої області | 2015 - 2018 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | продуктивність | м3/добу | 1500 | - | -1500 | В стадії виконання. Будівельна готовність об’єкту - 48%. У 2018 році продовжується реконструкція за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Реконструкція спального корпусу дитбудинку-інтернату в с. Мирогоща Друга Дубенського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | с. Миро-гоща Друга Дубенсь-кого району | 2016 - 2018 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 8506,7 | 8429,4 | 8942,0 | 8429,4 | 9019,3 | 8506,7 | кількість місць | осіб | 104 | - | 104 | В стадії виконання. Будівельна готовність об’єкту - 74%. У 2018 році продовжується реконструкція за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Будівництво спортивного комплексу по вул. Я.Мудрого, 1 в м. Сарни Сарненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Сарни Сарненсь-кого району | 2015 - 2018 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний, місцевий бюджет | 27847,9 | 22506,0 | 22506,0 | 22506,0 | 27847,9 | 27847,9 | кількість глядацьких місць | одиниць | 780 | - | -780 | В стадії виконання. Будівельна готовність об’єкту - 70%. У 2018 році продовжується реконструкція закладу за рахунок коштів ДФРР. |  |
| Реконструкція складських будівель КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг, які не мають житла, по вул. Ж.Кюрі, 21 в м. Рівне |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | м. Рівне | 2016 - 2018 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний, місцевий бюджет | 4044,5 | 4044,5 | 4307,6 | 4044,5 | 4307,6 | 4044,5 | об’єкт | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Будівельна готовність об’єкту - 81%. Необхідне коригування проектно-кошторисної документації. Вишукуються можливості завершення робіт за рахунок місцевого бюджету |  |
| Продовження будівництва дитячого садка на вул. Центральній в смт Оржів Рівненського району |
| 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення | смт Оржів, Рівнен-ський район | 2011 - 2017 | 2017 | державний бюджет, обласний бюджет | 37016,2 | 21950,0 | 2653,6 | 1550,8 | 16617,0 | 16541,6 | кількість місць у дитсадку | одиниць | 150 | - | -150 | В стадії виконання. Проект подано для участі у конкурсі проектів (ДФРР) на 2018 рік |  |
| Впровадження медичної інформаційної системи на базі комунального закладу «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Рівнен-ська область | 2015 - 2017 | 2017 | кошти громад-ських організацій | 371,5 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 1600,0 | 371,5 | МІС придбання комп’ютерів | одиниць одиниць | 3 3 | - - | -3 -3 | В стадії виконання. Проект подано для участі у конкурсі проектів (ДФРР) на 2018 рік | - |
| Будівництво другого пускового комплексу терапевтичного корпусу комунального закладу «Рокитнівська центральна районна лікарня» |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Рокит-нівський район | 2013 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 32365,5 | 13319,2 | 13340,0 | 13319,2 | 32365,5 | 32345,7 | введення в експлуатацію харчоблоку, дитячого, терапевтич-ного, невро-логічного, акушерсько- гінекологічно-го відділень з операційним блоком | ліжок / відві-дувань у зміну | 39 / 35 | 39 / 35 | - | Виконано. Введено в експлуатацію лікарню на 39 ліжок та 35 відвідувань в зміну. |  |
| Реконструкція фасаду комунального закладу «Зарічненська центральна районна лікарня» |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Заріч-ненський район | 2015 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний та інші місцеві бюджети | 6443,8 | - | - | - | 6769,6 | 6443,8 | кількість введених в експлуатацію об’єктів | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Вишукуються кошти на завершення робіт. |  |
| Реконструкція приміщення на вул. Драгоманова, 7 в м. Рівне під управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | м. Рівне | 2015 – 2017 | 2017 | міський бюджет м. Рівне | 302,1 | 302,1 | - | - | 19783,8 | 302,1 | створення нових робочих місць | місць | 130 | - | -130 | В стадії виконання. Проект подано для участі у конкурсі проектів (ДФРР) на 2018 рік. |  |
| Реалізація проекту щодо підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в області (в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей») |
| 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | 16 районів Рівнен-ської області | 2015 - 2020 | 2017 | кошти Світового банку, обласного бюджету | 2918,9 тис.дол.США | 2378,1 тис.дол.США | 1733,9 тис.дол.США | 1733,9 тис.дол.США | 1904,8 тис.дол.США | 1904,8 тис.дол.США | реконструкція закладів охорони здоров’я відкриття серцево-судинних центрів кількість закуплених автомобілів швидкої медичної допомоги | одиниць одиниць одиниць | 105 2 18 | - 1 18 | -105 -1 - | В стадії виконання. Закуплено: - 18 автомобілів швидкої медичної допомоги для центральних міських і районних лікарень області; - 27 одиниць медичного обладнання. Відкрито серцево-судинний центр в м.Рівне. Проведено 42 тренінги для лікарів. | - |
| Підтримка зайнятості сільського населення в області |
| 2.3.4. Сприяння зайнятості в сільській місцевості | Рівнен-ська область | 2015 - 2017 | 2017 | кошти Фонду загально-обов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття | - | - | 1801,9 | 1681,3 | 1801,9 | 1681,3 | кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (одноразова виплата допомоги по безробіттю) | одиниць | 79 | 79 (в т.ч. 22 меш-канців сільської місце- вості) | - | Виконано. |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 5455,1 | 2777,2 | 5455,1 | 2777,2 | кількість осіб, які проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікованого рівня вимог роботодавців | осіб | 7954 | 7954 (в т.ч. 4830 меш-канців сільської місце- вості) | -1865 | Виконано. |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 252,0 | 251,9 | 252,0 | 251,9 | кількість виданих ваучерів для підтримки конкуренто-спроможності на ринку праці | одиниць | 20 | 20 (в т.ч. 9 - меш-канців сільської місце- вості) | - | Виконано. |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 539,8 | 130,4 | 539,8 | 130,4 | кількість наданих інформаційних та консуль-таційних послуг, пов’язаних з працевлаш-туванням та їх забезпечення | одиниць | 100 | 100 | - | Виконано. |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 5956,3 | 5127,9 | 5956,3 | 5127,9 | кількість осіб, які взяли участь в громадських роботах | осіб | 4749 | 4749 (в т.ч. 2848 меш-канців сільської місце- вості) | - | Виконано. |  |
| Організація навчально-практичного центру на базі Володимирецького ВПУ № 29 |
| 3.1.2. Покраще-ння підготовки кадрів для потреб регіональної економіки | Володи-мирець-кий район | 2015 - 2017 | 2017 | власні кошти навчального закладу | 210,0 | 124,8 | 210,0 | 124,8 | 210,0 | 124,8 | придбання навчального обладнання та устаткування ремонтно-будівельні роботи | відс. відс. | 100 100 | 30 84 | -70 -16 | Виконано. Проведено ремонтно-будівельні роботи та придбано навчальне обладнання і устаткування. |  |
| Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з формування екологічної культури |
| 3.2.3. Формування екологічної культури мешканців | Рівнен-ська область | 2015 - 2017 | 2017 | обласний природо-охоронний фонд | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | видання книжки «Довкілля Рівненщини» | од. | 300 | - | -300 | Виконано. Видано книжку «Довкілля Рівненщини» (300 примірників) |  |
| Реконструкція будинку культури в с. Крупець Радивилівського району |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | с. Кру-пець, Радиви-лівський район | 2015 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1397,7 | - | - | - | 1397,7 | 1397,7 | заміна покрівлі будинку культури | кв. м | 1552 | - | -1552 | В стадії виконання. Необхідне коригування проектно-кошторисної документації. |  |
| Реконструкція будинку культури в с. Княгинин Дубенського району |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | с. Кня-гинин, Дубен-ський район | 2015 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 1379,1 | - | - | - | 1594,0 | 1379,1 | кількість введених в експлуатацію об’єктів | одиниць | 1 | - | -1 | В стадії виконання. Вишукуються джерела фінансування для завершення робіт. |  |
| Реконструкція будівлі клубу під центр дозвілля молоді на вул. Семидубській, 16-а у м. Дубно |
| 3.2.4. Формування здорового способу життя | м. Дубно | 2014 - 2017 | 2017 | державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | 11316,7 | 2797,8 | 2845,0 | 2797,8 | 11363,9 | 11316,7 | кількість жителів міста залучених до активної участі до занять фізичною культурою та спортом | осіб | 1000 | 1000 | - | Виконано. Введений в експлуатацію спеціалізований заклад спортивного спрямування для занять учнів та молоді міста |  |
| Підтримка діяльності агентств регіонального розвитку |
| 3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою | Рівнен-ська область | 2015 - 2020 | 2017 | державний бюджет, обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | - | - | - | - | - | - | створення Агенції регіонального розвитку Рівненської області | одиниць | 1 | 1 | - | В стадії виконання. Затверджено рішення обласної ради від 17.07.2016 № 195 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області», розпорядження голови ОДА від 25.08.2016 № 522 «Про Агенцію регіонального розвитку Рівненської області». На даний час готується пакет документів з підготовки проведення установчих зборів. |  |